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铜陵学院翠湖校区景观提升改造工程跟踪审计项目竞争性磋商公告
浙江兴业建设项目管理有限公司受铜陵学院委托，现对铜陵学院翠湖校区景观提升改造工程跟踪审计项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。
（一）项目概况与采购范围：
1、项目编号：兴业招采【2019】072
2、项目名称：铜陵学院翠湖校区景观提升改造工程跟踪审计项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、项目概况：铜陵学院坐落于皖江新兴工贸港口城市、素有“中国古铜都”之称的铜陵市。现有翠湖、育秀两个校区，校园占地面积1310亩，各类校舍面积424393平方米。铜陵学院翠湖校区景观提升改造工程，是拟对我校新校区景观进行提升，该工程总投资概算2000万元，工程分三期施工。其中：一期投入约500万元，主要施工地点新校区南山及西山，二期投入约1300万元，主要施工地点新校区图书馆前大圆盘、图书馆东西二侧、第二生活区游园、教学楼A楼前大草坪、实验楼C楼草坪等地块；三期投入约200万元，具体地块待定。目前，该工程已完成设计，2019年计划投资500万元。
5、服务范围和服务内容：
（一）服务范围
拟对景观提升改造工程进行全过程跟踪审计。
（二）服务内容
⑴ 编制跟踪审计方案，明确跟踪审计工作目标，审计范围和重点，跟踪审计的组织及分工。
⑵ 对建设单位的清单控制价进行要点复核；
⑶ 对施工过程中发生的需要定价的材料、设备等进行调研，并提出专业判断和建议；
⑷ 对各类施工、招标合同在签订前进行审核，核对招标文件、投标文件与合同的一致性等，并出具书面审核意见。
⑸ 根据业主通知，参与工程造价控制的有关会议；定期参加召开的工程建设现场例会。
⑹ 承发包双方提出索赔时，提供咨询意见；
⑺ 参加施工图纸会审与交底，适时对施工现场进行查勘，参加核实有关签证（含变更及隐蔽验收），留取证据，确保计量准确和审核完整真实。对月度工作情况形成《月度工作报告》，并与有关签证（含变更及隐蔽验收）复印件等资料报送采购人审核。
⑻ 审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料招标合同的执行情况。
⑼ 审核工程计量并出具书面审核意见。
⑽ 施工单位提交月进度产值报表后，在规定时间内及时完成审核工作，并签署按进 度付款书面审核意见。
⑾ 对甲方及施工单位对工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量、价格进 行监督。
⑿ 参与甲方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验。
⒀ 对监理批复的工程款支付证书进行复核；
⒁ 收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订 的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料。
⒂ 审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性，结算 工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定，计算是否准确。
⒃ 审核变更是否规范、合理，变更费用(变更单价，原中标合同中无单价而增加的单价)的计算方法和计量程序是否与合同条款一致。
⒄ 如发生工程索赔，审核工程索赔计量是否符合合同条款规定。
⒅ 《铜陵学院跟踪审计实施管理办法》等相关规定中要求审计的其他事项。
⒆ 提交各标段完整的审计结果报告。审计报告应包括项目概况、审计实施情况、审计评价、存在的问题及核减或核增原因分析、工程管理方面的建议等内容。
6、标段（包别）划分：一个标段。
（二）合格供应商资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，能独立承担民事责任，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2、供应商具有行业主管部门颁发的工程造价咨询企业乙级及以上资质；
3、拟派项目经理资格条件：委派的项目经理应具备中华人民共和国造价工程师注册执业证书;
4、本项目不接受联合体磋商。
（三）资格审查：
本次磋商采取资格后审方式，资格审查将在磋商时由磋商小组审查。
（四）报名方式：
1、报名时间：2019年10月8日至2019年10月14日（法定公休日及节假日除外），每日上午08：00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间）。
2、报名地点：浙江兴业建设项目管理有限公司铜陵分公司（铜陵市铜官区铜冠商务大厦1016室）。
3、报名资料： 
（1）需提供授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（复印件需加盖公章）。 
（2）凡有意参加磋商者，请于报名时间内持相关报名资料报名并择期购买竞争性磋商文件，磋商资料工本费为300元/份，售后不退。
（五）磋商时间及地点
磋商时间：2019年10月18日上午09：30
[bookmark: _GoBack]递交磋商响应书地点：铜陵市铜冠商务大厦10楼1016室会议室。
（六）响应文件提交截止时间
同磋商时间
（七）联系方法：
采购人：铜陵学院                              
联系人：程老师
联系地址：铜陵市翠湖四路1335号       
联系电话：0562-5881058
采购代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司    
联系人：张女士
联系地址：铜陵市铜冠商务大厦1016室       
联系电话：0562-2885626
（八）磋商保证金缴纳账户
户名：浙江兴业建设项目管理有限公司铜陵分公司
账号：1990201021000479723
开户银行：徽行铜陵五松山支行
金额：1600元（请备注项目名称）
投标单位须从单位基本账户转账或汇款，不接受现金形式
交款到账截止时间：同投标截止时
（不计息，磋商截止日前从供应商账户汇款至代理机构账户，汇款时需注明“铜陵学院翠湖校区景观提升改造工程跟踪审计项目磋商保证金”。磋商保证金应于磋商响应文件递交截止时间前到帐。）
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第一章 竞争性磋商书
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	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	资格审查资料
	详见资格审查

	2
	资金来源
	自筹

	3
	采购范围
	详见磋商公告及文件

	4
	标段划分
	一个标段

	5
	最高磋商限价
	160000元 

	6
	采购方式
	竞争性磋商

	7
	是否接受联合体
	否

	8
	是否接受分包履约
	不接受

	9
	构成竞争性磋商文件的其他文件
	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分

	10
	磋商及响应截止时间
	详见磋商公告

	11
	磋商及磋商响应书
递交地点
	详见磋商公告

	12
	磋商保证金及帐户
	详见磋商公告

	13
	服务期
	自合同签订之日起，至工程整体竣工验收合格，提供工程结算审计报告为止。

	14
	合同价款的支付
	根据景观改造提升工程施工标段付款。中标人需在每个标段完成后向采购人提交最终审计报告，经第三方结算审计后，按审定额*0.8%*折扣率的70%支付跟踪审计费用，剩余30%跟踪审计费用待整个景观提升工程完成后，经第三方审计且审计质量符合质量承诺的，在一个月内付清。

	15
	磋商响应文件份数
	正本1份、副本2份（正本与副本一起封装）

	16
	项目地点
	铜陵学院翠湖校区

	17
	费用承担
	供应商参加谈判活动发生的一切费用均自理

	18
	合同签订时间
	采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取成交通知书后5日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或由于成交供应商不响应谈判承诺原因无法签订合同的，采购人可以顺延至第二成交侯选供应商或重新采购。

	18
	采购代理服务费
	成交人在领取成交通知书前，须向采购代理机构交纳代理服务费3500元，此费用应综合进投标单价和总价中，中标人不得要求采购人另行支付，请投标人在报价时充分考虑这一因素。
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二、磋商响应供应商须知
[bookmark: _Toc383776344]（一）总则
1．磋商响应供应商（以下简称供应商）资格要求
见磋商公告
注：本磋商文件中规定提供的复印件须装订入磋商响应书正、副本中，原件带至磋商现场审查。
2．磋商响应费用
供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的一切费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）竞争性磋商文件
3．供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。  
4．竞争性磋商文件的澄清
4.1供应商可以要求采购人对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。
4.2供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在磋商文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和采购代理机构。
5．竞争性磋商文件的修改
5.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。
5.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将在竞争性磋商公告中的网站以补充公告的形式通知所有供应商，并对这些供应商具有约束力。  
5.3 为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。
[bookmark: _Toc383776346]
（三）磋商响应书的编制
6．磋商响应的语言及度量衡单位
6.1供应商的磋商响应书、以及供应商与采购人就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。
6.2除竞争性磋商文件中另有规定外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
7. 磋商响应书构成
7.1 磋商响应书应包括本竞争性磋商文件第二章磋商响应书中所规定的全部内容。
7.2 供应商必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。
7.3供应商不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应书在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。
8．磋商响应报价
8.1 磋商响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、费率。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。
8.2　技术要求中规定的现场服务、售后服务等一切费用应包括在报价中（本磋商文件中有特殊规定的除外）。
8.3  供应商的磋商报价，应是完成本项目采购合同条款上全部费用。
9．证明供应商合格的资格文件
9.1供应商在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。
9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。
10．磋商响应保证金（详见磋商公告）。
11．磋商响应书份数和签署
11.1供应商应准备供应商须知前附表规定份数的磋商响应书。每份磋商响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
11.2 磋商响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应书上。
11.3磋商响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。
12．磋商响应书的密封和标记
12.1供应商应将磋商响应书的正本和副本一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章。
12.2磋商响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、供应商全称。
12．3 磋商响应书不得活页装订，否则响应无效。
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（四）磋商响应书的递交
13．磋商响应书超过时间递交的将被拒绝。磋商响应书有下列情形之一的，采购人将不予受理：
13.1逾期送达的或者未送达指定地点的； 
13.2未按磋商文件要求包装、密封和标记的。
14．磋商响应书的修改和撤回
14.1供应商递交磋商响应书后，可以在规定的磋商响应截止时间前修改或撤回其磋商响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人和采购代理机构。补充修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
14.2供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和提交。
15．磋商现场
浙江兴业建设项目管理有限公司将按照磋商响应供应商须知前附表载明的时间和地点举行磋商。
16．磋商与评审
16.1磋商与评审程序
1、磋商小组由采购人和评审专家构成，成员人数为3人以上单数。
2、磋商小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入磋商。
3、磋商小组对供应商提交的磋商响应书及样品（如有）进行审查，为磋商做好准备工作。
4、磋商小组所有成员集中与单一供应商进行逐一磋商。磋商过程中可对磋商文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。
5、对否定的供应商，磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由磋商小组采取投票方式表决确定并记录入评审记录。
16.1.1 资格审查
经磋商小组确定，有以下情形的供应商属于无效响应：
1）未按本磋商文件要求提供营业执照以及相关资质、资格证明材料或提供的材料不符合要求的；
2）未提供样品的。（如有）
3） 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；
4） 供应商递交磋商响应书后提交书面修改或撤回申请，但未在规定的磋商响应截止时间前提交已修改的磋商响应书的，视为响应无效。
16.1.2 磋商响应书及样品（如有）
磋商开始前，磋商小组将认真审查供应商提交的磋商响应书，了解其与磋商文件要求是否有偏离，并对照本磋商文件规定评判供应商是否合格。审查完磋商响应书后，对合格供应商提供的样品(如有)进行检验。
16.1.3 磋商
1、在掌握了供应商磋商响应书及样品的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。 
2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。
16.1.4 报价
1. 响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。
2、磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定的时间内提交最后报价，最后报价表由采购代理机构工作人员现场发放。最后报价不得高于本单位第一轮报价，否则为无效报价。
16.1.5成交候选供应商
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐有排序的2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照现场抽签顺序推荐。同时将评审结果形成评审意见，报采购人依法确定成交供应商。
17. 经磋商小组确定，有以下情形的供应商视为不合格供应商，其磋商响应将被否决：
1）资格审查未通过的；
2）磋商响应书未加盖单位印章和法定代表人（或授权委托人）签章的；
3）所提供的货物/服务/采购清单缺少的；
4）关键性商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
5）样品不符合要求的（如有）；
6) 报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效报价。
7）其它不满足本磋商文件要求和法律法规规定应当否决的情形。
[bookmark: _Toc383776348]
（五）磋商办法
本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护磋商双方的合法权益，增加评审工作透明度，保证评审、定审的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
18. 评审标准（满分100分）
（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）
	评分标准
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
（70）
	方案
	①内容包括工作组织方案5分：很好5分，较好3分，较差1分；
②审计难点重点分析5分：很好5分，较好3分，较差1分；
③审计风险评估5分：很好5分，较好3分，较差1分；
④提出审计工作建设性建议5分：很好5分，较好3分，较差1分；
⑤审计质量控制措施5分：很好5分，较好3分，较差1分；
⑥审核服务的承诺5分：很好5分，较好3分，较差1分；
以上方案由评委综合评价。
	提供方案装订入磋商响应文件，未提供方案的不得分。（其中：1.审计质量保证措施：至少应包括审核程序及标准、审计项目复核管理制度、廉政监管措施等。
2.审核服务的承诺：至少应包括组织保证、审核时限、误差率控制等。）
	30

	
	拟派人员配备
	1、项目负责人：
①拟委派项目负责人具有高级职称的加5分，具有中级职称的加3分；本项最高得5分。  
2、技术团队（项目负责人除外）：
②具有国家注册造价师证书的每人得2 分，本项最高得4分。
	需提供承诺函与人员清单一览表,及开标前半年内连续3个月在该单位的社保缴纳证明的复印件或影印件
	9

	
	企业
荣誉

	1、 自2016年1月1日以来，投标人获得一个地市级以上（含地市级）审计机关入库得5分；获得一个县（县级市）级以上入库得3分，本项最高得5分。
2、 投标人获得国家级行政主管部门颁发的重合同守信用的得 5分，获得省级行政主管部门颁发的重合同守信用的得 3分，获得市级（含地市级）行政主管部门颁发的重合同守信用的得1分，没有不得分。本项最高得5分。
3、 项目负责人获得行政主管部门颁发的优秀造价师的得2分。
	提供证书的扫描件（复印件或影印件）加盖公章装订在投标文件内。（证书须在有效期内，如证书上不能反映有效期限，须出具发证部门关于证书有效期限的证明，否则评标委员会有权不予计分。或提供官网查询所在页截图并附查询网址链接。没有按上述要求提供的不得分）
	12

	
	本地化服务
	投标人企业注册所在地在铜陵区域内注册或在铜陵区域内设有分支机构的得4分，没有的不得分。
	注册登记地在铜陵的提供营业执照（复印件）,外地企业提供承诺函,未提供不得分
	4

	
	类似
业绩
	自2016年1月1日—开标截止之日（以合同签订时间为准），供应商每提供 1 份单项园林绿化工程跟踪审计服务项目合同金额在500万元及以上服务业绩的得5分，最高得15分；    
	须提供委托合同或委托证明、或成果文件等有效证明复印件或影印件.
	15

	报价部分评分 （30）
	根据各供应商的最终有效磋商响应报价，以满足磋商文件要求且最终有效磋商响应价格最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商响应报价得分=(评审基准价／磋商响应报价)×30（四舍五入，精确到小数点后二位）。
	以报价表中的金额为准
	30


（六）合同的签订、履行及签收
19．合同的签订、履行及签收
19.1签订合同
19.1.1成交供应商在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在磋商文件规定的时间内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。包括但不限于不予退还磋商保证金、赔偿逾期时间内采购人所花费的一切损失等
19.1.2具体采购时，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应书作实质性修改。
19.2履行合同
19.2.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
19.2.2若双方履行合同时发生纠纷，应协商处理，协商不成的，按照合同约定处理。
19.2.3签收：成交供应商完成合同约定的内容后，由采购人依据合同进行签收。
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（七）质疑
20．质疑
[bookmark: _Toc383776350]供应商对成交公示有异议的，应在成交公示发布期间内以书面形式提出质疑，逾期不予受理。关于竞争性磋商文件中非通用条款部分方面及评审结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复，关于竞争性磋商文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向采购代理单位提出，由采购代理单位作出答复。质疑供应商对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向相关行政部门提出投诉。

3、 [bookmark: _Toc383776351]项目需求
根据工作安排，现对铜陵学院翠湖校区工程委托第三方进行全过程跟踪审计
一、项目概况
（1）项目名称: 铜陵学院翠湖校区景观提升改造工程跟踪审计项目
（2）跟踪审计服务要求：
跟踪审计人员须为常驻施工现场人员，要求如下：
1、审计负责人必须是注册造价师，所有人员注册和人事代理关系在投标人，提供2018年10月至2019年3月社会保障金的证明材料（附缴费清单）。
注：提供的缴纳社会保障金的证明材料必须能清楚地显示缴纳时间、缴纳单位及人员姓名等信息，原件现场核查，否则不予认可；提供参审人员造价师、造价员原件现场核查，否则不予认可。退休人员须在投标文件中提供退休证明及返聘合同材料。
2、本项目审计组人员至少配置2人，其中：
拟派 1 名项目负责人(现场的全权代表)须具有国家注册造价师证书，且审计组其他人员（不含拟派的项目负责人）至少配备 1人为常驻施工现场的本项目造价人员。投标人指派的项目负责人，负责项目实施方案的制定，负责草拟审计报告初稿，负责和采购人、建设单位日常工作联系。投标文件中响应的针对本项目跟踪审计组人员须是常驻施工现场人员，非意外因素不随意变更。
审计质量：投标人所完成的委托事项应保证审计质量，如发生质量问题，应负有连带法律责任。采购人有权对其审计质量进行复核。
审计廉政：投标人必须严格遵守审计廉政纪律，在项目实施过程中发现有不廉洁行为经查证属实的，采购人将提请市建筑市场监管联席会议，将投标人及参审人员列入我市建筑市场不良行为记录。
审计时间：投标人应根据招标内容，对以下工作内容予以时间保证，无明确时间的遵照相关规定执行：
1、对建设单位的招标文件、工程造价进行审核；
2、对施工过程中发生的变更、签证、工程款支付证书进行复核并签字及加盖公章；
3、对施工过程中发生的需要定价的材料、设备等进行调研的根据实际情况，随时安排。
二、全过程跟踪审计费：
1、本项目投标人以折扣率及跟踪审计费总金额（暂定价）进行报价；
2、投标人的折扣率和跟踪审计费总金额计算不一致的，按无效投标处理。跟踪审计费总金额（暂定价）=2000万元*0.8%*折扣率。
3、中标人的最终跟踪审计费按下列方式计算：项目最终跟踪审计费=审计部门审定并经采购人确定的审定总金额*0.8%*折扣率；
4、本项目确定全过程跟踪审计费最高限价为16万元，投标报价高于全过程跟踪跟踪审计费最高限价的，按无效标处理；
三、管理事项
中标人应在合同签订后的3日内将投标文件所报的跟踪审计组工作人员报采购人处备案，并制定相应的工作牌。已备案的工作人员在合同有效期内非特殊情况不得更改（如遇特殊情况确实需要更改的，须在采购人同意的情况下进行）。
采购人只与已在其备案的工作人员进行日常工作的安排、协调等工作。中标人工作人员到采购人办理任何事宜均要佩戴本人的工作牌。
审计廉政：投标人必须严格遵守审计廉政纪律，在项目实施过程中发现有不廉洁行为经查证属实的，采购人将提请市建筑市场监管联席会议，将投标人及参审人员列入我市建筑市场不良行为记录。
四、商务要求
⑴ 审计费用：项目最终跟踪审计费=审计部门审定并经采购人确定的审定总金额*0.8%*折扣率。
⑵ 付款方式：根据景观改造提升工程施工标段付款。中标人需在每个标段完成后向采购人提交最终审计报告，经第三方结算审计后，按审定额*0.8%*折扣率的70%支付跟踪审计费用，剩余30%跟踪审计费用待整个景观提升工程完成后，经第三方审计且审计质量符合质量承诺的，在一个月内付清。
⑶ 服务地点：采购人指定地点
⑷ 服务方式：施工阶段全过程跟踪审计服务方式



第二章  磋商响应书

[bookmark: _Toc383776352]封面
磋商响应书

项目编号：






项目名称：
供应商：
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日


目  录

一、磋商响应函格式
二、项目实施方案
三、法定代表人授权书
四、资格证明文件
五、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
六、供应商认为需要提供其它的资料
七、磋商响应报价表
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一、磋商响应函格式

致：铜陵学院  
1．我们决定参加贵方组织的铜陵学院翠湖校区景观提升改造工程跟踪审计项目（编号：              ）竞争性磋商活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（磋商响应单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。
2．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。
3．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的要求，缴纳磋商响应保证金      元整。
4．一旦我方被推荐为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
5．我方为本项目提交的磋商响应书一式三份，其中正本一份、副本二份。
6．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7．我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。
磋商响应单位名称：（公    章）
磋商响应单位授权代表姓名（签字）：
日    期：
通讯地址：
邮政编码：           电   话：          传    真：
磋商响应单位开户行: 
账          号: 
[bookmark: _Toc383776354]


二、项目实施方案


（一）供应商简介
（不超过1000字）

（二）项目实施方案
（详细说明）
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[bookmark: _Toc383776356]三、法定代表人授权书

致：
本授权书声明：（供应商名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就＂（项目全称）＂竞争性磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。


法定代表人（签字并盖章）：
职    务：
代理人（被授权人）签字或盖章：
职    务：
供应商名称：（公章）
日      期：
（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件）

[bookmark: _Toc383776357]
四、资格证明文件
[bookmark: _Toc380389245][bookmark: _Toc383776358]（一）营业执照
（二）资质证书
（三）供应商认为需要提交的其它资料

五、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
服务本项目人员一览表
	类别
	姓名
	年龄
	专业
	文化程度
	证书

	
	
	
	
	
	名称
	编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商对人员证件真实性负责。
[bookmark: _Toc383776359]六、本磋商文件要求的其他证明材料


七、磋商响应报价表

	项目名称
	

	项目编号
	

	折扣率（%）
	

	服务期限
	

	其他说明：



注：投标所投折扣率包含所有费用，后期不再计取其他费用。工程因故延期审计费不增加。

磋商响应单位名称：（盖章）
法人或被授权人（签/章）：





 (
5
)
 (
6
)
