[bookmark: _Toc77400779][bookmark: _Toc89075875][bookmark: _Toc217446038][bookmark: _Toc183682346][bookmark: _Toc183582209]
铜陵学院翠湖校区北边围墙改造工程勘察设计项目


比价文件



项目编号：tlxyzb[2025]25







采购人：铜陵学院
二〇二五年四月






第一章  比价公告
铜陵学院翠湖校区北边围墙改造工程勘察设计项目比价公告

一、项目名称及内容
1、项目编号：tlxyzb[2025]25
2、项目名称：铜陵学院翠湖校区北边围墙改造工程勘察设计项目
3、预算金额：61300.00元
4、最高限价：61300.00元
5、采购需求：新建围墙长约1000米、高约2.4米，计划总投资140万元。因工作需要，现须对新建围墙进行勘察设计，具体内容详见项目需求。
6、服务期限：（1）勘察设计服务期限：合同签订之日起10日内完成地质勘察，并出具地质勘察相关报告资料等；合同签订之日起25日内完成方案设计、施工图设计，并配合第三方完成预算编制等。（2）施工现场配合服务期限：整个施工周期；自工程开工算起，至工程竣工验收止。
二、采购方式：市场比价
三、响应供应商资格
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、本项目的特定资格要求：
（1）供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质，且同时具备有效的工程勘察专业综合资质或工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级或以上资质；
（2）拟派项目负责人（与建筑专业设计负责人为同一人）：须具有有效的一级注册建筑师资格，提供在本单位近半年来连续三个月的社保缴纳证明材料。
（3）拟派勘察专业设计负责人（不得与项目负责人为同一人）：须具有有效的注册岩土工程师执业资格，提供在本单位近半年来连续三个月的社保缴纳证明材料。
3、不接受联合体响应，资格审查采用后审方式；
4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
四、获取采购文件
1、获取时间：2025年4月09日至响应截止期前。
2、获取地点：铜陵学院官网（www.tlu.edu.cn）自行下载。
3、采购文件如有修正，将在网站以补充公告形式公布，与本采购文件具有同等效力。
4、本项目无须报名，亦不收取报名费。
五、响应文件递交截止时间
凡符合响应资格、有意向的响应单位，请于2025年4月15日上午10:30前，将响应文件送达铜陵学院翠湖校区信息综合楼511室，联系人：胡老师（13955931061）。（请响应人在2025年4月15日上午投递响应文件，其它时段不接收。进校前请按要求在微信小程序里办理入校申请，接访部门选填国有资产管理处）。
六、响应文件开启时间及地点
1、开启时间：同响应文件递交截止时间
2、开启地点：铜陵学院信息综合楼516室
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他事项
本项目响应人不参加开标会。
八、联系方式：
1.涉及商务部分联系人：徐老师   联系电话：0562-5883540；
2.涉及技术部分联系人：俞老师   联系电话：0562-5881025。
九、响应保证金：无

第二章 响应人须知一览表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	预算控制价
	61300.00元

	2
	响应人资格要求
	见比价公告

	3
	采购方式
	市场比价

	4
	评标方法
	最低评标价法

	5
	服务期限
	1.勘察设计服务期限：合同签订之日起10日内完成地质勘察，并出具地质勘察相关报告资料等；合同签订之日起25日内完成方案设计、施工图设计，并配合第三方完成预算编制等。
2.施工现场配合服务期限：整个施工周期，自工程开工算起，至工程竣工验收止。
上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。

	6
	是否接受联合体投标
	不接受

	7
	对采购文件质疑的提出
	对采购文件有异议的应在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出质疑，逾期不予受理。

	8
	是否接受分包履约
	不接受

	9
	投标保证金
	无

	10
	标段划分
	一个标段

	11
	成交候选人的推荐
	评审小组依据比价文件规定的评标标准和方法，对合格响应文件分别进行评审，对符合比价文件要求的响应人按其报价从低到高的顺序推荐出有排序的3名成交候选人。

	12
	勘察现场的要求
	自行勘察现场。
联系人：俞老师
联系电话：0562-5881025

	13
	构成采购文件的其他文件
	比价文件的澄清、修改书及有关补充通知为比价文件的有效组成部分

	14
	响应有效期
	90日历日

	15
	付款方式
	成交供应商完成所有工作并通过验收后，向采购人提供有效的增值税发票；采购人在收到发票后向成交供应商一次性支付全部合同价款。
注：检测单位响应报价为包干价，响应时需综合考虑各方面因素，结算时包干价不做调整。

	16
	响应文件份数
	一份正本，一份副本，正副本分开密封或集中密封均可。

	17
	递交响应文件地点及开标地点
	见比价公告，响应人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的投标地点将造成响应文件无法接收。

	18
	响应文件递交截止时间及开启时间
	见比价公告，迟于响应文件递交截止时间递交的文件将不予接受。

	19
	费用承担
	响应人参加响应活动发生的一切费用均自理

	20
	合同签订时间
	成交人应在成交通知书发出（或成交公告发布）之日起30日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或不签订合同的，顺延至第二中标人或重新采购。
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第三章   投标须知
一、总则
1、本比价文件仅适用于本次比价的服务项目。采购人编制比价文件，组织开评标活动。
2、本次采购的服务系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。无论比价文件是否列明，响应人所提供的服务必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本比价文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内。
二、比价文件
3、响应人应当按照比价文件的要求编制响应文件。响应文件应对比价文件提出的要求和条件作出实质性响应。响应人应认真阅读和充分理解比价文件中所有的内容。如果响应人没有满足比价文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。
4、响应人获取比价文件后，应仔细检查比价文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在比价文件中规定的时间内向采购人提出，否则，由此引起的损失由响应人自行承担。
5、答疑及比价文件的澄清与修改
5.1响应人可以要求采购单位对比价文件中的有关问题进行答疑、澄清。
5.2响应人对比价文件如有疑问，须在比价文件规定的时间前按比价公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知采购人。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵学院官网”，告知所有响应人，但不说明问题的来源。因此，响应人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。
6、比价文件的修改
6.1在某些情况下，采购人可能对比价文件进行修改。
6.2采购人对比价文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有响应人，并对所有响应人具有约束力。
6.3为使响应人有充分时间对比价文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有响应人。

三、响应人
7、投标费用
响应人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8、合格的响应人
8.1合格的响应人应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。
8.2响应人之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关响应人均按无效标进行处理：
8.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
8.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；
8.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
8.2.4法律和行政法规规定的其他情形。
9、勘察现场
无
10、知识产权
10.1响应人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如响应人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，响应人须承担全部赔偿责任。
10.2响应人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，响应人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
11、纪律与保密
11.1响应人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
11.2响应人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他响应人的公平竞争，不得损害采购人或其他响应人的合法权益，响应人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
11.2.1有下列情形之一的，属于响应人相互串通投标：
11.2.1.1响应人之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；
11.2.1.2响应人之间约定中标人；
11.2.1.3响应人之间约定部分响应人放弃投标或者中标；
11.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同投标；
11.2.1.5响应人之间为谋取中标或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动。
11.2.1.6法律法规规定的其它情形。
11.2.2 有下列情形之一的，视为响应人相互串通投标：
11.2.2.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
11.2.2.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11.2.2.3不同响应人的响应文件载明的项目负责人或技术负责人或联系人或委托代理人为同一人；
11.2.2.4不同响应人的响应文件相互混装；
11.2.2.5 不同响应人的响应文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；
11.2.2.6不同响应人的投标保证金从同一单位（或同一个人）的账户转出； 
11.2.2.7法律法规规定的其它情形。
11.3在确定中标人之前，响应人试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人施加任何影响都可能导致其响应无效。
12、联合体投标【本项目不接受联合体投标】
13、投标品牌（无）
比价文件中若提供了参考商标、品牌，是采购人为了方便响应人更准确、更清楚说明拟采购项目的技术规格，并无限制性。响应人在投标中若选用替代商标、品牌，应优于或相当于参考商标、品牌的技术规格。
14、签章的效力
纸质响应文件应使用响应人单位公章，在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于响应人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致响应无效。
四、投标书的编制
15、投标的语言及度量衡单位
15.1响应人的投标书、以及响应人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
15.2除比价文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
16、投标书构成
16.1投标书应包括本比价文件投标书格式中所规定的全部内容。
16.2响应人必须对其投标书的真实性与准确性负责。响应人一旦成为中标人，其投标书将作为合同的重要组成部分。
16.3响应人不得擅自对比价文件规定的条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对比价文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。响应人应当使用比价文件所提供的响应文件全部格式编制响应文件，如有需要格式可以按原格式进行扩展，扩展后的格式内容应包括但不限于原格式内容。
17、投标报价
17.1投标书的投标报价表上应清楚地标明响应人拟提供服务的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的响应文件将不被接受。
17.2投标报价表上服务的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非比价文件另有规定，投标报价均不得高于比价文件（公告）列明的控制价、项目预算。
17.3投标供应商的报价应包含所投服务、税费、出具报告等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。
17.4除政策性文件规定以外，响应人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
17.5投标报价只限于填写在投标报价表内，响应文件其它位置不应出现报价内容。
18、投标货币：投标须以人民币报价。
19、证明响应人合格的文件
19.1响应人在其响应文件中，应根据采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为其响应文件的一部分。
19.2响应人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明响应人资质（或资格）有效，否则一律不予认可。
20、投标保证金（本项目无）
21、投标书的密封和标记
21.1响应人应按本须知前附表规定的份数和比价文件规定的格式，编制并提交响应文件。
21.2响应文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”。响应文件“正本”、“副本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖响应人法人章。
21.3报价文件封面、投标函、投标报价表等均应加盖响应人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容等均应符合比价文件要求，否则响应文件签署授权委托书无效。
21.4响应文件中相应的位置应加盖投标单位公章。
21.5 响应人按照本须知第17.3条款和第17.4条款规定对其响应文件相关内容签署盖章后，其响应文件所有内容均视为确认，对响应人起约束作用。
21.6除响应人对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由响应人加盖响应人的法人印章或由响应文件签字人签字或盖章。响应文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若响应文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。
21.7纸质响应文件建议采用双面打印(此条不作为废标条件)。
五、投标书的递交
22、响应文件的递交 
22.1响应人应按比价公告中规定的地点，于截止时间前提交响应文件。
22.2响应文件提交的截止时间见比价公告的规定。
22.3招标人可按本须知规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
22.4 到投标截止时间止，采购人收到的有效响应文件少于3个的，采购人可依法重新组织招标。
23、拒绝的投标书
采购单位将拒绝迟交的标书并原封退回。
24、投标书的修改和撤回
24.1 响应人在提交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
24.2 响应人对响应文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。
24.3在投标截止时间之后，响应人不得补充、修改响应文件。
六、开标
25、开标活动应当符合相关法律法规。
26、开标会议
26.1采购人按比价文件中所规定的时间和地点公开开标。
26.2按规定提交合格的撤回通知的响应文件不予开封，并退回给响应人；按本须知规定确定为无效的响应文件，不予送交评审。
26.3响应人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。不论其是否为中标候选人，均不影响已评审的排名结果，为中标候选人的，取消其中标资格。
26.4开标由采购人主持，主持人按下列程序进行：
26.4.1宣布开标纪律；
26.4.2由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；
26.4.3宣读至投标截止时间前接收到递交的有效响应文件的份数及投标单位名称。
26.4.4采购人和监督人共同检查各投标书密封情况。
26.4.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。监督人对开标情况记录进行签字确认。
26.4.6开标结束。
26.5采购人对开标过程进行记录，纸质资料应妥善保管并存档备查。
26.6响应文件的有效性
响应文件有下列情形之一的，采购人将不予接受： 
（一）逾期送达的或者未送达指定地点的； 
（二）未按比价文件要求包装、密封及加写标记的。
七、评标定标
27、评审小组与评审
27.1评审小组由采购人依法组建，评审活动由评审小组负责。
27.2开标结束后，开始评审，评审采用保密方式进行。
28、评标过程的保密
28.1开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。
28.2成交人确定后，采购人不对未成交人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交人不得向评审小组组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和索要材料。
29、响应文件的澄清
29.1为有助于响应文件的审查、评价和比较，评审小组将要求响应人对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。
29.2响应人应在响应函中填写联系人姓名及联系电话，并按评审小组发起的澄清要求，在规定的时间内（从评审小组发起询标起不超过30分钟）自行查阅询标内容，回复确认后签字或盖章，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。凡属于评审小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
29.3响应文件的澄清：响应文件需澄清、说明或者补正的（包括补正报价）以及响应文件存在细微偏差需要补正的，评审小组应当以询标的方式要求响应人通过系统澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，响应人应签字或盖章认可。
30、重大偏差和细微偏差
30.1评审小组应当根据比价文件有关规定，审查并逐项列出响应文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。
30.2响应文件属于重大偏差，由评审小组评审后按无效标处理。
30.3细微偏差的认定：细微偏差是指响应文件在实质上响应比价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他响应人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。
30.4如果响应文件实质上不响应比价文件的各项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许响应人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
30.5经审查符合比价文件要求的有效响应文件，由评审小组进行详细评审、比较。
31、调整或修正投标报价
调整或修正响应文件的投标报价，响应人同意后，调整后的投标报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
32、澄清、补正后的投标报价
按照规定进行澄清、补正后的投标报价经响应人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该响应人的最终投标报价。响应人一旦中标，此报价即为中标价。
33、响应文件的评审、比较和否决
33.1评审小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应比价文件要求的响应文件进行评估和比较。
33.2在评审过程中，评审小组可以现场询标的形式要求响应人就响应文件中含义不明确的内容现场回复说明并提供相关材料。
33.3采购人根据信用查询情况、评审小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定一名中标人。
34、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选响应人名单排序依次确定其他中标候选响应人为中标人，也可以重新招标。
35、中标通知书
中标人确定后，由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
36、质疑和投诉
36.1响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的响应人应当是参与所质疑项目采购活动的响应人。
36.2提出质疑的响应人委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。
36.3响应人如对本比价文件有任何疑问或澄清要求，应在比价文件规定期限内提出质疑。否则视同响应人对文件理解和接受。逾期不予受理。
36.4响应人对成交公告有异议的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。
36.5关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。质疑人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见比价公告和中标公告。
八、废标
37、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：
37.1合格响应人不足规定家数（3家）的；
37.2出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
37.3采购需求出现重大问题，导致评审小组认为无法继续评审的；
37.4因重大变故，采购任务取消的；
37.5法律法规规定的其他应该废标的情形。
九、评标办法
本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。
[bookmark: OLE_LINK1]最低评标价法，以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法。如最后报价相同，则由采购人在相关部门的监督下现场抽签决定排序。
38、评标程序
评委会应认真研究比价文件及采购需求，应了解和熟悉采购项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：
38.1评审小组首先根据已发布的比价文件核对响应文件。
38.2 评审小组成员对响应文件有效性进行评审。
38.3先进行有效性评审，根据响应文件，推荐有排序的成交候选人，并形成评标报告。
38.3.1评审小组发现响应人的响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合比价文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求响应人以现场回复方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。



询标函格式
	项目名称
	

	项目编号
	

	评审小组询标内容
	

	投标供应商澄清说明
	响应人签章：
日期：

	审查结论
	(   )通过          (  )不通过，其原因：


38.3.2评审报告是评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审小组全体成员、监督人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
38.3.3评审小组在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。
38.3.4评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
38.3.5如采购文件中要求提供原件进行审查的，各响应人应按采购文件要求将相关原件材料等带到开标现场在开标截止时间前一并递交，迟交将不接收。相关原件的复印件或影印件应当加盖公章装订入响应文件，由评审专家进行评审。
38.3.6评审小组评审响应文件依据为响应文件以及按比价文件要求递交的其它资料。
38.3.7评审小组和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次比价文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、响应人的合法权益。
38.4评审小组发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及采购代理机构说明情况。
38.5响应人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人:
（1）响应人被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商或其法定代表人近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
（3）响应人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（4）响应人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（5）响应人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）]发布的为准。由采购人代表或委托评审小组在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评审小组，由评审小组记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在成交公告期间由采购人代表查询并直接采用。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
39、资格审查
开标后，采购人委托评审小组对响应人进行资格初审。若有一项不通过，作无效标处理。

	[bookmark: _Hlk60612144]初审表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；
	提供材料扫描件或复印件并加盖公章，应完整的体现出材料全部内容。

	2
	供应商资格声明书
	提供符合比价文件要求的《供应商资格声明书》。
	详见第六章响应文件格式。

	3
	其他特定资格要求
	1、企业资质
（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；
（2）具备有效的工程勘察专业综合资质或工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级或以上资质。
	提供材料扫描件或复印件并加盖公章装订在响应文件内。

	
	
	2、人员资质
（1）项目负责人（与建筑专业设计负责人为同一人）具有有效的一级注册建筑师资格；
（2）勘察专业设计负责人（不得与项目负责人为同一人）具有有效的注册岩土工程师执业资格。
	提供证书及近半年连续三个月社保证明材料扫描件或复印件并加盖公章装订在响应文件内。

	4
	响应函
	格式、填写要求符合比价文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式。

	5
	授权书
	格式、填写要求符合比价文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。

	6
	报价
	符合比价文件供应商须知正文第17条要求
	详见第六章响应文件格式。

	7
	商务响应情况
	符合比价文件中对付款方式、服务期限等实质性要求
	详见第六章响应文件格式。

	8
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他实质性要求
	


初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

40、报价部分评审
40.1如采用综合评分法的，应当在技术与商务部分评审结束后，开启其报价部分。
40.2评审小组将对进入报价部分评审的各响应人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审小组将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 
40.2.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
40.2.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
40.2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人确认后产生约束力，响应人的确认应当采用书面形式，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字)认可。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人不确认的，其响应无效。
40.3报价无效的几种情况。出现其中一种情形，报价即为不合格；
40.3.1投标报价高于预算控制； 
40.3.2投标报价中变更采购人提供的暂定价格的；
40.3.3经评审小组认定低于成本的；
40.3.4经评审小组认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的；
40.3.5投标报价出现在投标报价表以外的其它位置；
40.3.6按40.2规定的原则进行修正后，响应人不确认的。
40.3.7不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。

十、合同的签订、履行及验收
44、合同授予标准：
本项目合同将授予中标人。
45、采购人拒绝投标的权力
采购人不承诺将合同授予报价最低的响应人。采购人在发出成交通知书前，有权依据评审小组的评标报告拒绝不合格的投标。
46、合同协议书的签订
46.1成交人应在成交通知书发出（或成交公告发布）之日起30日内与采购人签订合同。采购人应按照比价文件和成交人的响应文件与成交人签订采购合同，采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比价文件和成交人响应文件作实质性修改。
46.2成交人如不按本比价文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
46.3成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
46.4采购双方必须严格按照比价文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与比价文件和成交人的响应文件的内容一致，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。
46.5采购人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。
47、履行合同
47.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
47.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
48、验收
[bookmark: 项目清单]48.1采购人组建3人以上单数成员的验收小组，对成交供应商服务质量进行验收。
48.2涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。
48.3验收费用（如有）均由合同乙方（成交供应商）承担，采购文件中另有约定的除外。
第四章 项目需求
注：
1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。
一、项目概况
本工程位于铜陵学院翠湖校区内，临近翠湖六路，新建围墙长约1000米、高约2.4米，计划总投资140万元。
[bookmark: _Toc101270469]二、服务范围
1、工程勘察：包含但不限于为满足本项目设计和规范所要求的工程勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与业主单位、施工单位的配合服务等。地质勘察方案须不少于35个勘察孔（勘察孔间距不超过30米）。
2、设计咨询：包括但不限于完成本项目规划报批配合、方案设计、施工图设计及后续设计服务、各阶段（如施工现场配合服务、工程竣工验收等）的配合等相关咨询服务。设计成果符合国家规定的设计深度要求及当地主管部门技术审查要求。
三、服务期限
1、勘察设计服务期限：合同签订之日起10日内完成地质勘察，并出具地质勘察相关报告资料等；合同签订之日起25日内完成方案设计、施工图设计，并配合第三方完成预算编制等。
2、施工现场配合服务期限：整个施工周期，自工程开工算起，至工程竣工验收止。
四、服务要求
1、设计成果应符合国家规定的设计深度要求及当地主管部门技术审查要求。
2、设计应充分考虑场地环境、气候条件、功能需求等因素。
3、设计应注重创新性、实用性和美观性。
4、设计应确保围墙的稳定性、安全性、耐久性。
五、报价要求
本项目报价须为人民币报价。供应商的报价应包括完成项目的全部费用，包括但不限于设计费、勘查测绘费、完成工作所需的设施设备费、成果编制和印刷费、人工费、交通费、通讯费、管理费、税费及其它与本项目相关的一切费用。采购人除此以外不支付其它费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。







第5章 采购合同
（具体以实际签订的合同为准）
铜陵学院翠湖校区北边围墙改造工程
勘察设计项目服务合同

甲方： 铜陵学院      
乙方：                

 铜陵学院 （甲方）就 铜陵学院翠湖校区北边围墙改造工程勘察设计项目（项目名称）采用         方式选择    （乙方）作为服务单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。
1. 合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）中标通知书
（2）招标文件及附件
（3）投标文件及附件
（4）合同补充条款或说明
（5）相关附件、图纸及电子版资料
2. 服务内容
甲方委托乙方提供以下服务： 
2.1 服务名称：铜陵学院翠湖校区北边围墙改造工程勘察设计项目  。
2.2 服务内容：
工程勘察：包含但不限于为满足本项目设计和规范所要求的工程勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与业主单位、施工单位的配合服务等。地质勘察方案须不少于35个勘察孔（勘察孔间距不超过30米）。
设计咨询：包括但不限于完成本项目规划报批配合、方案设计、施工图设计及后续设计服务、各阶段（如施工现场配合服务、工程竣工验收等）的配合等相关咨询服务。设计成果符合国家规定的设计深度要求及当地主管部门技术审查要求 。 
2.3 服务要求：
1、设计成果应符合国家规定的设计深度要求及当地主管部门技术审查要求。
2、设计应充分考虑场地环境、气候条件、功能需求等因素。
3、设计应注重创新性、实用性和美观性。
4、设计应确保围墙的稳定性、安全性、耐久性。
2.4 服务期限：合同签订之日起10日内完成地质勘察，并出具地质勘察相关报告资料等；合同签订之日起25日内完成方案设计、施工图设计，并配合第三方完成预算编制等。
3. 合同价格
3.1 合同价格为：                 。
3.2 合同价格调整： 不予调整 。
4. 付款方式
4.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。
4.2 付款方式：成交供应商完成所有工作并通过验收后，向采购人提供有效的增值税发票；采购人在收到发票后向成交供应商一次性支付合同金额的100%。 
5. 合同文件和资料的使用
5.1 没有甲方书面同意，乙方不得将甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格和要求、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
5.2 没有甲方书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第5.1款所列举的任何文件和资料。如果甲方有要求，除了合同本身以外，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。
5.3 乙方的技术秘密、商业秘密和声明需要保密的资料和信息，甲方不得为合同以外的目的泄露给他人。
6. 知识产权
6.1 乙方应保证，甲方使用本合同货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。
6.2 如果发生第三方就乙方向甲方提供的本合同项下所涉及的货物及服务对甲方进行侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切经济和法律责任。
6.3 乙方在投标中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同总价内。
7. 联络
7.1 甲方对乙方的合同履行情况进行督促和检查。
7.2 乙方应设乙方代表，负责服务环节的业务协调以及与甲方的联络，并在合同生效后10天内向甲方书面提供乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。
7.3 乙方代表的变更、撤销应获得甲方的书面认可。甲方有权根据乙方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。乙方应根据第 7.2 款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原乙方代表继续承担第 7.2 款的职责。
7.4 甲乙双方通过代表联络与履行合同有关事宜均应采用书面形式。
8. 计划和报告
8.1 合同签订后5日内，乙方向甲方提供服务方案。如甲方认为需要调整，乙方应根据要求修改方案。
8.2 乙方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包括：
（1）服务安排计划；
（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；
（3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。
9. 验收
 / 。
10. 分包、转包
10.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。
10.2除甲方事先书面同意外，乙方不得改变在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人（如果有）。
11. 违约
11.1.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算，最高限额为本合同总价的2.5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
11.1.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方有权要求甲方支付违约金；
11.1.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
11.1.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
11.1.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
11.1.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
12. 合同解除
12.1 乙方违约时合同解除
12.1.1 发生下列情形时，在甲方对乙方违约提出警告无效的情况下，甲方可以书面形式通知乙方，提出解除合同。
（1）如果乙方未能在合同规定的时间内或未能在包括但不限于甲方同意延长的期限内提供部分或全部合同服务；
（2）如果乙方未能履行合同约定的义务；
12.2 乙方破产时解除合同
如果乙方破产或无清偿债务的能力，导致合同不能履行时，甲方可以以书面形式通知乙方解除合同而不对乙方进行任何补偿。同时该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的任何权利。
12.3 甲方违约解除合同
如果甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，乙方可以书面形式通知甲方，提出解除合同。
12.4 甲方解除合同后的结清
因乙方违约或破产，甲方提出解除合同的，在甲方通知乙方解除合同7天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。
（1）乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。
（2）甲方应清查各项付款和已扣款金额，包括按合同约定的违约扣款，以及由于解除合同给甲方造成损失的违约金额，并做详细说明。
（4）甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款。
（5）甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。
12.5 乙方解除合同的结清
因甲方违约乙方提出解除合同的，在乙方通知甲方解除合同7天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。
（1）乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。
（2）乙方应清查已交付的合同货物金额，甲方已支付的金额，甲方未支付的金额，以及由于解除合同给乙方造成损失的违约金额，并做详细说明。
（3）甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款，甲方应退还质量保证金和履约保证金。
（4）甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。
13. 履约保证金
13.1 乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
履约保证金金额：不收取
14. 不可抗力
14.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后15天内书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
14.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。双方由此产生的损失不得向对方提出索赔要求，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。
14.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过7天，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。
14.4 因不可抗力终止合同的结清参照第 13.5 款规定办理。
15. 税费
15.1 按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。
15.2 按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。
16. 争议的解决
16.1 合同履行过程中出现争议时，甲乙双方应本着公平、合理的原则，及时友好协商解决。如在15天内未能解决，按下列第（2）种方式解决：
（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  铜陵市铜官区  人民法院起诉。
16.2 在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其它部分应继续履行。
17. 适用法律
本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
18. 合同生效
除法律另有规定外，甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
19. 合同附件
按合同协议书规定的合同组成部分作为合同附件。
20. 补充条款
  /   。
21. 其他
本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等效力。

甲   方：                         乙   方：
名称：（盖章）                    名称：（盖章）
地址：                            地址：
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：                授权代表（签字）：
开户银行：                        开户银行：
银行账号：                        银行账号：
时间：     年     月     日       时间：     年     月     日

第六章   响应文件格式
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项目名称：                  
项目编号：                  
供 应 商：                  
[bookmark: _Toc8037]  年  月  日




[bookmark: _Toc6837][bookmark: _Toc17899]一、报价表格式
项目名称：          
项目编号：          
	供应商名称
	

	响应范围
	第     包

	报价
（详见备注说明）
	
大写：                        
小写：                        


	备注说明
	


供应商公章：             
日      期：             
 
注：
1.本表内容根据比价文件要求包含但不限于合同规定的范围所提供的全部服务所需的全部费用，此费用包括服务成本（含人员成本、交通、通信、差旅费等）、管理费、利润、风险费、税费及其他一切费用，供应商自行考虑报价风险。
2.特殊事项在备注中注明。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。


[bookmark: _Toc10325][bookmark: _Toc9887]
二、比价响应函
致：          （采购人）
[bookmark: _Hlk44287576]根据贵方的比价公告和谈判邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据本次比价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核本次比价文件，包括比价文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次比价文件，并对比价文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本比价文件，并在供应商须知规定的比价有效期之前均具有约束力。
4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何证据、数据或资料。

供应商公章：                      
日      期：                      
[bookmark: _Toc15886][bookmark: _Toc27496]












三、供应商资格声明书 
致：          （采购人）
在参与本次项目比价中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：             
日      期：             









[bookmark: _Toc3425][bookmark: _Toc19132]四、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理比价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表有效身份证明扫描件：


授权代表身份证反面



授权代表身份证正面













授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：             
日      期：             


注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc31060][bookmark: _Toc1834]五、比价响应表
5.1商务响应表
	序号
	商务条款
	比价文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务期限
	
	
	






供应商公章：             
日      期：             















[bookmark: _Toc19745][bookmark: _Toc25481]六、诚信履约承诺函
致：          （采购人）
如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
（3）将采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


供应商公章：             
日      期：             


[bookmark: _Toc393705367][bookmark: _Toc400805872][bookmark: _Toc16463][bookmark: _Toc15523]七、履行合同所必需的专业技术能力证明
1、服务本项目主要人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	拟派项目人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.证件应附复印件或影印件，响应人对其真实性负法律责任。
2.注册证书（或电子证书）中注册单位需与响应人名称一致。
3.除项目负责人和建筑专业设计负责人可为同一人外，其余岗位人员不可兼任，一人一岗。


















八、其他相关证明材料
提供符合比价邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。


特别提示：
供应商在响应文件制作时可在此栏内根据比价文件要求提供相关证明资料，如营业执照、证书等。





