铜陵学院招标（采购）代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目

项目编号：tlxyzb[2021]006号

招

标

文

件

招 标 单 位：      铜 陵 学 院

经 办 部 门：      铜陵学院招投标办公室

日      期：  2021年 2月

第一章  招标公告

为进一步加强学校招标采购管理工作，提高招标采购质量，规范招标采购程序，经研究决定，铜陵学院采用公开招标的方式，面向社会公开遴选具有资质的招标（采购）代理及工程造价咨询服务单位，为学校部分货物与服务类项目提供采购代理服务、部分工程类项目提供工程量清单编制及招标（采购）代理服务和工程量清单第三方审核服务。欢迎具备资格条件的服务单位参与遴选，现将有关事项公告如下：

一、招标项目概况

1.招标项目名称：铜陵学院招标（采购）代理及工程造价咨询服务单位遴选建库。

2.标段划分：

2.1一标段：铜陵学院部分货物与服务类项目采购代理服务。

2.2二标段：铜陵学院部分工程类项目工程量清单编制及招标代理服务。

2.3三标段：铜陵学院部分工程类项目工程量清单第三方审核服务。

3.招标内容：面向社会公开遴选具有资质的招标（采购）代理及工程造价咨询服务单位，为学校部分货物与服务类项目提供采购代理服务、部分工程类项目提供工程清单编制及招标（采购）代理服务和工程清单第三方审核服务。

一标段：拟遴选入库服务单位6家，其中注册地在合肥市（或在合肥市注册有分公司）且在合肥市有满足开评标要求的场所，并能进入合肥市公共资源交易中心代理项目的代理服务单位3家；注册地在铜陵市（或在铜陵市注册有分公司）且在铜陵市有满足开评标要求的场所，并能进入铜陵市公共资源交易中心代理项目的代理服务单位3家。

二标段：拟遴选3家入库服务单位。

三标段：拟遴选3家入库服务单位。

4.服务内容：

4.1一标段：

入库的服务单位为学校提供部分货物与服务类项目的采购代理全过程服务。

具体服务内容包括但不限于提供采购前期咨询，依法编制采购公告（含编制资格预审、后审文件）、采购文件；参与重大项目采购文件会审；依法发布采购公告，组织接收投标人报名及接收申请资料，审查投标人资格；依法组织投标人踏勘现场、组织答疑会及整理答疑纪要文件；依法编制需向有关主管部门提交的资格审查、招标投标情况的书面报告；提供项目实施过程中的咨询服务工作；落实开评标场地，依法组织采购会、组织开标和专家评审工作；协助处理质疑投诉，组织专家对质疑内容的复审；发布中标公告和发出中标通知书，采购结束后，按要求向学校提交有关采购文件归档资料并负责配合校方与中标人签订合同；依法办理采购备案工作；依规进行信息公开工作；其它与项目采购有关的事宜。

4.2二标段（单项工程预算超过伍佰万元以上的项目，不在此次招标范围内）：

入库的服务单位为学校新建建（构）筑物、原有建（构）筑物的维修改造、室外工程、道路、运动场（体育设施）改造、水电改造（含节能、智能化）、绿化亮化美化、零星维修、部分主体工程的分包及甲控（供）材（预留金、暂定价或暂定量部分）等各类工程提供包括工程量清单编制、招标控制价编制等工程造价咨询和招标代理全过程服务。

具体服务内容包括但不限于熟悉图纸、了解现场状况、编制招标工程量清单、编制招标控制价、编制招标采购文件、办理项目的招标采购前期资料、发布网上公告（发放投标邀请函）、组织招标采购答疑、组织开标、组织评标、发布中标公示（成交结果公示）、协助办理中标（成交）通知书、协助处理质疑投诉、编制并移交招标代理档案资料、协助招标采购人签订施工合同、后续相关配合跟踪咨询等各项服务工作。

4.3三标段（单项工程预算超过伍佰万元以上的项目，不在此次招标范围内）：

入库的服务单位为学校新建建（构）筑物、原有建（构）筑物的维修改造、室外工程、道路、运动场（体育设施）改造、水电改造（含节能、智能化）、绿化亮化美化、零星维修、部分主体工程的分包及甲控（供）材（预留金、暂定价或暂定量部分）等各类工程提供第三方审核全过程服务。

具体服务内容包括但不限于熟悉图纸、了解现场状况、独立编制工程量及招标控制价清单、对招标代理方编制的招标工程量清单及招标控制价进行审核、编制并移交技术档案资料、后续相关配合跟踪咨询等各项服务工作。

二、投标人资格条件

（一）一标段：

1.须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.须具有独立法人资格且具有从事本项目的经营范围和能力（营业执照须包含招标代理经营范围），近年来企业经营状况良好；

3.须满足工商注册地在合肥市（或在合肥市注册有分公司，外地进合肥企业须提供进合肥备案登记表或证明），存续时间1年以上，并能进入合肥市公共资源交易监督管理局（或交易中心）代理项目；或工商注册地在铜陵市（或在铜陵市注册有分公司，外地进铜企业须提供进铜备案登记表或证明），存续时间1年以上，并能进入铜陵市公共资源交易监督管理局（或交易中心）代理项目；

4.在项目代理地（合肥市或铜陵市）有满足办公及开、评标要求的场所。办公及开、评标场所须是投标人自有或长期租赁的且在同一地点，开标室和评标室能有效隔离；

5.在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）或安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn）、合肥市或铜陵市公共资源交易监督管理局（或交易中心）网站可查询到的已入库代理机构；

6.投标人有自己的网站并能够自行发布招标采购信息，同时能够在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）或安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn）等规定网站发布招标采购信息；

7.项目负责人须有招标师职业资格证书和中级或中级以上职称证书，且是本单位正式员工，并具有相关招标（采购）经历或业绩。

（二）二标段：

1.须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.须具有独立法人资格且具有从事本项目的经营范围和能力（营业执照须包含工程造价咨询和招标代理经营范围），近年来企业经营状况良好；

3.须具有工程造价咨询乙级或乙级以上资质证书（且证书在有效期内）；

4.工商注册地在铜陵市（或在铜陵市注册有分公司，外地进铜企业须提供进铜备案登记表或证明），存续时间1年以上，并能进入铜陵市公共资源交易监督管理局（或交易中心）代理项目；

5.在铜陵市有满足办公及开、评标要求的场所。办公及开、评标场所须是投标人自有或长期租赁的且在同一地点，开标室和评标室能有效隔离；

6.在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）或安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn）、铜陵市公共资源交易监督管理局（或交易中心）网站可查询到的已入库代理机构；

7.投标人有自己的网站并能够自行发布招标采购信息，同时能够在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）或安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn）等规定网站发布招标采购信息；

8.项目负责人须有一级注册造价工程师证书和中级或中级以上职称证书，且是本单位正式员工，并具有相关工程清单编制经历或业绩（提供合同或清单、控制价文件首页盖有本项目负责人的执业印章复印件）。

（三）三标段：

1.须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.须具有独立法人资格且具有从事本项目的经营范围和能力（营业执照须包含工程造价咨询经营范围），近年来企业经营状况良好，存续时间1年以上；

3.须具有工程造价咨询乙级或乙级以上资质证书（且证书在有效期内）；

4.项目负责人须有一级注册造价工程师证书和中级或中级以上职称证书，且是本单位正式员工，并具有相关工程清单编制经历或业绩（提供合同或清单、控制价文件首页盖有本项目负责人的执业印章复印件）。

三、委托服务期限

1.自合同签订之日起三年。合同以1+1+1方式签订，合同到期前一个月，如中标人服务情况良好，双方合作满意，可续签下一年合同；

2.在合同到期时仍在实施没有完成的项目，仍由中标人实施，直至完成；

3.如中标人在代理服务过程中由于业务能力差或服务不及时给学校造成工作不便或损失，根据《铜陵学院招标代理和工程造价咨询服务机构管理暂行办法》，学校有权单方面终止合同。

四、招标文件获取及答疑

1.本招标公告和招标文件于2021年2月24日起在铜陵学院网（http://www.tlu.edu.cn/）公开发布。请各潜在投标人及时登录学校官网自行下载招标文件，本项目无需报名，也不需缴纳报名费。

2.招标公告和招标文件发布期间，潜在投标人如有任何疑问或需要招标方进一步澄清的事宜，请于2021年 3月5日上午11：00前以书面形式向招标人提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，招标人将于2021年3月9日下午17：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。

五、投标文件递交

1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向学校指定账户“户 名：铜陵学院；开户行：徽商银行北京路支行；账号：1990301021000032836”转账支付投标保证金人民币贰仟元整（￥2000元）。

2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，请于2021年3月16日上午11：00前，持投标保证金缴纳凭证（银行转账方式支付）将投标文件送达铜陵学院南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在3月 16日上午投递投标文件，其它时段不接收）。

六、联系方式

联系人：铜陵学院招投标办公室徐老师；联系电话：0562-5883540。

七、其他

1.各潜在投标人根据企业自身资质条件可投多个标段，但不得同时入围二、三标段。

2.评标委员会依据标段开启顺序（从一标段至三标段依次开启）进行评审，若已入围二标段，则不进入三标段评审（如同时投二、三标段）。

铜陵学院

2021年 2月24日

第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 铜陵学院 |
|  | 招标内容 | 详见招标公告 |
|  | 投标人资格条件 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份，密封提交 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 是否接受联合体 | 否 |
|  | 是否接受分包履约 | 不接受 |
|  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 9 | 截止时间 | 详见招标公告 |
| 10 | 招标文件递交地点 | 详见招标公告 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 履约保证金 | 入库单位投标保证金自动转为履约保证金 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币2000元整,开标前以转账方式缴纳至以下账户： 户 名：铜陵学院 开户行：徽商银行北京路支行 账号：1990301021000032836 须备注×××项目（或×××项目编号）投标保证金。 |
| 14 | 费用承担 | 供应商参加投标活动发生的一切费用均自理 |
| 15 | 投标有效期 | 开标后三个月 |
| 16 | 入库单位的推荐 | 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标人的投标文件分别进行评审，按顺序推荐出有排序的入库单位。 |
| 17 | 开标时间 | 待定 |
| 18 | 开标地点 | 铜陵学院国资处开标室（新校区图书馆801室） |

第三章  投标人须知

一、总则

1.投标人资格条件：见招标公告。

2.投标费用：投标人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.招标文件获取：详见招标公告，投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本招标项目的相关条款，认同招标方的解释。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4.投标文件编制：

4.1投标文件应按招标文件要求的部分格式进行编写。本招标文件要求的证明材料投标人须提供，本招标文件没有要求的证明材料，投标人认为需要提供的，也可以提供。

4.2投标文件应打印并逐页编码，正副本应分别胶装成册，并编制目录，散页无效。

4.3投标文件正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

4.4投标文件应按招标文件的要求进行签署和盖章。

5.投标文件递交：

5.1投标文件应当密封递交，封装应该严密、不易破损。密封袋上应清楚地载明投标标段和投标人的名称、地址、电话及联系人，封口处应盖有投标人公章。

5.2投标文件应在规定的投标文件递交截止时间前提交。逾期迟交的投标文件将不予接收。

二、服务内容与要求

（一）一标段

6.一标段服务内容：

入库服务单位为学校委托代理采购项目提供采购代理全过程服务，具体服务内容包括但不限于提供采购前期咨询、办理项目的采购前期资料，依法编制采购公告（含编制资格预审、后审文件）、采购文件；参与重大项目采购文件会审；依法发布采购公告，组织接收投标人报名及接收申请资料，审查投标人资格；依法组织投标人踏勘现场、组织答疑会及整理答疑纪要文件（若有）；依法编制需向有关主管部门提交的资格审查、采购情况的书面报告；提供项目实施过程中的咨询服务工作；落实开评标场地，依法组织采购会、组织开标和专家评审工作；协助处理质疑投诉，组织专家对质疑内容的复审；发布中标（成交）公告和发出中标（成交）通知书，采购结束后，按要求向学校提交有关采购文件归档资料并负责配合校方与中标人签订合同；依法办理采购备案工作；依规进行信息公开工作；其它与项目采购有关的事宜。

6.1政府集中采购项目：按照《安徽省教育厅关于转发安徽省省级“本年度”政府集中采购目录及政府采购限额的通知》要求，属于政府集中采购目录内限额上的项目，代理单位须按照属地公共资源交易监督管理局规定，在属地公共资源交易中心进行代理采购。

6.2分散采购项目：按规定实行“分散采购”的项目，必须严格依法依规规范操作，具体可参照属地公共资源交易中心的相关做法。

7.一标段服务要求：

7.1代理单位须按相关法律法规的规定组织学校所委托项目的代理采购工作，精心设计和组织，提供优良的服务，保证采购计划顺利实施，维护采购的社会和经济效益。

7.2代理单位必须指派一名项目负责人，与学校联系和处理代理采购过程中的有关事宜。代理单位在接到学校电话通知后，与学校相关人员就代理采购的有关具体事项进行协商；若学校采购的设备为需要进行论证的进口产品，代理单位应协助学校完成进口产品论证后的进口审批及政府采购计划表的报批工作。

7.3代理单位应及时向学校通报代理采购计划和进展，保证代理采购计划的顺利实施。

7.3.1根据学校提供的采购项目相关资料并结合与学校具体使用部门工作人员协商的结果，代理单位应保证在3日内完成采购文件初稿的编制（紧急情况下可在1日内完成，以上时间不含因学校具体使用部门工作人员因不可预知原因而导致的时间延误），并送学校审核确认；学校审核、签字、盖章确认后，代理单位与学校协商确定开标时间后及时发布采购公告。

7.3.2从采购文件开始发售第一天起至截标前一天止, 代理单位应及时将项目的进展情况向学校具体负责人员进行通报（包括质疑投诉等）。

7.3.3评标专家组的组成与抽取，视项目具体情况由代理单位与学校协商确定并按有关规定规范办理；在受托代理采购项目开标前三天内，代理单位应书面或电话邀请学校派遣相关人员参加开、评标会议。

7.3.4代理单位须严格按照招标采购法律法规及有关规定负责组织开标、评标，做好采购过程的记录。分散采购项目（不进属地交易中心采购的）开标时，须有铜陵学院国资处人员在场监督，并在开标材料上签字，否则开标无效。

7.3.5评标结束后，代理单位应在1个工作日内发布中标公告，质疑期满且无质疑投诉情况下1个工作日内将《中标通知书》送至学校盖章确认，并做好《中标通知书》发放工作。

7.4在接受学校委托期间，代理单位须严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规制定采购文件以及按规定确定评标委员会组成人员，组织开标、评标等过程。

7.5代理单位根据学校委托的项目编制而成的可对外发售的采购文件均需经学校确认后方能生效。

7.6在采购活动中若发生质疑或投诉，代理单位应负责协调相关方，主动及时处理好质疑或投诉。

7.7代理的是“分散采购”项目，代理单位在具体项目代理采购结束后，应按规定保管相关档案，必要时报政府采购监管部门备案，并将采购过程完整材料（包括采购公告、采购文件、开标评标过程的有关记录、评标专家形成的过程和名单及其签到表、中标公告、中标通知书等）加封面、页面并编目录胶装装订成册形成评标报告，向学校招投标办公室移交资料一套（投标文件正、副本各一份和评标报告一份）；代理的是“政府集中采购”项目，代理单位在具体项目代理采购结束后，应向学校移交一套按政府采购规定需要存档的资料。

7.8省级政府采购相关范本中规定的应由代理单位完成的其他采购代理服务的工作以及相关的配套服务工作。

7.9代理单位应及时录入业务内政府采购监管部门要求的采购统计信息。

（二）二标段、三标段

8.二、三标段服务内容：

入库的服务单位为学校新建建（构）筑物、原有建（构）筑物的维修改造、室外工程、道路、运动场（体育设施）改造、水电改造（含节能、智能化）、绿化亮化美化、零星维修、部分主体工程的分包及甲控（供）材（预留金、暂定价或暂定量部分）等各类工程提供包括工程量清单编制、招标控制价编制等工程造价咨询和招标代理全过程服务（二标段）、工程清单第三方审核全过程服务（三标段）。

8.1二标段入库服务单位具体服务内容包括但不限于熟悉图纸、了解现场状况、编制招标工程量清单、编制招标控制价、编制招标采购文件、办理项目的招标采购前期资料、发布网上公告（发放投标邀请函）、组织招标采购答疑（如有）、组织开标、组织评标、发布中标公示（成交结果公示）、协助处理质疑投诉（如有）、协助办理中标通知书（成交通知书）、编制并移交招标代理档案资料、协助招标（采购）人签订施工合同、后续相关配合跟踪咨询等各项服务工作。

8.2三标段入库服务单位具体服务内容包括但不限于熟悉图纸、了解现场状况、独立编制工程量及控制价清单、对招标代理方编制的招标工程量清单及招标控制价进行审核、编制并移交技术档案资料、后续相关配合跟踪咨询等各项服务工作。

特别说明：涉及工程类的委托服务项目，学校根据基建工程的实际情况，可以直接指定入库的某个单位提供包括工程量清单和招标控制价编制等工程造价咨询及招标代理服务（二标段）、工程清单第三方审核服务（三标段），也可根据入库服务单位的综合实力（服务质量、项目组实力、中标报价等）通过比选方式或通过抽签、轮流方式确定服务单位。

9. 二、三标段服务要求：

9.1二、三标段工程造价咨询服务要求：

9.1.1入库服务单位根据学校基建办公室（以下简称“基建办”）提供的图纸及相关技术要求等材料或施工现场勘查情况，在充分了解工程施工各方面要求的前提下编制工程量清单和招标控制价，3-7天内完成；无施工图纸的，学校现场明确工程量后7天内完成，期间包括与学校沟通、复核及调整时间；新建建（构）筑物项目由学校在委托前另行协商时限要求。

9.1.2招标控制价编制应与工程量清单编制同步进行，时间在工程量清单完成后3天内完成。

9.1.3提供的工程清单编制文件要加盖造价师签章（同时提供电子文档），并应义务承担对清单的全部答疑工作；应按要求的时间提交清单，每延误一天扣除2%工程造价咨询服务费。

9.1.4清单项目特征及数量要详细准确，如清单不详、漏量及漏项等，编制单位须承担相应的责任，在清单编制过程中若发生的误差率超过国家规定范围，学校有权按清单误差比例扣付工程造价咨询服务费，如偏差在3-5%内，扣付10%服务费；5-10%内，扣付20%服务费；超过10%，拒付服务费，并没收履约保证金，清退出库。

9.1.5招标代理单位与第三方审核单位编制的清单有差异，编制质量差（如缺项、漏项、进价不合理、准确率低等）的一方须按造价咨询服务费用的10-30%支付另一方费用。如双方清单编制的分歧很大，且各自编制不细致，短期内无法形成有效编制成果，学校将另行选择复核单位，所造成的费用由招标代理单位、第三方审核单位承担或其中编制质量差的一方承担。

9.1.6招标代理单位和第三方审核单位必须各自独立编制工程量清单。如在采购人没有确定双方之间进行业务（清单）比对前，双方进行“串通”编制、“合二为一”，学校有权拒付工程造价咨询服务费，并有权终止合同。

9.1.7出现以下情况之一：受托项目拟安排的负责人不是本公司员工、转包给其他人（公司）、清单编制质量太差、弄虚作假，学校有权拒付工程造价咨询服务费，并有权终止合同。

9.2二标段招标代理服务要求：

9.2.1招标代理单位与基建办对接后，根据基建办提供的图纸及相关技术要求等材料或施工现场勘查情况，在充分了解工程施工各方面要求的前提下，及时编制清单、设置参数（清单编制、参数设置必须符合国家及地方有关规定和要求）。

9.2.2学校基建办将招标代理单位与第三方审核单位编制的清单进行比对确认，若偏差不大，两家单位清单编制人员在独自复核后再相互审核，直至无误；如双方清单编制偏差较大或分歧很大，则按9.1.5条之规定处理。

9.2.3招标代理单位在收到学校确认的清单后，于3个工作日内完成招标文件编制（文件编制必须符合规范要求），连同工程清单送交学校有关部门审核确认并加盖铜陵学院公章。

9.2.4审核通过后，招标代理单位将招标采购公告、答疑等文件在公司网页、中国政府采购网或安徽政府采购网等平台发布、公示，并按规范的招标采购方式组织招标开、评标，其中：按照《安徽省教育厅关于转发安徽省省级“本年度”政府集中采购目录及政府采购限额的通知》要求，属于政府集中采购目录内限额上的工程项目，须按照铜陵市公共资源交易监督管理局规定，在铜陵市公共资源交易中心（以下简称“中心”）进行公开招标或小额库定点抽签；按规定实行“分散采购”且需在“中心”进行交易的工程项目,按“中心”规定办理，不需在“中心”进行交易的工程项目，必须严格依法依规规范操作，具体可参照“中心”的相关做法。

9.2.5在“中心”进行交易的工程项目，评标专家抽取须按相关规定执行；不在“中心”进行交易的工程项目，评标专家由代理公司负责按规范抽取，其中业主评委至少1人（业主评委由学校项目主管部门推荐或从学校评标专家库中抽取），专家原则上应是省、市评标专家库成员或具有副高职称以上人员，20万元以下项目可放宽至中级职称（但须有该专业5年以上从业经验且具有职业资格）。代理公司评标专家的抽取须制定规范的抽取程序。

9.2.6不在“中心”进行交易的工程项目，项目的开标必须有铜陵学院招投标办公室工作人员在场监督，并在开标材料上签字，否则开标无效。

9.2.7开标结束后一个工作日内，代理公司须拟出中标公示，及时挂网公示；督促中标公司在合理期限内缴费、领取中标通知书、到学校签订合同；在具体项目代理结束后五个工作日内，将招标过程完整材料（包括招标公告、开标、评标过程的有关记录、评标专家形成的过程和名单及其签到表、中标公告、中标通知书等）加封面、页面并编目录后胶装装订成册形成评标报告，向学校招投标办公室移交资料一套（包括招标文件、工程清单、投标文件正本和评标报告各一份），并向学校基建办移交资料三套（包括招标文件、工程清单以及中标单位投标文件副本）。

三、投标报价

10. 一标段采购代理服务费：

10.1采购代理服务费A1值(折扣率)：投标报价最高限值90%。

10.2采购代理服务费A2值(包干价)：投标报价最高限值6000元。

11.二标段招标代理服务费及工程造价咨询服务费报价：

11.1单项工程中标价50万（含）以上：

11.1.1招标代理服务费B值(折扣率)：投标报价最高限值90%。

11.1.2工程造价咨询服务费报价C值(折扣率)：投标报价最高限值90%。

11.2单项工程中标价50万以下：

招标代理服务费及工程造价咨询服务费D值(包干价):投标报价最高限值7000元。

12.三标段工程造价咨询服务费报价：

12.1单项工程中标价50万（含）以上：

工程造价咨询服务费报价E值(折扣率)：投标报价最高限值90%。

12.2单项工程中标价50万以下：

工程造价咨询服务报价F值(包干价)：投标报价最高限值2000元。

特别说明：

1.我校修缮改造等项目比较零散、点多面广，造价从几万元到几十万元、几百万元不等（工程超过伍佰万元以上的项目，不在此次招标范围内），部分基建、能源、绿化等修缮改造项目缺少原始数据和纸质电子图纸，清单编制及招标代理单位在报价时要充分考虑此类因素。

2. 招标人根据每个标段所有中标候选单位投标报价情况，确定每家中标单位最终合同计费值A、B、C、D、E、F（取每个标段计费值的平均值作为基准值，对应标段中标候选单位，如其投标报价计费值高于基准值，则以基准值作为合同签订时的计费值；如其投标报价计费值不高于基准值，则按其投标报价计费值作为合同签订时的计费值）。

3.随着国家鼓励电子化开评标的力度逐渐加大，不排除今后国家会取消收取投标报名费及资料费，请各潜在投标人在投标时予以充分考虑，合理报价。

四、服务收费及付费方式

（一）一标段

13.服务收费：

13.1代理采购项目是科研类的或需进属地公共资源交易平台交易的，采购代理服务费依据国家发改委发改价格（2011）534号文。

计算公式为：收费金额=招标标的物中标（成交）价×收费标准费率×折扣率A1。其中：收费标准费率为国家发改委发改价格（2011）534号文规定的收费标准；收费金额低于A2值按A2值包干。

13.2其它非科研、不需进交易平台交易的货物与服务类代理采购项目，单个代理项目服务费均按A2值包干。

特别说明：学生教材、军训服装等代收代支项目均按包干价A2计费。

13.3投标人报名费和资料（含采购文件）费收取：

政府集中采购收取标准：代理单位按属地公共资源交易监督管理局（或交易中心）规定的标准收取。

政府分散采购收取标准：不超过100元，如上级主管部门有最新规定，则从其规定。投标人报名费和资料费由招标代理单位收取。

13.4若采购代理单位所代理项目非采购代理原因导致流标，每流标一次，由学校向采购代理单位支付1000元代理服务补偿金（专家评标费）；如流标后学校不再继续采购的，由学校向招标代理单位支付2000元代理服务补偿金。

备注：除以上费用外，采购代理单位不得向学校和中标人收取其他任何费用。

14.付费方式：

14.1采购代理服务费可由学校按次、按月或按季度支付，也可由中标人在领取中标（成交）通知书时向采购代理单位一次性支付，具体付费方式在采购文件中约定。

14.2采购过程所需专家论证费、评标专家劳务费由采购代理单位支付。

（二）二标段

15.服务收费：

15.1单项工程中标价50万元（含）以上：

15.1.1招标代理服务费：依据国家发改委发改价格（2011）534号文。计算公式为：收费金额=招标标的物中标（成交）价×收费标准费率×折扣率B。其中：收费标准费率为国家发改委发改价格（2011）534号文规定的收费标准。

15.1.2工程造价咨询服务费：依据皖价服（2007）86号文。计算公式为：收费金额=招标标的物中标（成交）价×收费标准费率×折扣率C。其中：收费标准费率为皖价服（2007）86号文规定的收费标准。

15.1.3招标代理单位服务费可按第15.1.1和15.1.2条合并收取，低于D值按D值包干。

15.2单项工程中标价50万元以下：服务费（包括招标代理费和工程造价咨询服务费）均按D值包干。

15.3投标人报名费和资料（含招标文件和工程清单）费：

最高不超过100元，如上级主管部门有最新规定，从其规定。投标人报名费和资料费由招标代理单位收取。

15.4招标代理单位所代理项目非招标代理原因导致流标，每流标一次，由学校向招标代理单位支付1000元代理服务补偿金（专家评标费）；如流标后学校不再继续招标的，若编制了工程量清单及招标控制价，由学校支付相应的工程造价咨询服务费，同时向招标代理单位支付2000元代理服务补偿金。

15.5若项目需进属地公共资源交易监督管理局（或交易中心）平台交易的，如平台有规定，按规定执行。

备注：除以上费用外，招标代理单位不得向学校和中标人收取其他任何费用。

16.付费方式：

16.1招标代理单位服务费可由学校按次、按月或按季度支付，也可由中标人在领取中标（成交）通知书时向招标代理单位一次性支付，具体付费方式在招标（采购）文件中约定。

16.2招标（采购）过程所需专家论证费、评标专家劳务费由招标代理单位支付。

（三）三标段

17.服务收费：

17.1单项工程中标价50万元（含）以上：

17.1.1工程造价咨询服务费：依据皖价服（2007）86号文。计算公式为：收费金额=招标标的物中标（成交）价×收费标准费率×折扣率E。其中：收费标准费率为皖价服（2007）86号文规定的收费标准；若仅开展招标控制价编制（或审核）工作，则不予收取工程量清单编制费。

17.1.2 上述费用低于F值按F值包干。

17.2单项工程中标价50万元以下：服务费均按F值包干。

备注：除以上费用外，第三方审核单位不得向学校和中标人收取其他任何费用。

18.付费方式：

第三方审核服务费可由学校按次、按月或按季度支付，也可由中标人在领取中标（成交）通知书时向代理该项目的代理单位一次性支付，具体付费方式另行约定。

第四章  评标办法

19.总则：本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

20.评标程序

20.1首先由评委在监督人见证下开启投标文件。再对投标人资格进行评审，对资格评审通过的投标人进行技术部分评审，技术标评审通过后再对投标报价部分进行评审。

20.2评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。

21.资格审查（最低标准）

| 序号 | 合格条件 | 投标资格合格条件标准 | 有效证明材料 | 定性的结论及相关情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立的法人营业资格 | 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。 | 企业法人营业执照（副本） | 复印件装订在投标文件内，原件入围后审查。 |
| 2 | 企业资质 证书 | 投标人企业必须具有“招标公告”中规定的资质要求 | 有效的企业资质等级证书 （副本） |  |
| 3 | 项目负责人资质 | 投标人拟派项目负责人必须具有“招标公告”中规定的项目负责人资质要求 | 有效的执业证书、中级或中级以上职称证书、投标单位为其缴纳的最近连续三个月的社保缴费证明、从业经历或业绩证明。 |  |
| 4 | 外地进铜陵 企业 | 外地进铜陵企业必须具有“招标公告”中规定的要求 | 提供进铜陵备案登记表或证明（仅一、二标段提供） |  |
| 5 | 外地进合肥 企业 | 外地进合肥企业必须具有“招标公告”中规定的要求 | 提供进合肥备案登记表或证明（仅一标段提供） |  |
| 6 | 经营状况 | 投标人2019年度财务审计报告（或财务报表）和2020年7月—2020年12月期间内连续五个月依法缴纳税收证明和依法缴纳社会保险证明 | 提供财务审计报告（或财务报表）、缴纳税收证明和缴纳社会保险证明 |  |
| 7 | 入库代理机构网页截图 | 在中国采购与招标网或中国政府采购网或安徽省政府采购网，以及合肥市或铜陵市公共资源交易中心（或监督管理局）可查询到的已入库代理机构 | 提供网页截图（仅一、二标段提供） |  |
| 8 | 办公及开、评标场所 | 投标人须有满足办公及开、评标要求的场所。办公及开、评标场所须是投标人自有或长期租赁的且在同一地点，开标室和评标室能有效隔离 | 提供办公及开、评标场所自有产权证明或租赁合同（仅一、二标段提供） |  |
| 9 | 授权委托书 | 按格式要求填写、签章 | 由法定代表人签署并加盖公章 | 原件装订在投标文件内 |
| 10 | 无不良记录 | 企业近三年来从事企业经营范围内的业务，无不良记录 | 提供无不良记录承诺函，法人签字（或盖章）并加盖企业公章 | 原件装订在投标文件内 |

注： ①以上条款中有一条不符合即为不合格；

②经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力；

③以上评审内容均应在投标文件中体现；

④资格审查未通过的投标文件将不得进入技术部分及投标报价部分的评审；

⑤投标人投标文件所列信息及其他原件如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，并列入不良行为予以记录，是中标候选人的，取消其中标候选人资格；

⑥以上所述营业执照、资质证书、相关证明等原件在入围后审查。

特别说明：上述资料请按顺序装订成册。

22.评分细则

22.1一标段

| 项 目 |  | 要 求 |  | 评 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业实力( 54分) |  |  |  |  |  |
| 企业类似业绩 （20） |  | 近三年代理过单个货物或服务类项目中标金额为100万元（含）以上的，得3分；50万元（含）以上的，得2分；20万元（含）以上的，得1分。最多可得20分。 注：①提供业绩一览表（如分公司以总公司资质投标，以分公司业绩计分）；②提供代理货物或服务类项目的中标公告网页截图（可查询）或经备案的中标通知书。 |  |  |  |
| 项目人员配备（18分） |  | 1.项目负责人同时具有社会化高级工程师职称证书和注册招标师证书或招标师资格证书的，得6分；同时具有社会化中级工程师职称证书和注册招标师证书或招标师资格证书的，得3分。 2.项目组成员中（不含项目负责人）同时具有社会化高级工程师职称证书和注册招标师证书或招标师资格证书的，每提供一人得6分；具有社会化高级工程师职称证书或注册招标师证书或招标师资格证书的，每提供一人得4分；具有社会化中级工程师职称证书或注册招标师证书或招标师资格证书的，每提供一人得2分。最多可得12分。 注：①提供项目人员配备一览表；②提供中级、高级工程师职称证书、注册招标师证书或招标师资格证复印件；③项目组成员（含项目负责人）不超过6人，且是本单位在职员工。提供投标单位为项目组成员在合肥市（在肥代理单位）、铜陵市（在铜代理单位）缴纳的最近连续3个月社保缴费证明材料；或，如分公司以总公司资质投标，提供投标单位为项目组成员缴纳的最近连续3个月社保缴费证明材料以及能证明项目组成员是属地分公司在职员工的佐证材料复印件（如：投标截止日前，在分公司所在地已租住至少3个月以上的租房合同或自有住房产权证等；佐证材料需载明项目组成员）。 |  |  |  |
| 企业社会荣誉（16分） |  | 1.近五年来获得过行政管理部门或授权的行业协会颁发的荣誉表彰或称号（仅限于招标代理方面和造价咨询服务方面）的，市级荣誉的得2分；省级及以上荣誉的得4分。满分8分。（同一年度不同级别的同一荣誉不重复计分，只以最高级别计分） 2.项目组成员中（含项目负责人），近五年来获得行政管理部门或授权的行业协会颁发的荣誉表彰或称号的，市级荣誉的得2分；省级及以上荣誉的得4分。满分8分。（同一年年度不同级别的同一荣誉不重复计分，只以最高级别计分） 注：①“近五年”指2016年1月1日至今，时间以所获奖项的荣誉证书中的落款时间为准；②提供荣誉证书复印件。 |  |  |  |
| 二 、服务部分(31分) |  |  |  |  |  |
| 服务方案 （25分） | 1.招标代理服务整体方案体系内容详实，符合法律规定，保障措施科学合理、有针对性，人员分工明确，与铜陵市或合肥市公共资源交易监督管理局（或交易中心）工作流程衔接紧密。 内容完整全面，方案详实的得13-9分；内容基本涉及，但深度不够的得8-4分；内容片面，漏项较多，不容易识别的得3-1分，未提供的不得分。 2.对加强服务质量、提高业主和投标人满意度、规范执业、打造企业品牌的内部管理措施；对如何保证招标文件编制质量和开评标不出现失误，有具体应对措施和解决办法，有二级、三级内部审核机制和风险预判机制及问题处理措施。 内容完整全面，方案详实的得12-8分；内容基本涉及，但深度不够的得7-4分；内容片面，漏项较多，不容易识别的得3-1分，未提供的不得分。 注：提供服务方案书面说明材料（包括公司相关制度、措施，是否自有专家库等内容）。 |  |  |  |  |
| 硬件条件 （6分） | 1.开标场所：室内净建筑面积或实际有效使用面积大于60m2的得2分；大于30 m2小于60m2的得1分，其余不得分。 2.评标场所：室内净建筑面积或实际有效使用面积大于20m2的得2分；大于15 m2小于20 m2的得1分，其余不得分。 3.开评标场所有完好音视频设备（包括投影设备、监控设备等）的得2分，其余不得分。 注：1.提供能证明办公及开、评标场所面积的有效佐证材料复印件（如产权证等），办公及开、评标场所能够有效隔离区分。 2.提供办公及开评标场所和音、视频设施等图片，并以文字或列表形式说明相关情况。 |  |  |  |  |
| 三、价格部分（15分） |  |  |  |  |  |
| 投标报价 （15分） | 采购代理服务报价A1(8分) |  | 1.招标代理服务收费参考国家发改委【2011】534号文。 2.招标代理服务报价以折扣率形式报价，控制折扣率A1值最高限值90%。 3.投标人的折扣率报价超过A1值最高限值的为无效标。 4.以各投标人的有效投标报价取算术平均值为评标基准值，投标人有效报价等于基准值的得满分8分。每低于基准值1个百分点时扣0.1分；每高出基准值1个百分点时扣0.2分（不足1%点时采用插入法计算，计算结果保留到小数点后两位，四舍五入）；扣完为止。 5.折扣率报价时取整数（不保留百分比后小数）。 |  |  |
|  | 包干价报价A2 (7分) |  | 1.投标报价A2值最高限值6000元。 2.投标人的报价超过A2值最高限值的为无效标。 3.以各投标人的有效投标报价取算术平均值为评标基准值，投标人有效报价等于基准值的得满分7分。每低于基准值1个百分点时扣0.2分；每高出基准值1个百分点时扣0.3分（不足1%点时采用插入法计算，计算结果保留到小数点后两位，四舍五入）；扣完为止。 |  |  |
| 四、定标办法 |  |  |  |  |  |
| 1.各投标人的最终得分=企业实力得分+服务部分得分+硬件条件得分； 2.各投标人的最终得分按由高到底顺序排列； 3.中标候选人的最终得分相同时，以价格部分得分高者优先，价格部分得分相同时，则现场抽签确定排序； 4.在合肥市遴选3家采购代理单位，其中至少1家能够进入合肥市公共资源交易中心代理政府采购项目。 |  |  |  |  |  |

注：以上业绩、资质证书、荣誉证书、相关证明等材料须提供复印件（加盖投标单位公章），并装订入投标文件，原件评审入围后审查；投标人办公及开评标场所等硬件设施情况在评审入围后现场考证。

22.2二标段

| 项 目 |  | 要 求 |  |  | 评 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业实力( 54分) |  |  |  |  |  |  |
| 企业类似业绩 （20分） |  | 近三年代理过单个工程类项目中标金额为5百万元（含）以上的，得3分；3百万元（含）以上的，得2分，1百万元（含）以上的，得1分。最多可得20分。 注：①提供业绩一览表（如分公司以总公司资质投标，以分公司业绩计分）；②提供代理工程类项目的中标公告网页截图（可查询）或经备案的中标通知书。 |  |  |  |  |
| 项目人员配备（18分） |  | 1.项目负责人同时具有社会化高级工程师职称证书、注册造价工程师证书和注册招标师证书注册招标师证书或招标师资格证书的的，得6分；同时具有社会化高级工程师职称证书和注册造价工程师证书的，得4分。 2.项目组成员中（不含项目负责人）同时具有社会化高级工程师职称证书、注册造价工程师证书和注册招标师证书或招标师资格证书的，每提供一人得6分；同时具有高级工程师职称证书、注册造价工程师（或注册招标师证书）的，每提供一人得4分；同时具有中级工程师职称证书、注册造价工程师证书（或注册招标师证书）的，每提供一人得3分；具有中级及以上工程师职称证书或注册造价工程师或注册招标师证书或招标师资格证书的，每提供一人得2分。最多可得12分。 注：①提供项目人员配备一览表；②提供中级和高级工程师职称证书、注册招标师证书、注册造价工程师证书复印件；③项目组成员（含项目负责人）不超过6人，且是本单位在职员工。提供投标单位为项目组成员在铜陵市缴纳的最近连续3个月社保缴费证明材料；或，如分公司以总公司资质投标，提供投标单位为项目组成员缴纳的最近连续3个月社保缴费证明材料以及能证明项目组成员是铜陵分公司在职员工的佐证材料复印件（如：投标截止日前，在铜陵已租住至少3个月以上的租房合同或自有住房产权证等；佐证材料需载明项目组成员）。 |  |  |  |  |
| 企业社会荣誉（16分） |  | 1.近五年来企业获得过行政管理部门或授权的行业协会颁发的荣誉表彰或称号（仅限于招标代理和造价咨询服务方面）的，市级荣誉的得2分；省级及以上荣誉的得4分。满分8分。（同一年度不同级别的同一荣誉不重复计分，只以最高级别计分） 2.项目组成员中（含项目负责人），近五年来获得行政管理部门或授权的行业协会颁发的荣誉表彰或称号的，市级荣誉的得2分；省级及以上荣誉的得4分。满分8分。（同一年度不同级别的同一荣誉不重复计分，只以最高级别计分） 注：①“近五年”指2016年1月1日至今，时间以所获奖项的荣誉证书中的落款时间为准；②提供荣誉证书复印件。 |  |  |  |  |
| 二 、服务部分(31分) |  |  |  |  |  |  |
| 服务方案 （25分） | 1.招标代理服务整体方案体系内容详实，符合法律规定，保障措施科学合理、有针对性，人员分工明确，与铜陵市公共资源交易监督管理局工作流程衔接紧密。 内容完整全面，方案详实的得8-5分；内容基本涉及，但深度不够的得4-2分；内容片面，漏项较多，不容易识别的得1分，未提供的不得分。 2.对加强服务质量、提高业主和投标人满意度、规范执业、打造企业品牌的内部管理措施；对如何保证招标文件编制质量和开评标不出现失误，有具体应对措施和解决办法，有二级、三级内部审核机制和风险预判机制及问题处理措施。 内容完整全面，方案详实的得8-5分；内容基本涉及，但深度不够的得4-2分；内容片面，漏项较多，不容易识别的得1分，未提供的不得分。 3.造价咨询服务方案（含工程清单和控制价编制）项目组人员分工明确、内部审核机制健全；如何提高造价咨询成果文件质量，确保工程量清单和控制价编制等全过程造价咨询服务满足规范要求，如何确保技术指标合理、偏差率在正负3%以内，以及进度保障措施的描述。 内容完整全面，方案详实的得9-5分；内容基本涉及，但深度不够的得4-2分；内容片面，漏项较多，不容易识别的得1分，未提供的不得分。 注：提供服务方案书面说明材料（包括公司相关制度、措施，是否自有专家库等内容）。 |  |  |  |  |  |
| 硬件条件 （6分） | 1.开标场所：室内净建筑面积或实际有效使用面积大于60m2的得2分；大于30 m2小于60m2的得1分，其余不得分。 2.评标场所：室内净建筑面积或实际有效使用面积大于20m2的得2分；大于15 m2小于20 m2的得1分，其余不得分。 3.开评标场所有完好音视频设备（包括投影设备、监控设备等）的得2分，其余不得分。 注：1.提供能证明办公及开、评标场所面积的有效佐证材料复印件（如产权证等），办公及开、评标场所能够有效隔离区分。 2.提供办公及开评标场所和音、视频设施等图片，并以文字或列表形式说明相关情况。 |  |  |  |  |  |
| 三、价格部分（15分） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 （15分） |  | 招标代理服务报价B （5分） | 1.招标代理服务收费参考国家发改委【2011】534号文。 2.招标代理服务报价以折扣率形式报价，控制折扣率B值最高限值90%。 3.投标人的折扣率报价超过B值最高限值的为无效标。 4.以各投标人的有效投标报价取算术平均值为评标基准值，投标人有效报价等于基准值的得满分5分。每低于基准值1个百分点时扣0.1分；每高出基准值1个百分点时扣0.2分（不足1%点时采用插入法计算，计算结果保留到小数点后两位，四舍五入）；扣完为止。 5.折扣率报价时取整数（不保留百分比后小数）。 |  |  |  |
|  |  | 工程造价咨询服务报价C （5分） | 1.工程造价咨询服务（包含工程量清单和控制价编制）收费参考皖价服【2007】86号文。 2.工程造价咨询服务以折扣率形式报价，控制折扣率C值最高限值90%。 3.投标人的折扣率报价超过C值最高限值的为无效标。 4. 以各投标人的有效投标报价取算术平均值为评标基准值，投标人有效报价等于基准值的得满分5分。每低于基准值1个百分点时扣0.1分；每高出基准值1个百分点时扣0.2分（不足1%点时采用插入法计算，计算结果保留到小数点后两位，四舍五入）；扣完为止。 5.折扣率报价时取整数（不保留百分比后小数）。 |  |  |  |
|  |  | 包干价报价D （5分） | 1.投标报价D值最高限值7000元。 2.投标人的报价超过D值最高限值的为无效标。 3.以各投标人的有效投标报价取算术平均值为评标基准值，投标人有效报价等于基准值的得满分5分。每低于基准值1个百分点时扣0.1分；每高出基准值1个百分点时扣0.2分（不足1%点时采用插入法计算，计算结果保留到小数点后两位，四舍五入）；扣完为止。 |  |  |  |
| 四、定标办法 |  |  |  |  |  |  |
| 1.各投标人的最终得分=企业实力得分+服务部分得分+价格部分得分； 2.各投标人的最终得分按由高到底顺序排列； 3.中标候选人的最终得分相同时，以价格部分得分高者优先，价格部分得分相同时，则现场抽签确定排序。 |  |  |  |  |  |  |

注：以上业绩、资质证书、荣誉证书、相关证明等材料须提供复印件（加盖投标单位公章），并装订入投标文件，原件评审入围后审查；投标人办公及开评标场所等硬件设施情况在评审入围后现场考证。

22.3三标段

| 项 目 |  | 要 求 |  |  | 评 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业实力( 62分) |  |  |  |  |  |  |
| 企业类似业绩 （25） |  | 投标人近三年来为中标金额5百万元（含）以上的单个工程项目提供工程量清单和招标控制价编制服务的，每提供一个项目业绩资料，得3分，3百万元（含）以上的，得2分，1百万元（含）以上的，得1分，其余不得分。本项满分25分。 注：①提供业绩一览表（如分公司以总公司资质投标，以分公司业绩计分）；②提供服务项目中标通知书或服务合同复印件 。 |  |  |  |  |
| 项目人员配备（21分） |  | 1.项目负责人同时具有社会化高级工程师职称证书和一级注册造价工程师证书的，得6分。 2.项目组成员中（不含项目负责人）同时具有社会化高级工程师职称证书和一级注册造价工程师证书的，每提供一人得6分；同时具有中级工程师职称证书和一级注册造价工程师证书的，每提供一人得4分；具有高级工程师职称证书（仅限于造价、建设工程方面）或一级注册造价工程师的，每提供一人得3分；具有中级工程师职称证书（仅限于造价、建设工程方面）的，每提供一人得1分。最多可得15分。 注：①提供项目人员配备一览表；②提供中级和高级工程师职称证书、一级注册造价工程师证书复印件；③项目组成员（含项目负责人）不超过6人，且是本单位在职员工。提供投标单位为项目组成员缴纳的最近连续3个月社保缴费证明材料，如分公司以总公司资质投标，还需提供能证明项目组成员是分公司在职员工的佐证材料复印件（如：投标截止日前，在分公司所在地已租住至少3个月以上的租房合同或自有住房产权证等；佐证材料需载明项目组成员） |  |  |  |  |
| 企业社会荣誉（16分） |  | 1.近五年来企业获得过行政管理部门或授权的行业协会颁发的荣誉表彰或称号（仅限于招标代理和造价咨询服务方面）的，市级荣誉的得2分；省级及以上荣誉的得4分。满分8分。（同一年度不同级别的同一荣誉不重复计分，只以最高级别计分） 2.项目组成员中（含项目负责人），近五年来获得行政管理部门或授权的行业协会颁发的荣誉表彰或称号的，市级荣誉的得2分；省级及以上荣誉的得4分。满分8分。（同一年度不同级别的同一荣誉不重复计分，只以最高级别计分） 注：①“近五年”指2016年1月1日至今，时间以所获奖项的荣誉证书中的落款时间为准；②提供荣誉证书复印件。 |  |  |  |  |
| 二 、服务部分(23分) |  |  |  |  |  |  |
| 服务方案 （23分） | 造价咨询服务方案（含工程清单和控制价编制）项目组人员分工明确、内部审核机制健全；如何提高造价咨询成果文件质量，确保工程量清单和控制价编制等全过程造价咨询服务满足规范要求，如何确保技术指标合理、偏差率在正负3%以内，以及进度保障措施的描述。 内容完整全面，方案详实的得23-16分；内容基本涉及，但深度不够的得16-9分；内容片面，漏项较多，不容易识别的得8-1分，未提供的不得分。 注：提供服务方案书面说明材料（包括公司相关制度、措施等内容）。 |  |  |  |  |  |
| 三、价格部分（15分） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 （15分） |  | 工程造价咨询服务报价E （8分） | 1.工程造价咨询服务（含工程量清单和控制价编制）收费参考皖价服【2007】86号文。 2.工程造价咨询服务以折扣率形式报价，控制折扣率E值最高限值90%。 3.投标人的折扣率报价超过E值最高限值的为无效标。 4.以各投标人的有效投标报价取算术平均值为评标基准值，投标人有效报价等于基准值的得满分8分。每低于基准值1个百分点时扣0.1分；每高出基准值1个百分点时扣0.2分（不足1%点时采用插入法计算，计算结果保留到小数点后两位，四舍五入）；扣完为止。 5.收费折扣费率报价时取整数（不保留百分比后小数）。 |  |  |  |
|  |  | 包干价报价F （7分） | 1.投标报价F值最高限值2000元。 2.投标人的报价超过F值最高限值的为无效标。 3.以各投标人的有效投标报价取算术平均值为评标基准值，投标人有效报价等于基准值的得满分7分。每低于基准值1个百分点时扣0.1分；每高出基准值1个百分点时扣0.2分（不足1%点时采用插入法计算，计算结果保留到小数点后两位，四舍五入）；扣完为止。 |  |  |  |
| 四、定标办法 |  |  |  |  |  |  |
| 1.各投标人的最终得分=企业实力得分+服务部分得分+价格部分得分； 2.各投标人的最终得分按由高到底顺序排列； 3.中标候选人的最终得分相同时，以价格部分得分高者优先，价格部分得分相同时，则现场抽签确定排序。 |  |  |  |  |  |  |

注：以上业绩、资质证书、荣誉证书、相关证明等材料须提供复印件（加盖投标单位公章），并装订入投标文件，原件评审入围后审查。

第五章  投标文件部分格式

一.报价表

铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目投标报价表

（一标段）

致：     （招标人名称）

# 我公司已认真阅读了贵方发布的“铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目”招标文件，接受贵方在招标文件中提出的各项要求，并自愿参与该项目报价。

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目 | 折扣率A1: % |
| 2 |  | 包干价A2: 元 |

投标单位：（单位公章）                             投标单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人（被授权人）：（签字）                        联系电话：

日   期：

铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目投标报价表

（二标段）

致：     （招标人名称）

# 我公司已认真阅读了贵方发布的“铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目”招标文件，接受贵方在招标文件中提出的各项要求，并自愿参与该项目报价。

| 序号 | 项目名称 | 工程中标价范围 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目 | 50万（含）以上 | 折扣率B： % |
|  |  |  | 折扣率C： % |
| 2 |  | 50万以下 | 包干价D： 元 |

投标单位：（单位公章）                             投标单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人（被授权人）：（签字）                        联系电话：

日   期：

铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目投标报价表

（三标段）

致：     （招标人名称）

我公司已认真阅读了贵方发布的“铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目”招标文件，接受贵方在招标文件中提出的各项要求，并自愿参与该项目报价。

| 序号 | 项目名称 | 工程中标价范围 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜陵学院招标代理及工程造价咨询服务单位遴选建库项目 | 50万（含）以上 | 折扣率E： % |
| 2 |  | 50万以下 | 包干价F： 元 |

投标单位：（单位公章）                             投标单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人（被授权人）：（签字）                        联系电话：

日   期：

# 二.服务方案（投标人依据本项目实际情况自行编制）

# 1.

# 2.

3.

.

.

.

三.有关资质证明材料（如是复印件，须加盖公章）

1.营业执照复印件；

2.法定代表人授权书原件；

3.企业相关资质证书复印件；

4.项目组负责人及其他成员相关资质证书复印件；

5.本招标文件规定的其他资料；

6.投标人认为需要提供的其他资料。

# 四.项目服务人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职业注册资格 | 职称 | 拟派岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

投标人承诺：项目服务人员均为本公司正式员工，否则，招标人有权终止合同，我公司承担相应责任。

投标单位：（单位公章）                       投标单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人（被授权人）：（签字）                  联系电话：

日   期：

五.企业业绩一览表

（一）工程类

| 序号 | 工程名称 | 招标单位 | 中标单位 | 招标编号 | 中标通知书编号及中标日期 | 招标控制价（元） | 中标金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位公章）                      投标单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人（被授权人）：（签字）                 联系电话：

日   期：

（二）货物与服务类

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 中标单位 | 招标编号 | 中标通知书编号及中标日期 | 采购控制价（元） | 中标金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位公章）                      投标单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人（被授权人）：（签字）                 联系电话：

日   期：