铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：HCTZ[2019]015号

采购人: 铜陵学院

采购代理机构: 华春建设工程项目管理有限责任公司

二〇一九年三月

目   录

第一章	竞争性磋商书

一、供应商须知前附表

二、供应商须知

（一）总则

（二）竞争性磋商文件

（三）磋商响应书的编制

（四）磋商响应书的递交

（五）磋商办法

（六）合同的签订、履行及签收

（七）质疑

三、项目需求

第二章	磋商响应书

封面

一、磋商响应函格式

二、项目方案

三、服务承诺

四、法定代表人授权书

五、资格证明文件

六、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

七、本磋商文件要求的其他证明材料

磋商响应报价表

- 铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计服务项目

- 竞争性磋商公告

华春建设工程项目管理有限责任公司受铜陵学院委托，现对铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计服务项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。

（一）项目概况与采购范围：

1、项目编号：HCTZ[2019]015号

2、项目名称：铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

# 4、项目概况：铜陵学院信息综合楼工程位于铜陵学院新校区南侧。该工程地下1层，地上8层（不含出屋面楼（电）梯房及水箱间部分）。总建筑面积20347.01米2，其中地上建筑面积15996.60米2，地下建筑面积4350.41米2。建筑高度37.30米。框架结构。主要建设内容为建筑、安装、外装饰、室外等，其中外装饰幕墙约1.83万米2（分石材和玻璃两类）。该工程中标价为人民币5095.96万元。合同工期为458天。

5、服务范围和服务内容：

（一）服务范围

# 承担铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计。

（二）服务内容

# ①审核工程量清单编制和控制价。

# ②审核并签署现场签证和工程量确认单。

# ③对工程设计变更提供功能价值比分析意见。

# ④审核暂估价材料、设备的价格，参与材料、设备的市场询价，并提供咨询意见。

# ⑤参与清单缺项子目的现场工、料、机测量和分析。

# ⑥参与隐蔽工程和工程、材料设备验收。

# ⑦参与经济合同审核，提供工程造价咨询服务。

# ⑧审核施工单位上报的工程进度报告和工作量月报，并提供依照合同条款付款建议书。

# ⑨参加工程例会、现场协调会、施工图审查与技术交底等涉及工程造价控制的会议，提出管理建议书。

# ⑩承、发包双方发生索赔时，为采购人提供咨询意见。

# ⑪确保跟踪审计资料准确完整有效，为工程竣工决算审计提供依据；同时，初步审核工程结算报告，并出具审核意见。

⑫完成采购人委托的涉及跟踪审计的其他事项，定期向采购人内部审计部门汇报跟踪审计工作，接受采购人内部审计部门的管理和监督。

6、标段（包别）划分：一个标段。

（二）合格供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，能独立承担民事责任，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、供应商具有行业主管部门颁发的工程造价咨询企业甲级资质；

拟派项目经理资格条件：

3、委派的项目经理应具备中华人民共和国造价工程师注册执业证书;

4、本项目不接受联合体磋商。

（三）资格审查：

本次磋商采取资格后审方式，资格审查将在磋商时由磋商小组审查。

（四）报名方式：

1、报名时间：2019年3月29日至2019年4月7日（法定公休日及节假日除外），每日上午08：00至11:30，下午14:30至17:30（北京时间）。

2、报名地点：华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）。

3、报名资料：

（1）需提供授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（复印件需加盖公章）。

（2）凡有意参加磋商者，请于报名时间内持相关报名资料报名并择期购买竞争性磋商文件，磋商资料工本费为300元/份，售后不退。

（五）磋商时间及地点

磋商时间：2019年4月8日15：00时；

递交磋商响应书地点：华春建设工程项目管理有限责任公司。

（六）响应文件提交截止时间

同磋商时间

（七）联系方法：

采购人：铜陵学院                                 联系人：程老师

联系地址：铜陵市翠湖四路1335号       联系电话：0562-5881058

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司    联系人：张芳

联系地址：铜陵市万泰汇富广场1406号    联系电话：0562-2310636

（八）磋商保证金缴纳账户

开户名称：铜陵华春建设工程项目管理有限责任公司

开户银行：建设银行铜陵建龙支行

银行账号：34001662208053005978

磋商保证金金额：3000元整

（不计息，磋商截止日前从供应商账户汇款至代理机构账户，汇款时需注明“铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计服务项目磋商保证金”。磋商保证金应于磋商响应文件递交截止时间前到帐。）

- 第一章 竞争性磋商书

一、磋商响应供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查资料 | 营业执照副本复印件及资质证书复印件加盖公章装订入磋商响应文件，原件带至磋商现场审查。 |
| 2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3 | 采购范围 | 详见磋商公告及文件 |
| 4 | 标段划分 | 一个标段 |
| 5 | 最高磋商限价 | 最高磋商费率为4‰ |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 是否接受联合体 | 否 |
| 8 | 是否接受分包履约 | 不接受 |
| 9 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分 |
| 10 | 磋商及响应截止时间 | 详见磋商公告 |
| 11 | 磋商及磋商响应书 递交地点 | 详见磋商公告 |
| 12 | 磋商保证金及帐户 | 详见磋商公告 |
| 13 | 服务期 | 自合同签订之日起，至工程整体竣工验收合格，提供工程结算审计报告为止。 |
| 14 | 合同价款的支付 | 分四次付款，标内全部工程基础验收合格后付合同价款的25%，标内全部工程主体结构验收合格后付合同价款的40%，标内全部工程竣工验收合格后付合同价款的30%，余款待工程结算审计后一次性付清。工程施工工期延期时，全过程跟踪审计费不予调整。 |
| 15 | 磋商响应文件份数 | 正本1份、副本2份（正本与副本单独或一起封装） |
| 16 | 项目地点 | 铜陵学院新校区南侧 |
| 17 | 费用承担 | 供应商参加谈判活动发生的一切费用均自理 |
| 18 | 合同签订时间 | 采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取成交通知书后5日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或由于成交供应商不响应谈判承诺原因无法签订合同的，采购人可以顺延至第二成交侯选供应商或重新采购。 |
| 18 | 采购代理服务费 | 包干价3000元，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构支付，此费用包含在磋商总价内，成交供应商不得要求采购人另行支付。 |

二、磋商响应供应商须知

（一）总则

1．磋商响应供应商（以下简称供应商）资格要求

见磋商公告

注：本磋商文件中规定提供的复印件须装订入磋商响应书正、副本中，原件带至磋商现场审查。

2．磋商响应费用

供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的一切费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）竞争性磋商文件

3．供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4．竞争性磋商文件的澄清

4.1供应商可以要求采购人对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

4.2供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在磋商文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和采购代理机构。

5．竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将在竞争性磋商公告中的网站以补充公告的形式通知所有供应商，并对这些供应商具有约束力。

5.3 为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。

（三）磋商响应书的编制

6．磋商响应的语言及度量衡单位

6.1供应商的磋商响应书、以及供应商与采购人就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

6.2除竞争性磋商文件中另有规定外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7. 磋商响应书构成

7.1 磋商响应书应包括本竞争性磋商文件第二章磋商响应书中所规定的全部内容。

7.2 供应商必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。

7.3供应商不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应书在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

8．磋商响应报价

8.1 磋商响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、费率。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。

8.2　磋商报价表上的费率即为履行合同的固定费率。

8.3　技术要求中规定的现场服务、售后服务等一切费用应包括在报价中（本磋商文件中有特殊规定的除外）。

8.4  供应商的磋商报价，应是完成本项目采购合同条款上全部费用。

9．证明供应商合格的资格文件

9.1供应商在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。

10．磋商响应保证金（详见磋商公告）。

11．磋商响应书份数和签署

11.1供应商应准备供应商须知前附表规定份数的磋商响应书。每份磋商响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

11.2 磋商响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应书上。

11.3磋商响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

12．磋商响应书的密封和标记

12.1供应商应将磋商响应书的正本和副本单独或一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章。

12.2磋商响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、供应商全称。

12．3 磋商响应书不得活页装订，否则响应无效。

（四）磋商响应书的递交

13．磋商响应书超过时间递交的将被拒绝。磋商响应书有下列情形之一的，采购人将不予受理：

13.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

13.2未按磋商文件要求包装、密封和标记的。

14．磋商响应书的修改和撤回

14.1供应商递交磋商响应书后，可以在规定的磋商响应截止时间前修改或撤回其磋商响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人和采购代理机构。补充修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和提交。

15．磋商现场

华春建设工程项目管理有限责任公司将按照磋商响应供应商须知前附表载明的时间和地点举行磋商。

16．磋商与评审

16.1磋商与评审程序

1、磋商小组由采购人和评审专家构成，成员人数为3人以上单数。

2、磋商小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入磋商。

3、磋商小组对供应商提交的磋商响应书及样品（如有）进行审查，为磋商做好准备工作。

4、磋商小组所有成员集中与单一供应商进行逐一磋商。磋商过程中可对磋商文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。

5、对否定的供应商，磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由磋商小组采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

16.1.1 资格审查

经磋商小组确定，有以下情形的供应商属于无效响应：

1）未按本磋商文件要求提供营业执照以及相关资质、资格证明材料或提供的材料不符合要求的；

2）未提供样品的。（如有）

- 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；

- 供应商递交磋商响应书后提交书面修改或撤回申请，但未在规定的磋商响应截止时间前提交已修改的磋商响应书的，视为响应无效。

16.1.2 磋商响应书及样品（如有）

磋商开始前，磋商小组将认真审查供应商提交的磋商响应书，了解其与磋商文件要求是否有偏离，并对照本磋商文件规定评判供应商是否合格。审查完磋商响应书后，对合格供应商提供的样品(如有)进行检验。

16.1.3 磋商

1、在掌握了供应商磋商响应书及样品的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。

16.1.4 报价

- 响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。

2、磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定的时间内提交最后报价，最后报价表由采购代理机构工作人员现场发放。最后报价不得高于本单位第一轮报价，否则为无效报价。

16.1.5成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐有排序的2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照现场抽签顺序推荐。同时将评审结果形成评审意见，报采购人依法确定成交供应商。

17. 经磋商小组确定，有以下情形的供应商视为不合格供应商，其磋商响应将被否决：

1）资格审查未通过的；

2）磋商响应书未加盖单位印章和法定代表人（或授权委托人）签章的；

3）所提供的货物/服务/采购清单缺少的；

4）关键性商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；

5）样品不符合要求的（如有）；

6) 报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效报价。

7）其它不满足本磋商文件要求和法律法规规定应当否决的情形。

（五）磋商办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护磋商双方的合法权益，增加评审工作透明度，保证评审、定审的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 评审标准（满分100分）

（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

| 评分标准 | 评分因素 |  | 所需提供材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分标准 | 方案 | ①内容包括工作组织方案6分：很好5-6分，较好3-4分，较差0-2分； ②审计难点重点分析6分：很好5-6分，较好3-4分，较差0-2分； ③审计风险评估6分：很好5-6分，较好3-4分，较差0-2分； ④提出审计工作建设性建议6分：很好5-6分，较好3-4分，较差0-2分； ⑤审计质量控制措施6分：很好5-6分，较好3-4分，较差0-2分； ⑥审核服务的承诺6分：很好5-6分，较好3-4分，较差0-2分； 以上方案由评委综合评价。 | # 提供方案装订入磋商响应文件，未提供方案的不得分。（其中：1.审计质量保证措施：至少应包括审核程序及标准、审计项目复核管理制度、廉政监管措施等。 # 2.审核服务的承诺：至少应包括组织保证、审核时限、误差率控制等。） | 36 |
| 商务部分标准 | 拟派人员配备 | 项目负责人为注册造价工程师且具有高级职称的加10分，具有注册造价工程师且具有中级职称的加5分；项目组成员为注册造价工程师且具有高级职称的，每提供一人加5分，只具有注册造价工程师的，每提供一人加2.5分，最多得15分。本项最高分25分。 | 需提供承诺函与人员清单一览表,证书原件及近前半年内连续3个月在该单位的社保缴纳证明原件 | 25 |
|  | 本地化服务 | 注册登记地在铜陵市范围内的加4分，注册登记地在外地的企业承诺在成交后一个月内在铜设立分支机构的得2分。本项最高分4分。 | 注册登记地在铜陵的提供营业执照（复印件）,外地企业提供承诺函,未提供不得分 | 4 |
|  | 成功案例及业绩 | 供应商自开标截止之日起前三年实施的跟踪审计服务费20万元及以上的，每提供一项得3 分，最高得分15分。 | 须提供委托合同或委托证明、或成果文件等有效证明复印件或影印件. | 15 |
| 报价部分评分 | 根据各供应商的最终有效磋商响应报价，以满足磋商文件要求且最终有效磋商响应价格最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分20分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商响应报价得分=(评审基准价／磋商响应报价)×20（四舍五入，精确到小数点后二位）。 |  | # 以报价表中的费率为准 | 20 |

（六）合同的签订、履行及签收

19．合同的签订、履行及签收

19.1签订合同

19.1.1成交供应商在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在磋商文件规定的时间内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。包括但不限于不予退还磋商保证金、赔偿逾期时间内采购人所花费的一切损失等

19.1.2具体采购时，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应书作实质性修改。

19.2履行合同

19.2.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

19.2.2若双方履行合同时发生纠纷，应协商处理，协商不成的，按照合同约定处理。

19.2.3签收：成交供应商完成合同约定的内容后，由采购人依据合同进行签收。

（七）质疑

20．质疑

- 供应商对成交公示有异议的，应在成交公示发布期间内以书面形式提出质疑，逾期不予受理。关于竞争性磋商文件中非通用条款部分方面及评审结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复，关于竞争性磋商文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向采购代理单位提出，由采购代理单位作出答复。质疑供应商对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向相关行政部门提出投诉。

- 项目需求

- 根据工作安排，现对铜陵学院信息综合楼工程委托第三方进行全过程跟踪审计

- 一、项目概况

- （1）项目名称: 铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计服务项目

- （2）跟踪审计服务要求：

# 1.所有供应商须承诺无不良记录。

# 2.服务单位在审计过程中自觉接受铜陵学院监察审计处监督和管理，遵守国家有关法规和《铜陵学院基建与修缮工程项目审计实施办法》、《铜陵学院建设工程项目全过程跟踪审计管理办法》等规定。

# 3. 服务单位实施全过程跟踪审计应在合同约定时间内完成，不得无故延长时间。确有特殊情况不能完成的，需向铜陵学院监察审计处提供书面情况说明，双方协商，经采购人同意后方可适当延长审计期限。

# 4. 服务单位在项目成交后不得随意变更造价师及造价员，如果确需调整，需经采购人同意，并且更换人员的资格、能力不得低于原磋商响应文件中人员。成交供应商选派的人员在承担该审计项目时，不得同时在其他协审机构进行审计业务。审计实施过程中，服务单位增加或减少审计组成员名单必须经铜陵学院监察审计处审核同意（一般为特殊专业人员），方可增加或减少。对建设项目实施预（结）算审核时，所委派的审核人员必须在铜陵学院连续开展工作，并将初审意见提供采购人后方可实施其他工作。现场勘察、初审核对时必须有铜陵学院监察审计处工作人员陪同并做好记录。对审核工作中的重要事项以及专业判断和工程管理中存在的问题进行记录和取证，编制审核工作底稿，并对审核工作底稿的真实性负责。

# 5.服务单位在审计过程中要服务工程进度需要，一般来说，合同审核、工程变更、现场签证、索赔事项，须3个工作日完成；招标清单及施工图预算复核、进度款审核、造价咨询、市场询价事宜，须5个工作日完成；并每个月向铜陵学院提交一份跟踪审计月度报告，及时编制跟踪审计年报。

# 6. 服务单位不按照采购人要求开展工作，采购人有权单方面解除合同，由此产生的经济损失，服务单位自行承担。

（3）技术标准及要求

1.施工组织方案

# 1.1 配备土建、安装、工程等专业人员进驻现场，落实好任务分工和职能分工。

# 1.2 建立健全审计责任制，责任落实到人，加强量化考核，实行奖罚制度。

# 1.3 配备数码相机等设备，对所有隐蔽部位进行拍录，并输入电脑保存。

2.技术力量安排

# 2.1认真熟悉设计图纸，结合预算定额，在不改变原设计功能和标准的情况下，提出适当改变设计同时降低工程造价的方法和措施。

# 2.2认真审核施工图预算，做到工程量计算书、定额套用、取费程序底稿清楚、明细齐全，确保审核后的预算造价控制在±1.5%误差范围内。

# 2.3 分析汇总工程所需材料，选择用量大、单价高以及其他需找补差价的材料作为控制材料费用的主要对象，建议采购人自行供应或要求施工单位报价审批。

# 2.4 认真审核施工单位申报的施工组织经济技术方案，对可行的方案进行经济技术分析，对可能的多种方案进行优化，选择最经济、合理、可行的方案作为最终方案。

# 2.5 对应用于工程的新技术、新工艺、新材料、新设备进行事前测算，比较其性价比，分析由何方承担该费用，尽可能减少采购人的额外支出。

# 2.6 对出现的设计变更，计算出其对总造价的影响，分析其经济合理性和费用的承担方，自主向采购人提供参考意见，同时及时调整预算造价。

# 2.7 对施工单位申报的工程经济签证，分析其费用是否应由采购人承担，避免定额内已含的项目进行重复计算，并及时进行现场复核、调整预算造价。

# 2.8 认真复核经监理单位确认的工程进度结算，对于超出实际造价的部分，及时通知采购人进行调整，并对其进度款支付提出合理化建议。

# 2.9 认真复核材料、设备计划，查对产地、规格和型号，核实价格，确定材料用量，避免高估冒领的材料化转为施工单位的流动资金。

# 2.10 施工过程中发生的合约外报价，审核其依据，分析其适用的定额、套项、工程类别，确定合理的审批价。

# 2.11 考察材料设备市场价格，搜集材料设备价格信息，为采购人进行材料选择决策提供参考。

3.技术方面其他要求

3.1 认真阅读材料设备供应合同、分包合同等合同草拟文本，结合定额，对影响造价的条款提出修改参考意见。

3.2 对合同中约定不确定的事项，及时向采购人提出合理解决建议，促使其做到事前控制，避免被动局面，从而造成不应有的损失。

3.3 参与合同修改、补充工作，分析其对工程造价的影响。

3.4 分析合同条款对施工单位的违约事项，及时向采购人提出索赔建议；对采购人的违约事项及可能的违约事项，及时向采购人提出反索赔建议或尽可能避免索赔。

3.5 根据合同条款，计算施工单位因工期、质量等造成的违约款项，在竣工结算价款中据实扣除。

（4）其他要求

1.1非本省市的供应商成交后，必须在一个月内完成在安徽省建设行政主管部门进行备案。

# 1.2供应商委派的项目经理未经采购人同意不得中途换人。

# 1.3 实施跟踪审计过程中不能认真履行造价审计职责的人员，采购人有权要求审计单位换人或终止合同。

# 1.4 供应商必须有良好的社会信誉，具有类似工程审计经验，具备相应审计技术装备及审计技术。

# 1.5 供应商最近五年无拖欠农民工工资情况及未发生安全生产事故。

# 1.6供应商须具备保证施工质量的审计管理体系。

# 1.7 供应商须认真阅读磋商文件，按照磋商文件要求编制磋商响应文件及工程审计大纲，制定出详尽的跟踪审计工作方案（人员配备、时间安排、质量保证措施等）。

# 1.8工程实施期间，审计方确定至少3名审计人员常驻工地现场，即土建、安装和工程需要的其他技术人员岗位各1人。其中：指定1人为项目经理、1人兼任资料员。供应商应保证在项目执行期间配置表中的人员可随时到岗开展工作。

# 1.9在建设过程中，审计方必须按磋商时承诺配备的人员及时到位，配备专业人员，未经采购人同意，审计方对上述人员不得擅自更换或者减少。根据现场施工情况，审计方保证审计人员每天到场数量。采购人有权根据审计现场情况，需要增加审计人员时，审计方必须满足，否则，视同审计方违约，采购人有权中止合同履行。

# 1.10 供应商自行负责现场踏勘，对建设场地的地理位置、施工现场等情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，并在充分考虑上述因素的前提下作出自己的判断和估价。成交后签订全过程审计合同时和实施审计过程中，供应商不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式增加审计咨询服务费用的要求。

# 1.11 采购人除为驻工地现场跟踪审计人员准备办公室一间外，其他办公条件、食宿等自理。

- 二、磋商需要材料：请携带磋商响应文件及以下资料至磋商现场：

- 企业法定代表人身份证明及身份证原件或法人授权委托书原件及被委托人的身份证原件。

- 三、供应商资格要求

- 见竞争性磋商公告

- 四、磋商响应文件的内容

- 磋商响应文件应包括以下部分：

- 1.磋商响应函

- 2. 企业法定代表人身份证明原件及身份证复印件或法人授权委托书原件及被委托人的身份证复印件

- 3.报价表

- 4.服务方案。

- 5.其他相关资料

- （1）营业执照

- （2）资质证书

- （3）业绩证明

- （4）其他

- 五、磋商报价

- 1.供应商应依据竞争性磋商公告的采购范围及其他约定需要考虑的磋商因素进行报价，所有磋商均以人民币报价，磋商报价不得大于项目磋商控制价。

- 2. 磋商响应文件的报价表上应清楚地标明供应商拟提供服务名称、费率等内容。

- 六、磋商响应文件的规定

- 1.自磋商之日起60天内磋商响应文件应保持有效。

- 2. 磋商响应文件正本一份，副本二份。每份磋商响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

- 3. 磋商响应文件的正本与副本应进行包装，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。封皮上应写明：

- （1）铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计服务项目

- （2）标明“请勿在  年  月  日   时之前启封”

- （3）供应商名称（并盖单位公章）

- 七、评审

- 1.磋商时间：见竞争性磋商公告。供应商应委派法定代表人或委托代理人参加磋商会议。

- 2.评审方式：综合评分法。得分最高的供应商为第一成交候选供应商，以次低的为第二成交候选供应商，依此类推。（参照综合评分指标细则）。

- 2.磋商流程：

- （1）核对供应商代表身份信息

- （2）磋商小组开启、查阅磋商响应文件

- （3）供应商依次向磋商小组进行陈述，回答磋商小组提问

- （4）磋商小组打分

- （5）确定成交候选供应商，并当场通知第一成交候选供应商。

- 第二章  磋商响应书

封面

磋商响应书

项目编号：

项目名称：

供应商：

法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目  录

一、磋商响应函格式

二、项目实施方案

三、法定代表人授权书

四、资格证明文件

五、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

六、供应商认为需要提供其它的资料

七、磋商响应报价表

一、磋商响应函格式

致：铜陵学院

1．我们决定参加贵方组织的铜陵学院信息综合楼工程全过程跟踪审计服务项目 （编号：              ）竞争性磋商活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（磋商响应单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的要求，缴纳磋商响应保证金      元整。

4．一旦我方被推荐为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

5．我方为本项目提交的磋商响应书一式三份，其中正本一份、副本二份。

6．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7．我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

磋商响应单位名称：（公    章）

磋商响应单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：           电   话：          传    真：

磋商响应单位开户行:

账          号:

二、项目实施方案

（一）供应商简介

（不超过1000字）

（二）项目实施方案

（详细说明）

三、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：（供应商名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就＂（项目全称）＂竞争性磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人（签字并盖章）：

职    务：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

供应商名称：（公章）

日      期：

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件）

四、资格证明文件

（一）营业执照

（二）资质证书

（三）供应商认为需要提交的其它资料

五、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 文化程度 | 证书 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 编号 |

注：供应商对人员证件真实性负责。

六、本磋商文件要求的其他证明材料

七、磋商响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商响应费率（‰） |  |
| 服务期限 |  |
| 其他说明： |  |

# 注：信息综合楼的所有项目均按此费率收费，此费率包含所有费用，后期不再计取其他费用。工程因故延期审计费不增加。

磋商响应单位名称：（盖章）

法人或被授权人（签/章）：