铜陵学院风雨操场泳池设备采购及安装工程工程量清单编制（第三方审核）服务项目询价公告

项目编号：tlxyzb[2017]61号

铜陵学院风雨操场泳池设备工程二次深化设计已经完成，即将进入泳池设备采购及安装招标工作。按照政府集中采购的有关规定，需要委托具备资质的单位编制工程量、招标控制价暨作为第三方审核清单。经研究，现将该服务项目公开询价采购，具体事宜公告如下：

# 一、询价须知

1.工程名称：铜陵学院风雨操场泳池设备采购及安装工程量清单编制（第三方审核）服务

2.建筑规模：风雨操场项目地上总建筑面积10085.83㎡，地下总建筑面积4201.33㎡，建筑地上4层，地下1层，建筑高度20.55米；风雨操场地下设恒温游泳馆，馆内建设一座50米×25米标准泳池。

3.工程概算：铜陵学院风雨操场泳池设备采购及安装工程概算1400万元。

4.工程实施地点：铜陵学院新校区内。

5.询价范围：

第三方审核服务（含独立编制清单及控制价，并据此复核代理机构编制的清单及控制价）、联系设计单位完善设计（明显）缺陷。

6.有关要求：

6.1 该项目均以铜陵学院风雨操场泳池设备采购及安装工程招标中标价为基数，按综合费率进行报价。

6.2 审核单位需对自行编制的清单质量负责，如有遗漏或明显缺陷，则按遗漏或缺陷部分估价（或后期定价）的1%予以扣款。

6.3 工程量清单编制（含控制价）及审核的工期应满足项目建设需要，须在10个日历天内完成，并保证准确性。提前按2000元/天予以奖励；逾期按2000元/天酌情扣减服务费。其中，工期计算自接基建办通知，到中标单位认为无误、符合招标条件时计算（如有误差，按本询价函有关条款扣除服务费）。

6.4 中标单位确定后，协助招标代理公司最终应向我校提交完整的招投标资料，并做好后期服务工作。

6.5 根据清单编制及其复核工作需要，必要时业主、代理单位、审核单位三方实行封闭式工作，封闭期间的办公场所、食宿由业主提供。中标单位须确保人员按时到场。

6.6无论招标代理公司编制的工程清单是否完整（有遗漏、市场价格差距大等）、全面、符合规范等，中标单位须独立编制工程量清单，按采购人要求对招标代理公司编制的工程量清单进行比对、审核，并对最终确定结果并对结果负责。

# 二、投标人的资格条件

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5近三年内在经营活动中没有重大违法记录，或被行政监管部门处理期限已满；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7 拟投标服务的企业一般应为铜陵市公共资源交易中心入库企业，一般在铜陵市有依法注册的办事机构，或能提供本地化服务；

1.8 提供近三年从事过此类项目（编制清单）的业绩（至少）一份（提供合同原件，如复印件须加盖业主公章、中标公示、清单内容。

2、具有独立法人资格。

3、投标人资质要求：具备有效的乙级及其以上招标代理资质。

4、投标人信用等级：无

5、其他资格条件：

5.1开标日前三年内单位法定代表人未因招标代理违法被追究刑事责任(由企业注册地检察机关开具证明)。

5.2开标日前三年内投标人在经营活动中没有因违反有关法律法规受到刑事处罚或者取消资格的行政处罚(由企业注册地检察机关开具证明)。

5.3 采购人不将标的授予近三年内在采购人单位从事清单编制及代理工作中，清单编制有明确缺项漏项或计算失误的单位。

5.4 近三年参与铜陵学院工程招标代理服务、第三方审核、工程量清单编制的单位参与投标，须事先取得铜陵学院基建办的服务“满意度”证明。

5.5本项目不接受联合体投标。

5.6 本项采购资格后审。

三、投标报价

1.拟投标报价的单位请在2017年9月28日前，向我校做出一次性书面报价（综合报价）。

2.投标人如对本询价函报价，即表示认可我校提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回。

3.工程量清单控制价编制及第三方审核服务收费以费率形式报价，控制费率高值为A=4‰。

4.在符合采购需求的前提下，我校将按照合理低价的原则，以报价低的投标人作为成交投标人，该投标人的报价即为成交的合同价。其中，评委有权否非投标人提供的非类似业绩或业绩不符合本项目的要求，且采购人有权不作任何解释。

5.如投标单位不足三家，学校将与投标单位进行竞争性磋商，落实中标单位。

6.投标人的报价函将作为合同的组成部分。

四、付款方式

1.不支付预付款。招标代理工作结束，招标代理机构已提供完善的招投标资料，该项目施工中标人在领取本项目中标通知书前，由采购人或安装工程中标单位向第三方审核服务单位支付第三方审核服务费的70%，余款待工程完工验收合格后不计息予以付清。

2.参与投标单位需在投标前通过企业账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”转账支付投标保证金（人民币）伍仟元整（￥5000元）。未中标单位的投标保证金在确定中标单位后不计息予以退还；中标单位的投标保证金转为履约保证金。

五、编制报价函要求

投标人需提交一式两份报价函（分别注明“正本”和“副本”，以正本为准）。报价函需密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料复印件（加盖单位公章）：

1.营业执照、资质证书、法定代表人授权书、法定代表人身份证明书、项目负责人及组成人员的资格（质）证书、类似项目业绩；近三年和铜陵学院基建办没有类似合作的业务的外地投标单位，还需提供租房合同或购房合同（营业执照注册地为铜陵的可不提供、项目负责人为本单位员工的近6个月的社保证明、公司租房（6个月以上）或购房合同、承诺中标后在铜陵学院基建办办公室或指定地点完成本项目的书面函。

2.开标日前三年内单位法定代表人未因招标代理违法被追究刑事责任(由企业注册地检察机关开具证明，未出具证明视为不合格)、开标日前三年内投标人在经营活动中没有因违反有关法律法规受到刑事处罚或者取消资格的行政处罚(由企业注册地检察机关开具证明，未出具证明视为不合格)；

3.投标人认为投标本项目应提交的其它材料。

六、其他事项

1.有意投标的单位请于2017年9月28日上午11：00前，持投标保证金银行转账回单复印件和报价函送达铜陵学院招标采购领导小组办公室投标室（图书馆806），逾期不予以受理。

2.中标单位的投标保证金转为履约保证金，在采购及安装项目进入招标实施阶段、答疑结束后予以退还。

3.该项目设计业务及技术问题，请咨询铜陵学院基建办工程预算与项目管理科吴老师、许老师（0562-5881025）

4.开标时间和地点：另行安排（不邀请投标人参加）。

七、联系方式：

联系人：铜陵学院招标采购管理科程老师（图书馆807）

地址：铜陵市开发区翠湖四路1335号铜陵学院新校区

邮编：244000

八、监督部门

铜陵学院纪委（监审处） 电话：0562-5881977

铜陵学院

2017年9月19日

# 附件：投标报价表

铜陵学院风雨操场泳池设备采购及安装工程招标工程量清单编制

（第三方审核）服务采购投标报价表

| 序号 | 工程量清单编制（第三方审核）服务费率（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

取费基数：以铜陵学院风雨操场泳池设备采购及安装工程项目招标中标价为基数。

投标单位：         （签     章）

投标单位法定代表人（签章或签名）：

委托代理人（签章或签名）：

委托代理人联系方式：

日    期：      年    月    日