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[bookmark: _Toc17729]第一章  比价邀请
[bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号： tlxyzb[2026]21号 
2.项目名称：铜陵学院育秀校区维修改造工程地下管道CCTV检测服务项目
3.预算金额：8.25万元
4.最高限价：15元/米
5.采购需求：铜陵学院育秀校区维修改造工程已基本完工，新建的地下管网需按要求委托第三方专业检测单位进行CCTV检测，以保证完成竣工备案手续。铜陵学院育秀校区维修改造工程地下管道长度按5500米估算。具体内容详见第三章 采购需求。
6.合同履行期限：自签订合同之日起10个日历天内完成全部检测并出具正式报告。
7.本项目(是/否)接受联合体：否
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策:本项目专门面向中小企业采购。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求：  / 。
3.本项目的特定资格要求：自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商须至少完成过一项管道CCTV检测业绩（提供业绩合同及验收合格证明材料，如合同或验收证明材料无法体现合同签订时间、项目内容等关键评审因素的，须另附加盖有业主单位公章的业主证明材料加以证明）。
[bookmark: OLE_LINK1]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624]1.获取时间：2026年7月30日至2026年8月5日10：00（北京时间）
2.地点：铜陵学院官网。
3.方式：无需报名，网上自行获取。
4.售价： 0 元。
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年8月5日10时00分
2.地点：铜陵学院翠湖校区信息综合楼511室，联系人：党老师（13866843040）。
注：请响应单位统一在2026年8月5日上午提交响应文件，其它时段不接收。进校前请按要求在微信小程序（铜陵学院智慧校园）里办理入校申请，接访部门选填国有资产管理处。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、开启
1.时间：同响应文件递交截止时间
2.地点：铜陵学院信息综合楼516室
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]本次比价公告同时在铜陵学院网、云采通网发布。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _TOC_250005]采购人信息
名  称：铜陵学院
地  址：铜陵市铜官区翠湖四路1335号
联系人：徐老师
联系方式：0562-5883540


[bookmark: _Toc3199]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc12172][bookmark: _Toc5571]一、供应商须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	[bookmark: _Toc14682][bookmark: _Toc29229]条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开

	2
	询问截止时间
	[bookmark: _GoBack]  2026  年 8 月 4 日 17 时 00 分

	3
	包别划分
	☑不分包     □分为  个包
供应商参加多个包谈判的成交包数规定：              

	4
	比价保证金
	不收取

	5
	比价有效期
	  60   日历日

	6
	评审方法
	最低评标价法

	7
	确定成交候选人和成交供应商
	比价小组推荐成交候选人的数量：3家
注：法律、法规另有规定的，从其规定

	
	
	确定成交供应商：
☑采购人委托评审小组确定     □采购人确定

	8
	随成交结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；（如有）
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价；（如有）
（4） 业绩承诺函

	9
	成交通知书发出的形式
	☑书面     □数据电文

	10
	告知谈判结果的形式
	供应商自行登录项目比价公告发布的官网查看

	11
	履约保证金
	☑免收

	12
	代理费用
	不收取

	13
	签订合同时间
	采购人与成交供应商应当自发出成交通知书（或成交结果公告发布）之日起30日内签订合同。逾期不签订合同的，顺延至第二成交供应商或重新采购。

	14
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式： 书面形式递交 
接收部门： 铜陵学院 
联系电话： 0562-5881058 
通讯地址： 铜陵市翠湖四路1335号 

	15
	其他内容
	1、解释权：
（1）构成本比价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；
（4）除比价文件中有特别规定外，仅适用于比较及响应文件提交阶段的规定，按比价公告、比价邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
2、响应文件份数：
本项目采用纸质响应文件开评标方式。提供一份纸质正本，一份纸质副本（正副本分开或一起密封均可以），并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。正副本不一致时，以正本为准。
纸质谈判响应书还应装订成册。





二、供应商须知正文

一、总则
1、本比价文件仅适用于本次比价的服务项目。采购人编制比价文件，组织开评标活动。
2、本次采购的服务系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。无论比价文件是否列明，供应商所提供的服务必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本比价文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内。
二、比价文件
3、供应商应当按照比价文件的要求编制响应文件。响应文件应对比价文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商应认真阅读和充分理解比价文件中所有的内容。如果供应商没有满足比价文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。
4、供应商获取比价文件后，应仔细检查比价文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在比价文件中规定的时间内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。
5、答疑及比价文件的澄清与修改
5.1供应商可以要求采购单位对比价文件中的有关问题进行答疑、澄清。
5.2供应商对比价文件如有疑问，须在比价文件规定的时间前按比价公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知采购人。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵学院官网”，告知所有供应商，但不说明问题的来源。因此，供应商无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。
6、比价文件的修改
6.1在某些情况下，采购人可能对比价文件进行修改。
6.2采购人对比价文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有供应商，并对所有供应商具有约束力。
6.3为使供应商有充分时间对比价文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有供应商。
三、供应商
7、投标费用
供应商必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8、合格的供应商
8.1合格的供应商应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。
8.2供应商之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关供应商均按无效标进行处理：
8.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
8.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；
8.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
8.2.4法律和行政法规规定的其他情形。
9、勘察现场
供应商可自行勘察现场，联系人：俞老师，联系方式：0562-5881025。
10、知识产权
10.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
10.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。
11、纪律与保密
11.1供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
11.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
11.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：
11.2.1.1供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；
11.2.1.2供应商之间约定中标人；
11.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
11.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
11.2.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
11.2.1.6法律法规规定的其它情形。
11.2.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
11.2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
11.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11.2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目负责人或技术负责人或联系人或委托代理人为同一人；
11.2.2.4不同供应商的响应文件相互混装；
11.2.2.5 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；
11.2.2.6不同供应商的投标保证金从同一单位（或同一个人）的账户转出； 
11.2.2.7法律法规规定的其它情形。
11.3在确定中标人之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人施加任何影响都可能导致其响应无效。
12、联合体投标【本项目不接受联合体投标】
13、投标品牌（无）
比价文件中若提供了参考商标、品牌，是采购人为了方便供应商更准确、更清楚说明拟采购项目的技术规格，并无限制性。供应商在投标中若选用替代商标、品牌，应优于或相当于参考商标、品牌的技术规格。
14、签章的效力
纸质响应文件应使用供应商单位公章，在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致响应无效。
四、响应文件的编制
15、投标的语言及度量衡单位
15.1供应商的响应文件、以及供应商与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
15.2除比价文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
16、响应文件构成
16.1响应文件应包括本比价文件响应文件格式中所规定的全部内容。
16.2供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为中标人，其响应文件将作为合同的重要组成部分。
16.3供应商不得擅自对比价文件规定的条款和技术要求进行修改。否则，其响应文件在评标时有可能被认为是未对比价文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。供应商应当使用比价文件所提供的响应文件全部格式编制响应文件，如有需要格式可以按原格式进行扩展，扩展后的格式内容应包括但不限于原格式内容。
17、投标报价
17.1响应文件的投标报价表上应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单价和总价（如有）。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的响应文件将不被接受。
17.2投标报价表上服务的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非比价文件另有规定，投标报价均不得高于比价文件（公告）列明的最高限价、项目预算。
17.3供应商的报价应包含所投服务、税费、出具报告等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。
17.4供应商应在响应文件中注明拟提供服务的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
17.5投标报价只限于填写在投标报价表内，响应文件其它位置不应出现报价内容。
18、投标货币：投标须以人民币报价。
19、证明供应商合格的文件
19.1供应商在其响应文件中，应根据采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为其响应文件的一部分。
19.2供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格）有效，否则一律不予认可。
20、比价保证金（本项目无）
21、响应文件的密封和标记
21.1供应商应按本须知前附表规定的份数和比价文件规定的格式，编制并提交响应文件。
21.2响应文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”。响应文件“正本”、“副本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖供应商法人章。
21.3报价文件封面、投标函、投标报价表等均应加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容等均应符合比价文件要求，否则响应文件签署授权委托书无效。
21.4响应文件中相应的位置应加盖投标单位公章。
21.5 供应商按照本须知第17.3条款和第17.4条款规定对其响应文件相关内容签署盖章后，其响应文件所有内容均视为确认，对供应商起约束作用。
21.6除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的法人印章或由响应文件签字人签字或盖章。响应文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若响应文件存在涂改及行间插字，采购人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。
21.7纸质响应文件建议采用双面打印(此条不作为废标条件)。
五、响应文件的递交
22、响应文件的递交 
22.1供应商应按比价公告中规定的地点，于截止时间前提交响应文件。
22.2响应文件提交的截止时间见比价公告的规定。
22.3采购人可按本须知规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
22.4 到投标截止时间止，采购人收到的有效响应文件少于3个的，采购人可依法重新组织招标。
23、拒绝的响应文件
采购单位将拒绝迟交的标书并原封退回。
24、响应文件的修改和撤回
24.1 供应商在提交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
24.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。
24.3在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。
六、开标
25、开标活动应当符合相关法律法规。
26、开标会议
26.1采购人按比价文件中所规定的时间和地点公开开标。
26.2按规定提交合格的撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商；按本须知规定确定为无效的响应文件，不予送交评审。
26.3供应商必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。不论其是否为中标候选人，均不影响已评审的排名结果，为中标候选人的，取消其中标资格。
26.4开标由采购人主持，主持人按下列程序进行：
26.4.1宣布开标纪律；
26.4.2由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；
26.4.3宣读至投标截止时间前接收到递交的有效响应文件的份数及投标单位名称。
26.4.4采购人和监督人共同检查各响应文件密封情况。
26.4.5主持人按响应文件送达时间逆顺序进行开标、唱标。监督人对开标情况记录进行签字确认。
26.4.6开标结束。
26.5采购人对开标过程进行记录，纸质资料应妥善保管并存档备查。
26.6响应文件的有效性
响应文件有下列情形之一的，采购人将不予接受： 
（一）逾期送达的或者未送达指定地点的； 
（二）未按比价文件要求包装、密封及加写标记的。
七、评标定标
27、评审小组与评标
27.1评审小组由采购人依法组建，评标活动由评审小组负责。
27.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
28、评标过程的保密
28.1开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
28.2成交人确定后，采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评审小组组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和索要材料。
29、响应文件的澄清
29.1为有助于响应文件的审查、评价和比较，评审小组将要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。
29.2供应商应在投标函中填写联系人姓名及联系电话，并按评审小组发起的澄清要求，在规定的时间内（从评审小组发起询标起不超过30分钟）回复确认后签字或盖章，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。凡属于评审小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
29.3响应文件的澄清：响应文件需澄清、说明或者补正的（包括补正投标报价）以及响应文件存在细微偏差需要补正的，评审小组应当以询标的方式要求供应商澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，供应商应签字或盖章认可。
30、重大偏差和细微偏差
30.1评审小组应当根据比价文件有关规定，审查并逐项列出响应文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。
30.2响应文件属于重大偏差，由评审小组评审后按无效标处理。
30.3细微偏差的认定：细微偏差是指响应文件在实质上响应比价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。
30.4如果响应文件实质上不响应比价文件的各项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
30.5经审查符合比价文件要求的有效响应文件，由评审小组进行详细评审、比较。
31、调整或修正投标报价
调整或修正响应文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
32、澄清、补正后的投标报价
按照规定进行澄清、补正后的投标报价经供应商的法定代表人或其委托代理人确认后即为该供应商的最终投标报价。供应商一旦中标，此报价即为中标价。
33、响应文件的评审、比较和否决
33.1评审小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应比价文件要求的响应文件进行评估和比较。
33.2在评审过程中，评审小组可以现场询标的形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容现场回复说明并提供相关材料。
33.3采购人将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。
以联合体形式参加比价的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体比价将被认定为响应无效。
以上信用查询记录，采购人将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本比价通知书规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。
34.成交候选人的推荐原则及标准
34.1评审小组依据本项目比价文件所约定的评审方法和标准，按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。最后报价相同的，则由评审小组采取随机抽取方式确定。
35.确定成交候选人和成交供应商
35.1 评审小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由评审小组或采购人确定成交供应商。
36、成交供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新招标。
37、成交通知书
成交供应商确定后，由采购人向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
38、质疑和投诉
38.1供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
38.2提出质疑的供应商委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。
38.3供应商如对本比价文件有任何疑问或澄清要求，应在比价文件规定期限内提出质疑。否则视同供应商对文件理解和接受。逾期不予受理。
38.4供应商对成交公告有异议的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。
38.5关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。质疑人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。八、废标
39、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：
39.1合格供应商不足规定家数（3家）的；
39.2出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
39.3采购需求出现重大问题，导致评审小组认为无法继续评审的；
39.4因重大变故，采购任务取消的；
39.5法律法规规定的其他应该废标的情形。


[bookmark: _Toc1471]第三章  采购需求
前注：
[bookmark: _Toc4514]1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审小组评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc24918]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	乙方完成所有工作，出具报告并通过采购人验收后，根据双方确认的工程量办理结算，经审核后采购人一次性向成交供应商支付至结算价的100%。

	2
	服务地点
	铜陵学院育秀校区

	3
	服务期限
	自签订合同之日起10个日历天内完成全部检测并出具正式报告

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：铜陵学院育秀校区维修改造工程地下管道CCTV检测服务项目
所属行业：其他未列明行业


2、 [bookmark: _Toc12926][bookmark: _Toc9389]项目概况
铜陵学院育秀校区维修改造工程已基本完工，新建的地下管网需按要求委托第三方专业检测单位进行CCTV检测，以保证完成竣工备案手续。铜陵学院育秀校区维修改造工程地下管道长度按5500米估算。
本项目主要内容包括通过对管道内部视频拍摄等技术进行诊断，查明雨污水管网私接、混接、错口、变形等问题，对管道的功能性和结构性病害点进行判定、分级统计，为项目进行维修及报验提供参考。
[bookmark: _Toc4312][bookmark: _Toc24967]三、服务需求
1.符合国家有关检测的规定，所提交的检测报告须真实有效，并对其成果、数据、结论的准确性、合法性负责。
2.所提交的检测报告必须符合国家、项目所在地及行业的现行标准、规范的规定，满足竣工备案手续要求。
3.检测单位必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。
4.检测单位应为上岗员工提供有力的保障措施，在服务过程中检测单位应注意检测场地安全性，检测工作人员发生的一切意外事故责任全部由检测单位自行承担。
5.由于检测单位工作失误或操作不当引起的损失由检测单位自行负责，造成重大质量事故的除按国家有关法律法规进行处罚外，采购人有权直接无偿清退责任单位，并不予支付该次检测项目的检测费用。
6.检测单位为采购人提供CCTV检测服务时，应调配所有资源，从项目前期准备、项目进度、投资、质量、人员投入等各个环节，确保CCTV检测工作的顺利完成，在约定的时间内完成CCTV检测事项。
[bookmark: _Toc30537][bookmark: _Toc15927]四、报价要求
1、采用固定综合单价方式，单价任何情况下不得调整。本项目成交单价为成交供应商所有必需的检测人员及设备到达采购人项目工地指定位置开展检测服务的综合包干单价，包括包工、包料及材料消耗量、包工期、包质量、包验收、保险、利润、措施费、规费、税金、风险、政策性文件规定费用等一切因实施本工程检测服务产生的所有费用。
2、结算价=含税单价*实际确认工程量。
[bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc6830]五、其他要求
成果交付：检测单位须提供管道检测评估报告纸质版4份，电子版1份（.dwg.doc)，原始视频影像资料1份（U盘）。
[bookmark: _Toc15765]
















第四章  评审方法和标准
[bookmark: _Toc20577][bookmark: _Toc16905]一、总则
本项目将按照比价文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。
[bookmark: _Toc28634][bookmark: _Toc14705]二、评审方法
评审小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足比价文件的实质性要求。初审表如下：
	[bookmark: _Hlk60612144]初审表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

	提供材料扫描件，应完整的体现出材料全部内容。联合体参加比价的联合体各方均须提供。

	2
	供应商资格声明书
	提供符合比价文件要求的《供应商资格声明书》。
	详见第六章响应文件格式。

	3
	供应商信用记录
	供应商不得存在供应商须知正文第14.3.1条中的不良信用记录情形
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	中小企业证明文件
	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）如比价文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足比价文件关于预留份额的要求。
	详见第六章响应文件格式。

	5
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《比价邀请》
	提供材料扫描件，应完整的体现出材料全部内容。

	6
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《比价邀请》
	提供材料扫描件，应完整的体现出材料全部内容。

	7
	谈判响应函
	格式、填写要求符合比价文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式。

	8
	授权书
	格式、填写要求符合比价文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。

	9
	响应报价
	符合比价文件供应商须知正文第17条要求
	详见第六章响应文件格式。

	10
	商务响应情况
	符合比价文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求
	详见第六章响应文件格式。

	11
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他实质性要求
	


初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。








第五章  采购合同
委托人：铜陵学院（以下简称甲方）
受托人：            （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议，以资共同遵守：
一、工程概况：
1.工程名称：铜陵学院育秀校区维修改造工程地下管道CCTV检测服务项目   
2.工程地点：铜陵学院育秀校区
3.工程概况：                   。
二、检测内容：铜陵学院育秀校区维修改造工程地下管道CCTV检测。通过对管道内部视频拍摄等技术进行诊断，查明雨污水管网私接、混接、错口、变形等问题，对管道的功能性和结构性病害点进行判定、分级统计，为项目进行维修及报验提供参考。
三、服务期：自签订合同之日起10个日历天内完成全部检测并出具正式报告。
四、质量：
1.符合国家有关检测的规定，所提交的检测报告须真实有效，并对其成果、数据、结论的准确性、合法性负责。
2.所提交的检测报告必须符合国家、项目所在地及行业的现行标准、规范的规定，满足竣工备案手续要求。
五、检测费用：
1.检测费暂估总价:共计         。

	序号
	项目名称
	含税单价（元/米）
	暂估工程量（米）
	暂估总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	注：
1. 采用固定综合单价方式，单价任何情况下不得调整。本项目成交单价为成交供应商所有必需的检测人员及设备到达采购人项目工地指定位置开展检测服务的综合包干单价，包括包工、包料及材料消耗量、包工期、包质量、包验收、保险、利润、措施费、规费、税金、风险、政策性文件规定费用等一切因实施本工程检测服务产生的所有费用。
2. 结算价=含税单价*实际确认工程量。


六、付款方式：
1.乙方完成所有工作，出具报告并通过采购人验收后，根据双方确认的工程量办理结算，经审核后采购人一次性向成交供应商支付至结算价的100%。
2.付款前，乙方应先提供合法有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。
3.本合同内所有款项甲方均转账支付，乙方账户信息如下：
开户名：            
开户行：            
账  号：            
七、检测要求：
按照国家现行有关规范、标准，达到合格，具体标准如下:
1.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
2.《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)；
3.《室外排水设计规范（2016年版）》（GB 50014-2006）；
4.其他相关国家或当地相关最新标准。
八、甲方职责：
1.甲方须按时向乙方提供项目范围内管网现状图，并对其准确性、可靠性负责。
2.甲方须安排专人配合乙方的检测工作，当乙方在检测中发现管道出现积水、障碍物或塌陷等原因，导致检测工作无法开展时，甲方负责处理乙方发现的上述问题，直至现场具备检测条件为止。
3.确保及时支付检测费。
4.为提供检测所需电源、水源。
5.甲方联系人：姓名：          联系方式：          。
九、乙方职责：
1.如期提交检测成果，并对提交成果的质量负责。
2.通过检测手段发现和评估管道存在的问题，及时与甲方进行沟通。
3.履行合同中造成己方和第三方人身、财产损害的责任：损失全部由乙方承担。
[bookmark: _Toc493582565]4.负责提供管道检测评估报告纸质版4份，电子版1份（.dwg.doc)，原始视频影像资料1份（U盘）。
5.提供相关的税务发票。
6.乙方联系人：姓名：             联系方式：            。
十、其他约定：
1.检测期间造成的人身和财产损失由乙方全部承担，甲方概不负责。
2.乙方已充分考虑了检测期间的各种不利因素和风险，不再增加任何费用。 
3.自签订合同之日起10个日历天内出具检测报告，每延期一天承担违约金壹仟元。如因甲方原因导致检测工作无法正常开展，工期相应顺延。
4.如甲方对乙方服务不满意或乙方不能满足甲方业务需要，经提醒后仍无改善，甲方有权解除合同。
5.如甲方要求乙方违反法律规定操作，经提醒后仍无改善，乙方有权解除合同。
6.乙方应当保证其拥有履行本协议所需要的所有资质和许可，否则甲方有权解除合同。
7.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而解除合同，甲方不向乙方支付违约金；如果乙方已经进场，甲方提出终止合同时，甲方需根据乙方实际检测完成的工作量支付检测费用。
8.如因乙方原因导致合同解除，甲方按已完合格工程量的80%与乙方结算，并追究乙方其他相关责任。
十一、本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可向铜陵市铜官区人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，效力同等。自双方签字之日起生效，检测项目结束，乙方提供甲方所委托的试验报告，甲方结清所有检验费用，则本协议即视为终止。
	甲  方：（盖章）
	乙  方：（盖章）

	[bookmark: OLE_LINK7]组织机构代码：

	组织机构代码：


	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	联系电话：
	联系电话：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：

	日期：   年   月   日
	日期：   年   月   日




[bookmark: _Toc2192]第六章  响应文件格式

响

应

文

件



项目名称：                  
项目编号：                  
供 应 商：                  
[bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc2512]  年  月  日


[bookmark: _Toc6837][bookmark: _Toc17899][bookmark: _Toc63440932][bookmark: _Toc11841]一、报价表格式
项目名称：          
项目编号：          
	供应商名称
	

	比价范围
	全部 

	报价
（详见备注说明）
	
大写：                      
小写：                元/米 


	备注说明
	


供应商公章：             
日      期：             
 
注：
1.本表内容根据比价文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。




[bookmark: _Toc9887][bookmark: _Toc10325]二、比价响应函
致：铜陵学院
[bookmark: _Hlk44287576]根据贵方的比价公告和比价邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据本次比价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核本次比价文件，包括比价文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次比价文件，并对比价文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本比价文件，并在供应商须知规定的比价有效期之前均具有约束力。
4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与比价有关的任何证据、数据或资料。


供应商公章：               
日      期：               

[bookmark: _Toc1328]










三、供应商资格声明书
致：铜陵学院
在参与本次项目比价中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：               
日      期：               




[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc16960]四、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理比价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与比价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：




授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：               
日      期：               

注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加询价的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。




[bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc11940]五、项目实施方案
（一）供应商简介

（二）项目实施方案
（详细说明）



[bookmark: _Toc11594][bookmark: _Toc31000]六、比价响应表
5.1商务响应表
	序号
	商务条款
	比价文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	…
	
	
	
	



供应商公章：               
日      期：               


七、履行合同所必需的设备专业技术能力证明
（1）服务本项目主要人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：证件应附复印件或影印件，供应商对其真实性负法律责任。
（2）其它证明。

[bookmark: _Toc11380]

[bookmark: _Toc9573][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc31244][bookmark: OLE_LINK13]八、业绩承诺函（如有）
我公司同意成交结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩 均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。
供应商公章：               
日      期：               


	序号
	业绩名称
	合同甲方
	合同乙方
	合同签订时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	




九、业绩合同（如有）


[bookmark: _Toc29240][bookmark: _Toc24241][bookmark: _Hlk60612849][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Hlk11701496]十、中小企业声明函
（非中小企业比价，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


供应商公章：             
日      期：             




注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如软件和信息技术服务业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于中型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

[bookmark: _Toc4733][bookmark: _Toc11207][bookmark: _Hlk60613042]十一、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位比价，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商公章：             
日      期：             
















十二、诚信履约承诺函

致：铜陵学院
如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
（3）将采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


供应商公章：                 
日      期：                 


十三、资格、技术及商务部分需要的其他相关证明材料

提供符合比价邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。


特别提示：
供应商在响应文件制作时可在此栏内附比价通知书要求提供的证明资料，如营业执照、证书等。


第七章  供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc21379][bookmark: _Toc14289]询问函范本
致：采购人
我单位拟参与             （项目名称、编号)的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc3649][bookmark: _Toc2480]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc24442][bookmark: _Toc20253]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc30360][bookmark: _Toc31349]质疑函范本
[bookmark: _Toc9084][bookmark: _Toc16214]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：              
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
[bookmark: _Toc10725][bookmark: _Toc21253]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                    
质疑项目的编号：               包号：               
采购人名称：                                        
采购文件获取日期：                                  
[bookmark: _Toc15102][bookmark: _Toc21719]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                    
法律依据：                                          
                                                    
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc5067][bookmark: _Toc4496]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                              
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc27243]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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