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第一章  比价公告
铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化提升工程跟踪审计及工程量清单编制服务项目比价公告

一、项目概况及内容
1、项目编号：tlxyzb[2025]26
2、项目名称：铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化提升工程跟踪审计及工程量清单编制服务项目
3、预算金额：95100.00元（其中第1包预算62400.00元；第2包预算32700.00元）。
4、最高限价：95100.00元（其中第1包最高限价62400.00元；第2包最高限价32700.00元）。
5、采购需求：铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化提升工程，项目总投资约1300万元，工程主要内容包括综合布线系统、计算机网络系统、机房工程、综合管路系统（室内）、视频监控系统、校园日常广播系统、多媒体会议系统等。因工作需要，现须编制财经教育产教融合实训基地智能化提升工程工程量清单，并对该工程开展跟踪审计，具体内容详见比价文件项目需求。
6、标段划分：第1包：铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化提升工程跟踪审计服务；第2包：铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化提升工程工程量清单（控制价）编制服务。
7、服务期限： 第1包：跟踪审计工期自本合同签订之日起，至工程整体竣工验收合格，提供合格的工程结算审计报告和跟踪审计总结报告止；第2包：服务单位自采购人提交完整资料之日起，至完成编制业务并提交成果文件时，不超过10天。
二、采购方式：市场比价
三、响应供应商资格
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、本项目的特定资格要求：
2.1 第1包：
（1）自2022年1月1日以来，供应商至少具有一项智能化或信息化工程跟踪审计服务业绩；
（2）拟派项目负责人须具有有效的一级造价工程师（安装工程专业）资格，提供其在本单位近半年来连续三个月的社保缴纳证明材料。
2.2 第2包：
（1）自2022年1月1日以来，供应商至少具有一项智能化或信息化工程工程量清单、控制价编制服务业绩；
（2）拟派项目负责人须具有有效的一级造价工程师（安装工程专业）资格，提供其在本单位近半年来连续三个月的社保缴纳证明材料。
3、不接受联合体响应，资格审查采用后审方式；
4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
四、获取采购文件
1、获取时间：2025年4月9日至响应截止期前。
2、获取地点：铜陵学院官网（www.tlu.edu.cn）自行下载。
3、采购文件如有修正，将在网站以补充公告形式公布，与本采购文件具有同等效力。
4、本项目无须报名，亦不收取报名费。
五、响应文件递交截止时间
凡符合响应资格、有意向的响应单位，请于2025年4月15日上午10:30前，将响应文件送达铜陵学院翠湖校区信息综合楼511室，联系人：胡老师（13955931061）。（请响应人在2025年4月15日上午投递响应文件，其它时段不接收。进校前请按要求在微信小程序里办理入校申请，接访部门选填国有资产管理处）。
六、响应文件开启时间及地点
1、开启时间：同响应文件递交截止时间
2、开启地点：铜陵学院信息综合楼516室
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他事项
本项目响应人不参加开标会。
八、联系方式：
1.涉及商务部分联系人：徐老师   联系电话：0562-5883540；
2.涉及技术部分联系人：彭老师   联系电话：0562-5882087。
九、响应保证金：无

第二章 响应人须知一览表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	预算控制价
	95100.00元，其中第1包：62400.00元；第2包：32700.00元

	2
	响应人资格要求
	见比价公告

	3
	采购方式
	市场比价

	4
	包别划分
	分2个包，本次采购第1-2 包。
响应人对多个包进行响应的中标包数规定：采取多投单中模式。为保证服务质量，响应人可同时参与多个包的响应，但最多只能中标其中1 个包，评审顺序按第1包—第2 包的顺序进行，如某响应人在某个包别中取得了成交人资格，则在其他包别中通过资格审查后，仅作为有效响应人，不再具有成交资格且不参与成交候选人排序。如某包别因成交人放弃成交资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他包别评审结果。如某包别涉及成交人递补的，按评审排序依次递补该包别。

	5
	评标方法
	最低评标价法

	6
	服务地点
	铜陵学院

	7
	服务期限
	第1包：跟踪审计工期自本合同签订之日起，至工程整体竣工验收合格，提供合格的工程结算审计报告和跟踪审计总结报告止。
第2包：服务单位自采购人提交完整资料之日起，至完成编制业务并提交成果文件，不超过10天。
上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。

	8
	是否接受联合体投标
	不接受

	9
	对采购文件质疑的提出
	对采购文件有异议的应在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出质疑，逾期不予受理。

	10
	是否接受分包履约
	不接受

	11
	投标保证金
	无

	12
	成交候选人的推荐
	评审小组依据比价文件规定的评标标准和方法，对每包合格响应文件分别进行评审，对符合比价文件要求的响应人按其报价从低到高的顺序推荐出有排序的3名成交候选人。

	13
	勘察现场的要求
	无

	14
	构成采购文件的其他文件
	比价文件的澄清、修改书及有关补充通知为比价文件的有效组成部分

	15
	投标有效期
	  90  日历天

	16
	付款方式
	第1包：中标价即为合同价，合同价包括完成跟审内容的一切费用和税金，除约定事项外，合同价不调整。跟踪审计费无进度款，实体工程出具跟踪审计报告后完成一次性支付。
第2包：在本工程招标完成且相关招标过程及结果资料已移交给采购人后10个工作日内支付。
上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。

	17
	响应文件份数
	一份正本，一份副本，正副本分开密封或集中密封均可。

	18
	递交响应文件地点及开标地点
	见比价公告，响应人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的投标地点将造成响应文件无法接收。

	19
	响应文件递交截止时间及开启时间
	见比价公告，迟于响应文件递交截止时间递交的文件将不予接受。

	20
	费用承担
	响应人参加投标活动发生的一切费用均自理。

	21
	合同签订时间
	中标人应在成交通知书发出（或成交公告发布）之日起30日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或不签订合同的，顺延至第二成交候选人或重新采购。

	22
	其他注意事项
（适用于第1、2包）
	为保证服务质量及公正性，铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化提升工程项目招标代理服务、工程量清单（控制价）编制服务项目（项目编号：JSZB2025009）成交人参与本项目响应时，在通过资格审查后，仅作为有效响应人，不再具有成交资格且不参与成交候选人排序。
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第三章   供应商须知
一、总则
1、本比价文件仅适用于本次比价的服务项目。采购人编制比价文件，组织开评标活动。
2、本次采购的服务系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。无论比价文件是否列明，响应人所提供的服务必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本比价文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内。
二、比价文件
3、响应人应当按照比价文件的要求编制响应文件。响应文件应对比价文件提出的要求和条件作出实质性响应。响应人应认真阅读和充分理解比价文件中所有的内容。如果响应人没有满足比价文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。
4、响应人获取比价文件后，应仔细检查比价文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在比价文件中规定的时间内向采购人提出，否则，由此引起的损失由响应人自行承担。
5、答疑及比价文件的澄清与修改
5.1响应人可以要求采购单位对比价文件中的有关问题进行答疑、澄清。
5.2响应人对比价文件如有疑问，须在比价文件规定的时间前按比价公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知采购人。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵学院官网”，告知所有响应人，但不说明问题的来源。因此，响应人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。
6、比价文件的修改
6.1在某些情况下，采购人可能对比价文件进行修改。
6.2采购人对比价文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有响应人，并对所有响应人具有约束力。
6.3为使响应人有充分时间对比价文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有响应人。

三、响应人
7、投标费用
响应人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8、合格的响应人
8.1合格的响应人应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。
8.2响应人之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关响应人均按无效标进行处理：
8.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
8.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；
8.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
8.2.4法律和行政法规规定的其他情形。
9、勘察现场
无
10、知识产权
10.1响应人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如响应人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，响应人须承担全部赔偿责任。
10.2响应人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，响应人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
11、纪律与保密
11.1响应人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
11.2响应人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他响应人的公平竞争，不得损害采购人或其他响应人的合法权益，响应人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
11.2.1有下列情形之一的，属于响应人相互串通投标：
11.2.1.1响应人之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；
11.2.1.2响应人之间约定中标人；
11.2.1.3响应人之间约定部分响应人放弃投标或者中标；
11.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同投标；
11.2.1.5响应人之间为谋取中标或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动。
11.2.1.6法律法规规定的其它情形。
11.2.2 有下列情形之一的，视为响应人相互串通投标：
11.2.2.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
11.2.2.2不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；
11.2.2.3不同响应人的响应文件载明的项目负责人或技术负责人或联系人或委托代理人为同一人；
11.2.2.4不同响应人的响应文件相互混装；
11.2.2.5 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价是呈规律性差异；
11.2.2.6不同响应人的响应保证金从同一单位（或同一个人）的账户转出； 
11.2.2.7法律法规规定的其它情形。
11.3在确定中标人之前，响应人试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人施加任何影响都可能导致其响应无效。
12、联合体投标【本项目不接受联合体投标】
13、投标品牌（无）
比价文件中若提供了参考商标、品牌，是采购人为了方便响应人更准确、更清楚说明拟采购项目的技术规格，并无限制性。响应人在投标中若选用替代商标、品牌，应优于或相当于参考商标、品牌的技术规格。
14、签章的效力
纸质响应文件应使用响应人单位公章，在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于响应人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致响应无效。
四、投标书的编制
15、投标的语言及度量衡单位
15.1响应人的投标书、以及响应人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
15.2除比价文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
16、响应文件构成
16.1响应文件应包括本比价文件响应文件格式中所规定的全部内容。
16.2响应人必须对其响应文件的真实性与准确性负责。响应人一旦成为成交人，其响应文件将作为合同的重要组成部分。
16.3响应人不得擅自对比价文件规定的条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对比价文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。响应人应当使用比价文件所提供的响应文件全部格式编制响应文件，如有需要格式可以按原格式进行扩展，扩展后的格式内容应包括但不限于原格式内容。
17、响应报价
17.1响应文件的投标报价表上应清楚地标明响应人拟提供服务的名称、单价（如有）和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的响应文件将不被接受。
17.2响应报价表上服务的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非比价文件另有规定，响应报价均不得高于比价文件（公告）列明的控制价（最高限价）、项目预算。
17.3响应供应商的报价应包含所投服务、税费、出具报告等工作所发生的一切应有费用。响应报价为签订合同的依据。
17.4除政策性文件规定以外，响应人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
17.5响应报价只限于填写在报价表内，响应文件其它位置不应出现报价内容。
18、投标货币：投标须以人民币报价。
19、证明响应人合格的文件
19.1响应人在其响应文件中，应根据采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为其响应文件的一部分。
19.2响应人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明响应人资质（或资格）有效，否则一律不予认可。
20、投标保证金（本项目无）
21、投标书的密封和标记
21.1响应人应按本须知前附表规定的份数和比价文件规定的格式，编制并提交响应文件。
21.2响应文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”。响应文件“正本”、“副本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖响应人法人章。
21.3报价文件封面、投标函、投标报价表等均应加盖响应人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容等均应符合比价文件要求，否则响应文件签署授权委托书无效。
21.4响应文件中相应的位置应加盖投标单位公章。
21.5 响应人按照本须知第17.3条款和第17.4条款规定对其响应文件相关内容签署盖章后，其响应文件所有内容均视为确认，对响应人起约束作用。
21.6除响应人对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由响应人加盖响应人的法人印章或由响应文件签字人签字或盖章。响应文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若响应文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。
21.7纸质响应文件建议采用双面打印(此条不作为废标条件)。
五、投标书的递交
22、响应文件的递交 
22.1响应人应按比价公告中规定的地点，于截止时间前提交响应文件。
22.2响应文件提交的截止时间见比价公告的规定。
22.3招标人可按本须知规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
22.4 到投标截止时间止，采购人收到的有效响应文件少于3个的，采购人可依法重新组织招标。
23、拒绝的投标书
采购单位将拒绝迟交的标书并原封退回。
24、投标书的修改和撤回
24.1 响应人在提交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
24.2 响应人对响应文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。
24.3在投标截止时间之后，响应人不得补充、修改响应文件。
六、开标
25、开标活动应当符合相关法律法规。
26、开标会议
26.1采购人按比价文件中所规定的时间和地点公开开标。
26.2按规定提交合格的撤回通知的响应文件不予开封，并退回给响应人；按本须知规定确定为无效的响应文件，不予送交评审。
26.3响应人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。不论其是否为中标候选人，均不影响已评审的排名结果，为中标候选人的，取消其中标资格。
26.4开标由采购人主持，主持人按下列程序进行：
26.4.1宣布开标纪律；
26.4.2由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；
26.4.3宣读至投标截止时间前接收到递交的有效响应文件的份数及投标单位名称。
26.4.4采购人和监督人共同检查各投标书密封情况。
26.4.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。监督人对开标情况记录进行签字确认。
26.4.6开标结束。
26.5采购人对开标过程进行记录，纸质资料应妥善保管并存档备查。
26.6响应文件的有效性
响应文件有下列情形之一的，采购人将不予接受： 
（一）逾期送达的或者未送达指定地点的； 
（二）未按比价文件要求包装、密封及加写标记的。
七、评标定标
27、评审小组与评审
27.1评审小组由采购人依法组建，评审活动由评审小组负责。
27.2开标结束后，开始评审，评审采用保密方式进行。
28、评审过程的保密
28.1开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。
28.2成交人确定后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评审小组组成人员或其他有关人员询问评审过程的情况和索要材料。
29、响应文件的澄清
29.1为有助于响应文件的审查、评价和比较，评审小组将要求响应人对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。
29.2响应人应在投标函中填写联系人姓名及联系电话，并按评审小组发起的澄清要求，在规定的时间内（从评审小组发起询标起不超过30分钟）自行查阅询标内容，回复确认后签字或盖章，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。凡属于评审小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
29.3响应文件的澄清：响应文件需澄清、说明或者补正的（包括补正投标报价）以及响应文件存在细微偏差需要补正的，评审小组应当以询标的方式要求响应人通过系统澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，响应人应签字或盖章认可。
30、重大偏差和细微偏差
30.1评审小组应当根据比价文件有关规定，审查并逐项列出响应文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。
30.2响应文件属于重大偏差，由评审小组评审后按无效标处理。
30.3细微偏差的认定：细微偏差是指响应文件在实质上响应比价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他响应人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。
30.4如果响应文件实质上不响应比价文件的各项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许响应人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
30.5经审查符合比价文件要求的有效响应文件，由评审小组进行详细评审、比较。
31、调整或修正投标报价
调整或修正响应文件的投标报价，响应人同意后，调整后的投标报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
32、澄清、补正后的投标报价
按照规定进行澄清、补正后的报价经响应人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该响应人的最终报价。响应人一旦成交，此报价即为成交价。
33、响应文件的评审、比较和否决
33.1评审小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应比价文件要求的响应文件进行评估和比较。
33.2在评审过程中，评审小组可以现场询标的形式要求响应人就响应文件中含义不明确的内容现场回复说明并提供相关材料。
33.3采购人根据信用查询情况、评审小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定一名中标人。
34、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选响应人名单排序依次确定其他中标候选响应人为中标人，也可以重新招标。
35、中标通知书
中标人确定后，由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
36、质疑和投诉
36.1响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的响应人应当是参与所质疑项目采购活动的响应人。
36.2提出质疑的响应人委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。
36.3响应人如对本比价文件有任何疑问或澄清要求，应在比价文件规定期限内提出质疑。否则视同响应人对文件理解和接受。逾期不予受理。
36.4响应人对成交公告有异议的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。
36.5关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。质疑人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见比价公告和中标公告。
八、废标
37、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：
37.1合格响应人不足规定家数（3家）的；
37.2出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
37.3采购需求出现重大问题，导致评审小组认为无法继续评审的；
37.4因重大变故，采购任务取消的；
37.5法律法规规定的其他应该废标的情形。
九、评标办法
本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。
[bookmark: OLE_LINK1]最低评标价法，以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法。如最后报价相同，则由采购人在相关部门的监督下现场抽签决定排序。
38、评标程序
评委会应认真研究比价文件及采购需求，应了解和熟悉采购项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：
38.1评审小组首先根据已发布的比价文件核对响应文件。
38.2 评审小组成员对响应文件有效性进行评审。
38.3先进行有效性评审，根据响应文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。
38.3.1评审小组发现响应人的响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合比价文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求响应人以现场回复方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。



询标函格式
	项目名称
	

	项目编号
	

	评审小组询标内容
	

	投标供应商澄清说明
	响应人签章：
日期：

	审查结论
	(   )通过          (  )不通过，其原因：


38.3.2评审报告是评审小组根据全体评审小组成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审小组全体成员、监督人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
38.3.3评审小组在评审过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。
38.3.4评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
38.3.5如采购文件中要求提供原件进行审查的，各响应人应按采购文件要求将相关原件材料等带到开标现场在开标截止时间前一并递交，迟交将不接收。相关原件的复印件或影印件应当加盖公章装订入响应文件，由评审专家进行评审。
38.3.6评审小组评审响应文件依据为响应文件以及按比价文件要求递交的其它资料。
38.3.7评审小组和评审工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次比价文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、响应人的合法权益。
38.4评审小组发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及采购代理机构说明情况。
[bookmark: _Hlk193890690]38.5响应人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人:
（1）响应人被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商或其法定代表人近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
（3）响应人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（4）响应人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（5）响应人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）]发布的为准。由采购人代表或委托评审小组在推荐中标候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评审小组，由评审小组记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评审过程中因网络、网站的问题无法查询时，在成交公告期间由采购人代表查询并直接采用。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
39、资格审查
开标后，采购人委托评审小组对响应人进行资格初审。若有一项不通过，作无效标处理。
	[bookmark: _Hlk60612144]初审表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；
	提供材料扫描件，应完整的体现出材料全部内容。联合体参加谈判的联合体各方均须提供。

	2
	供应商资格声明书
	提供符合比价文件要求的《供应商资格声明书》。
	详见第六章响应文件格式。

	3
	其他特定资格要求
	1、第1包：
（1）自2022年1月1日以来，供应商至少具有一项智能化或信息化工程跟踪审计服务业绩，提供业绩合同等材料复印件或扫描件并加盖公章；
注：提供的业绩材料需能体现上述评审要求的内容，如无法直接体现，须另附业主单位（合同甲方）提供的证明。
（2）拟派项目负责人须具有有效的一级造价工程师（安装工程专业）资格，提供其在本单位近半年来连续三个月的社保缴纳证明材料。
2、第2包：
（1）自2022年1月1日以来，供应商至少具有一项智能化或信息化工程工程量清单、控制价编制服务业绩，提供业绩合同等材料复印件或扫描件并加盖公章；
注：提供的业绩材料需能体现上述评审要求的内容，如无法直接体现，须另附业主单位（合同甲方）提供的证明。
（2）拟派项目负责人须具有有效的一级造价工程师（安装工程专业）资格，提供其在本单位近半年来连续三个月的社保缴纳证明材料。
	提供材料扫描件或复印件装订入响应文件中。

	4
	响应函
	格式、填写要求符合比价文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式。

	5
	授权书
	格式、填写要求符合比价文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。

	6
	报价
	符合比价文件供应商须知正文第17条要求
	详见第六章响应文件格式。

	7
	商务响应情况
	符合比价文件中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求
	详见第六章响应文件格式。

	8
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他实质性要求
	


初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
40、报价部分评审
40.1如采用综合评分法的，应当在技术与商务部分评审结束后，开启其报价部分。
40.2评审委员会将对进入报价部分评审的各响应人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 
40.2.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
40.2.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
40.2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人确认后产生约束力，响应人的确认应当采用书面形式，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字)认可。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人不确认的，其响应无效。
40.3报价无效的几种情况。出现其中一种情形，报价即为不合格；
40.3.1投标报价高于预算控制； 
40.3.2投标报价中变更采购人提供的暂定价格的；
40.3.3经评审小组认定低于成本的；
40.3.4经评审小组认定报价出现异常导致不能保证采购资金的使用效益的；
40.3.5投标报价出现在投标报价表以外的其它位置；
40.3.6按40.2规定的原则进行修正后，响应人不确认的。
40.3.7不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。

十、合同的签订、履行及验收
44、合同授予标准：
本项目合同将授予中标人。
45、采购人拒绝投标的权力
采购人不承诺将合同授予报价最低的响应人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评审小组的评标报告拒绝不合格的投标。
46、合同协议书的签订
46.1成交人应在中标通知书发出（或成交公告发布）之日起30日内与采购人签订合同。采购人应按照比价文件和成交人的响应文件与成交人签订采购合同，采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比价文件和成交人响应文件作实质性修改。
46.2成交人如不按本比价文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
46.3成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
46.4采购双方必须严格按照比价文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与比价文件和成交人的响应文件的内容一致，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。
46.5采购人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。
47、履行合同
47.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
47.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
48、验收
[bookmark: 项目清单]48.1采购人组建3人以上单数成员的验收小组，对成交供应商服务质量进行验收。
48.2涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。
48.3验收费用（如有）均由合同乙方（成交供应商）承担，采购文件中另有约定的除外。
第四章 项目需求
注：
1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。
一、项目概况
铜陵学院财经教育产教融合实训基地位于翠湖校区内，智能化提升工程内容主要包括综合布线系统、计算机网络系统、机房工程、综合管路系统（室内）、视频监控系统、校园日常广播系统、多媒体会议系统等，工程总投资：约1300万元。
[bookmark: _Toc101270469]二、服务内容
2.1 第1包：
1.对工程的清单控制价及图纸进行要点复核。
2.核对工程招标文件、投标文件与合同的一致性等，并出具书面审核意见。
3.参加施工图纸会审与交底，适时对施工现场进行查勘，参加核实有关签证（含变更及隐蔽验收），参加工程材料进场、设备、工程阶段性验收，留取真实、完整的证据材料，并保证证据资料规范充分，签字盖章手续完备，计量准确。按时提交月度跟踪审计工作报告和年度跟踪审计工作报告，并将报告期发生的变更签证、工程验收、进度款支付等材料复印件附在月度工作报告里。
4.收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料，确保跟踪审计资料准确完整有效，为工程竣工决算审计提供依据。
5.审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性，结算工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定，计算是否准确。
6.审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料招标合同的执行情况。
7.对施工过程中发生的需要定价的材料、设备等进行调研，参与材料、设备询价并提出专业判断和建议。
8.对工程设计变更提供功能性价值比分析意见。
9.参与清单缺项子目的现场工、料、机测量与分析。
10.审核施工单位上报的工程进度报告和工作量月报，并提供依照合同条款付款建议书。
11.根据业主通知，参与工程造价控制的有关会议；定期参加召开的工程建设现场例会。向我校审计部门每周汇报工作。
12.参与业主方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验。
13.承发包双方提出索赔时，提供咨询意见。
14.审核工程暂估量、暂定价，出具书面审核意见。工程竣工验收合格后，对财经大楼（A、B组团）室外工程竣工结算书进行审计，并出具审计报告。
15.工程最终竣工验收合格后，要在60天内提交完整的跟踪审计总结报告。审计报告应包括项目概况、审计实施情况、审计评价、存在的问题及核减或核增原因分析、工程管理方面的建议等内容。
16.结合跟踪审计发现的问题，对我校工程管理、工程审计等方面制度建设，提出专业性、建设性的书面意见。
17.国家相关法律法规及《铜陵学院跟踪审计实施管理办法》中要求审计的其他事项。
2.2 第2包：
1.招标工程量清单及招标控制价编制服务、与招标代理单位比对确认及后续相关配合咨询等全过程服务。
三、服务期限
第1包：跟踪审计工期自本合同签订之日起，至工程整体竣工验收合格，提供合格的工程结算审计报告和跟踪审计总结报告止。
第2包：服务单位自采购人提交完整资料之日起，至完成编制业务并提交成果文件时，不超过10天。
4、 服务要求
4.1 第1包：
1.资质要求：工程实施期间，需派不少于2名跟踪审计人员常驻现场，其中跟踪审计项目负责人1人，专业技术人员1人。专业技术人员要有3年以上工程造价审计经验的造价师，能够独立处理审计事项，满足校方跟踪审计需求。派驻现场人员与响应文件中一致，非意外因素不随意变更，确实需要更换的应当经过我校审计部门同意。
2.审计方案：编制跟踪审计方案，明确跟踪审计工作目标，审计范围和重点，跟踪审计的组织及分工。报送我校管理部门审批备案。
3.审计质量：跟踪审计单位需要有三级复核制度，相关制度投标时作为投标文件打分项，所完成的委托事项应保证审计质量，交至我校的成果文件应该经过三级复核程序。接受委托审计任务，需接受校方审计部门的监督管理，校方有权对其审计质量复核，审核后的预算造价控制在±3％误差范围内，如发生质量问题，应负有连带法律责任。
4.审计廉政：跟踪审计单位必须严格遵守审计廉政纪律，在项目实施过程中发现有不廉洁行为经查证属实的，校方将提请市建筑市场监管联席会议，将乙方及参审人员列入铜陵市建筑市场不良行为记录，由此造成损失的全额赔偿。
5.跟踪审计要满足工程进度需要，原则上，合同审核、工程变更、现场签证、索赔事项，须3个工作日完成；招标清单及施工图预算复核、形象进度量、进度款审核、造价咨询、市场询价事宜，须5个工作日完成；每个月第一周周五向学校审计部门提交一份上个月跟踪审计月度报告。所有成果文件要保证质量。
6.跟踪审计工作按照跟审合同和我方要求开展，接受我方监督，对于乙方履职不到位或者服务质量不符合校方要求的，校方有权单方面解除合同，由此产生的经济损失，供应商自行承担。
4.2 第2包：
1.服务单位在接到我校任务后，须严格按照响应文件里承诺的拟派服务人员配备技术力量，未经甲方同意不得中途换人，如果确需调整，需经甲方同意，并且更换人员的资格、能力不得低于原响应文件中人员。服务过程中，如人员力量不满足实际需求的，供应商应适当增派技术人员；服务单位应及时认真地分析阅读立项资料、施工图纸等相关文件资料，去施工现场勘察测量和了解实际情况并做好记录。
2.项目完成后，及时移交实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料并对电脑中的相关资料作删除处理，未经我校同意不得擅自使用电子资料和结果，协助完成资料归档工作。
3.独立编制工程量清单。如在采购人没有确定服务单位与招标代理单位之间进行业务（清单）比对前，双方进行“串通”编制、“合二为一”等，采购人将终止合同，并追究其相应的违约责任。技术人员要依法依规编制，执行工作纪律和廉洁规定，对编制过程中知悉的学校秘密不得泄露，工程量清单及控制价编制过程应当严格保密，自觉接受审计复核与监督。
4. 编制过程中严格按照国家法规、行业规范和我校的工作要求实施，接受我校有关部门必要的现场调查和监督，随时调阅有关资料和要求参与审查人员的答疑。及时出具编制成果。对其结果的全面性、真实性、合法性、准确性负责。
五、其他要求
1.投标报价包含但不限于合同规定的范围所提供的全部服务所需的全部费用，此费用包括服务成本（含人员成本、交通、通信、差旅费等）、管理费、利润、风险费、税费及其他一切费用，供应商自行考虑报价风险。
2. 第1包：为体现公平公正，对施工阶段核减的工程造价按核减额的8‰给予奖励，奖励款在最后一次跟踪审计费进行支付。
3. 第2包：服务单位编制初稿控制价与最终确定控制价须控制在±5%以内，编制初稿控制价与最终确定控制价误差率超出±5%以外，每超出±1%，扣减最终结算服务费0.5%。如误差较大，本校有权拒绝支付合同款项，如给本校带来损失的，视情节轻重，可向受托方按合同咨询服务费的10%至30%进行索赔，情节较重，追究服务单位相关责任。



第5章 采购合同
（具体以实际签订的合同为准）
5.1 第1包：跟踪审计服务合同
项目名称：铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化工程跟踪审计服务项目
合同编号：
项目编号：
甲  方：铜陵学院                         电话：0562-5883540
乙  方：                                 电话：             联系人：   
合同签订日期：  年    月    日         签订地点：安徽省铜陵市
甲方通过招标代理公司组织的采购活动，经评审小组的评审，决定将铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化工程跟踪审计服务项目合同授予乙方。为进一步明确甲乙双方责任，确保合同顺利履行，双方商定同意按如下条款和条件签订本合同。
一、工程项目概况
铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化提升工程，项目总投资约1300万元，工程主要内容包括综合布线系统、计算机网络系统、机房工程、综合管路系统（室内）、视频监控系统、校园日常广播系统、多媒体会议系统等。
二、跟踪审计服务范围和服务内容
甲方现委托乙方对甲方铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化工程进行跟踪审计服务，并提供工程竣工结算书审计报告及最终跟踪审计总结报告。
1.服务范围
必须满足国家现行审计规范深度及招标文件的要求，承担铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化工程包括图纸范围内的跟踪审计。
2.服务内容
2.1对工程的清单控制价及图纸进行要点复核,配合建设单位进行投资概算调整（若有）。
2.2核对工程招标文件、投标文件与合同的一致性等，并出具书面审核意见。
2.3参加施工图纸会审与交底，适时对施工现场进行查勘，参与核实有关签证（含变更及隐蔽验收），参与工程材料进场、设备、工程阶段性验收，留取真实、完整的证据材料，并保证证据资料规范充分，签字盖章手续完备，计量准确。按时提交月度跟踪审计工作报告和年度跟踪审计工作报告，并将报告期发生的变更签证、工程验收、进度款支付等材料复印件附在月度工作报告里。
2.4收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料，确保跟踪审计资料准确完整有效，为工程竣工结算审计提供依据。
2.5审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性，结算工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定，计算是否准确。
2.6审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料招标合同的执行情况。
2.7对施工过程中发生的需要定价的材料、设备等进行调研，参与材料、设备询价并提出专业判断和建议。
2.8对工程设计变更提供功能性价值比分析意见。
2.9参与清单缺项子目的现场工、料、机测量与分析。
2.10审核施工单位上报的工程进度报告和工作量月报，并提供依照合同条款付款建议书。
2.11根据业主通知，参与工程造价控制的有关会议；定期参加召开的工程建设现场例会,向甲方审计部门每周汇报工作。
2.12参与业主方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验。
2.13承发包双方提出索赔时，提供咨询意见。
2.14审核工程暂估量、暂定价，出具书面审核意见。工程竣工验收合格后，分别对本工程竣工结算书进行审计，并出具审计报告。
2.15工程最终竣工验收合格后，要在60天内提交完整的跟踪审计总结报告。审计报告应包括项目概况、审计实施情况、审计评价、存在的问题及核减或核增原因分析、工程管理方面的建议等内容。
2.16结合跟踪审计发现的问题，对甲方工程管理、工程审计等方面制度建设，提出专业性、建设性的书面意见。
2.17国家相关法律法规及《铜陵学院跟踪审计实施管理办法》中要求审计的其他事项。
三、跟踪审计服务要求
1.审计方案：编制跟踪审计方案，明确跟踪审计工作目标，审计范围和重点，跟踪审计的组织及分工。报送我校管理部门审批备案。
2.审计质量：跟踪审计单位须有质量控制体系制度（含三级复核等），相关制度投标时作为投标文件打分项，所完成的委托事项应保证审计质量，交至我校的成果文件应该经过三级复核程序。接受委托审计任务，需接受校方审计部门的监督管理，校方有权对其审计质量复核，审核后的预算造价控制在±3％误差范围内，如发生质量问题，应负有连带法律责任。
3.审计廉政：跟踪审计单位必须严格遵守审计廉政纪律，在项目实施过程中发现有不廉洁行为经查证属实的，校方将提请市建筑市场监管联席会议，将乙方及参审人员列入铜陵市建筑市场不良行为记录，由此造成损失的全额赔偿。
4.跟踪审计要服务工程进度需要，一般来说，合同审核、工程变更、现场签证、索赔事项，须3个工作日完成；招标清单及施工图预算复核、形象进度量、进度款审核、造价咨询、市场询价事宜，须5个工作日完成；每个月第一周周五向铜陵学院审计处提交一份上个月跟踪审计月度报告。所有成果文件要保证质量，学校审计处按规定进行考核。
5.跟踪审计工作按照跟审合同和甲方要求开展，接受甲方监督考核，甲方将在审计质量、审计效率、到岗情况，成果文件质量等方面检查，质量过差甲方有权单方面解除合同，由此产生的经济损失，乙方自行承担。   
6.工程实施期间，需派不少于2名跟踪审计人员常驻现场，其中跟踪审计项目负责人1人，专业技术1人。项目负责人须具备一级造价工程师职业资格且有跟踪审计项目负责人经历；专业技术人员要有3年以上工程造价审计经验的造价师，能够独立处理审计事项。
7.乙方委派的跟踪审计项目负责人未经甲方同意不得中途换人，如果确需调整，需经甲方同意，并且更换人员的资格、能力不得低于原响应文件中人员。
8.实施跟踪审计过程中不能认真履行造价审计职责的人员，甲方有权要求乙方换人或终止合同。
9.乙方实施审计过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式增加审计咨询服务费用的要求。
10.现场勘察、初审核对时必须有甲方审计部门工作人员陪同并做好记录。对审核工作中的重要事项以及专业判断和工程管理中存在的问题进行记录和取证，编制审核工作底稿，并对审核工作底稿的真实性负责。
四、技术标准及要求 
1.施工组织方案
1.1配备精干力量，配齐派足各专业人员（包括建筑装饰、水暖通风、电气等专业）进驻现场，落实好任务分工和职能分工。
1.2建立健全审计责任制，责任落实到人，加强量化考核，实行奖罚制度。
1.3配备数码相机等设备，对所有隐蔽部位进行拍录，并输入电脑保存，保证资料完整、安全。
2.技术力量安排
2.1认真熟悉设计图纸，结合预算定额，在不改变原设计功能和标准的情况下，提出适当改变设计同时降低工程造价的方法和措施。
2.2认真审核施工图预算，做到工程量计算书、定额套用、取费程序底稿清楚、明细齐全，确保审核后的预算造价控制在1.5%误差范围内。
2.3分析汇总工程所需材料，选择用量大、单价高以及其他需找补差价的材料作为控制材料费用的主要对象，建议建设单位自行供应或要求施工单位报价审批。
2.4对应用于工程的新技术、新工艺、新材料、新设备进行事前测算，比较其性价比，分析由何方承担该费用，尽可能减少建设单位的额外支出。
2.5对出现的设计变更，计算出其对总造价的影响，分析其经济合理性和费用的承担方，向建设单位提供参考意见。
2.6对施工单位申报的工程经济签证，分析其费用是否应由建设单位承担，避免定额内已含的项目进行重复计算，并及时进行现场复核。
2.7认真复核经建设监理单位确认的工程进度结算，对于超出实际造价的部分，及时通知建设单位进行调整，并对其进度款支付提出合理化建议。
2.8认真复核材料、设备计划，查对产地、规格和型号，核实价格，复核材料用量。
2.9施工过程中发生的合约外报价，审核其依据，分析其适用的定额、套项、工程类别，建议合理的审批价。
2.10考察材料设备市场价格，搜集材料设备价格信息，为建设单位进行材料选择决策提供参考。
3.技术方面的其他要求
3.1认真阅读材料设备供应合同、分包合同等合同草拟文本，结合定额，对影响造价的条款提出修改参考意见。
3.2对合同中约定不确定的事项，及时向建设单位提出合理解决建议，促使其做到事前控制，避免被动局面，从而造成不应有的损失。
3.3参与合同修改、补充工作，分析其对工程造价的影响。
3.4分析合同条款对施工单位的违约事项，及时向建设单位提出索赔建议；对建设单位的违约事项及可能的违约事项，及时向建设单位提出反索赔建议或尽可能避免索赔。
3.5根据合同条款，计算施工单位因工期、质量等造成的违约款项，在竣工结算价款中据实扣除。
五、其他要求
1.乙方须具备保证施工质量的审计管理体系。
2.乙方须根据本工程的特点，认真编制工程审计大纲，制定出详尽的跟踪审计实施方案（人员配备、时间安排、质量保证措施等）。
3.在工程实施期间，确定不少于2名跟踪审计人员常驻工地现场。
4.有计划、合理做好人员配置工作，提供派驻人员信息一览表。人员配置要保证具有与岗位相应的执业资格证书。乙方应保证在项目执行期间配置表中的人员可随时到岗开展工作。
5.在建设过程中，乙方必须按投标时承诺配备的人员及时到位，配备专业人员，未经甲方同意，乙方对上述人员不得擅自更换或者减少。根据现场施工情况，乙方保证审计人员每天到场数量。甲方有权根据审计现场情况，合理增加审计人员时，乙方必须满足，否则，视同审计方违约，招标人有权中止合同履行。
6.驻工地现场跟踪审计人员办公条件、食宿等自理。
六、合同服务期
从合同签订之日起至全部工程竣工验收合格、工程竣工结算审计经第三方复审完成。
七、合同金额
根据采购文件要求及乙方投标承诺，本合同总价金额为人民币（大写）:          。此价格包括完成跟审内容的一切费用和税金，除约定事项外，合同金额不调整。
八、付款方式
九、争议或纠纷的处理
1.合同履行过程中出现争议时，甲乙双方应本着公平、合理的原则，及时友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  铜陵市铜官区  人民法院起诉。
2. 在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其它部分应继续履行。
十、本合同未尽事项，双方协商解决。
十一、合同组成
组成本合同的文件包括：
（1）本项目采购文件及答疑、更正公告；
（2）本项目中标公告；
（3）乙方提交的投标书及书面承诺函；
（4）本合同文本；
（5）补充协议（如有）。
十二、合同份数与生效
本合同一式捌份，均具有同等效力，由甲方执陆份，乙方执贰份；经双方签字盖章后立即生效。

甲方：铜陵学院                               乙方：
（合同专用章）                                 （合同专用章）                       

法定代表人：                                 法定代表人：
或                                           或
代理人（被授权人）（签字或盖章）：　　　　　　代理人（被授权人）（签字或盖章）：　　
                         
日 期：    年   月    日                    日 期 ：    年    月     日


5.2 第2包：工程造价咨询合同
项目名称：铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化工程清单及控制价编制服务项目
合同编号：                     
项目编号：                     
甲  方：铜陵学院                         电话：         
乙  方：                                 电话：             联系人：   
合同签订日期：    年    月    日         签订地点：安徽省铜陵市
甲方通过自行组织的采购活动，经评审小组的评审，决定将铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化工程清单及控制价编制服项目合同授予乙方。为进一步明确甲乙双方责任，确保合同顺利履行，双方商定同意按如下条款和条件签订本合同。
一、工程概况
铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化提升工程，项目总投资约1300万元，工程主要内容包括综合布线系统、计算机网络系统、机房工程、综合管路系统（室内）、视频监控系统、校园日常广播系统、多媒体会议系统等。
二、服务名称及内容
铜陵学院财经教育产教融合实训基地智能化工程造价咨询服务(含工程最清单及控制价编制)以及后续相关配合跟踪咨询等服务。
三、组成合同的文件
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.本合同及其补充合同、变更协议；
2.响应文件（含澄清或者说明文件）；
3.采购文件（含澄清或者修改文件）；
4.其他相关采购文件。
四、合同金额
人民币（大写）          （¥         元）。此费用包含但不限于合同规定的范围所提供的全部服务所需的服务成本(含人员成本、交通、通信、差旅费等)、管理费、利润、风险费、税费及其他一切费用。
五、服务期限
自本协议签订生效且甲方提交完整资料之日起10日内，完成工程量清单及控制价编制并出具成果文件。
六、质量要求
1.乙方在接到甲方任务后，须严格按照响应文件里承诺的拟派服务人员配备技术力量，未经甲方同意不得中途换人，如果确需调整，需经甲方同意，并且更换人员的资格、能力不得低于原响应文件中人员。服务过程中，如人员力量不满足实际需求的，乙方应适当增派技术人员；乙方应及时认真地分析阅读立项资料、施工图纸等相关文件资料，去施工现场勘察测量和了解实际情况并做好记录。
2.项目完成后，及时移交实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料并对电脑中的相关资料作删除处理，未经甲方同意不得擅自使用电子资料和结果，协助完成资料归档工作。
3.独立编制工程量清单。如在甲方没有确定乙方与招标代理单位之间进行业务（清单）比对前，双方进行“串通”编制、“合二为一”，甲方招标（采购）人将终止合同，并追究其相应的违约责任。乙方技术人员要依法依规编制，执行工作纪律和廉洁规定，对编制过程中知悉的学校秘密不得泄露，工程量清单及控制价编制过程应当严格保密，自觉接受审计复核与监督。
4. 编制过程中严格按照国家法规、行业规范和甲方的工作要求实施，接受甲方有关部门必要的现场调查和监督，随时调阅有关资料和要求参与审查人员的答疑。及时出具编制成果。对其结果的全面性、真实性、合法性、准确性负责。
七、付款方式
本工程招标完成后，由甲方在收到乙方提交的合法材料后10个工作日内支付。
八、售后服务
与招标代理单位比对确认及后续相关配合咨询等全过程服务。
九、履约保证金：免收。
十、违约责任
(一)乙方服务期限超过合同约定服务期限。除不可抗力外，如果乙方由于自身的原因未能按期履行完合同，按每延期一天收取合同金额的  1  %，但误期赔偿费总额合同金额的  10  %。
(二)乙方服务期限内未能履约。乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权决定是否延长合同的行时间或终止合同。如甲方同意延长合同的履行时间,乙方必须在甲方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，甲方有权终止合同。
(三)乙方履约不符合约定的质量标准，乙方必须重新提供符合质标准的服务。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质标准的服务，甲方有权终止合同。
(四)乙方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，并将有关情况上报监督管理部门。
（五）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  1  %计算，最高限额为本合同总价的  10  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。
（六）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。
（七）任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。
（八）除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。
十一、合同签订地点
本合同在安徽省铜陵市签订。
十二、合同的终止
(一)本合同因下列原因而终止:1.本合同正常履行完毕;2.合同双方协议终止本合同的行;3.不可抗力事件导致本合同无法行或履行不必要:4.符合本合同约定的其他终止合同的条款。
(二)对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十三、其他
(一)甲乙双方必须严格按照采购文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得自变更。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
(二)本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法行时，甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。
(三)合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
(四)本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第(②)项方式处理:
①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向铜陵仲裁委员会申请仲裁。
②向有管辖权的人民法院起诉。
本合同一式捌份，自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

甲方：铜陵学院                        乙方：
（合同专用章）                                 （合同专用章）                       

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：
或                                    或
代理人（被授权人）（签字）：　　　　　　代理人（被授权人）（签字）：　　
                         
日 期：    年   月    日             日 期 ：    年    月     日





第六章   响应文件格式

响

应

文

件
[bookmark: _Toc22977]【第     包】

项目名称：                  
项目编号：                  
供 应 商：                  
[bookmark: _Toc8037]  年  月  日



[bookmark: _Toc17899][bookmark: _Toc6837]一、报价表格式
项目名称：          
项目编号：          
	供应商名称
	

	响应范围
	第     包

	报价
（详见备注说明）
	
大写：                        
小写：                        


	备注说明
	


供应商公章：             
日      期：             
 
注：
1.本表内容根据比价文件要求包含但不限于合同规定的范围所提供的全部服务所需的全部费用，此费用包括服务成本（含人员成本、交通、通信、差旅费等）、管理费、利润、风险费、税费及其他一切费用，供应商自行考虑报价风险。
2.特殊事项在备注中注明。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。



[bookmark: _Toc9887][bookmark: _Toc10325]二、比价响应函
致：          （采购人）
[bookmark: _Hlk44287576]根据贵方的比价公告和比价文件，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据本次比价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核本次比价文件，包括比价文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次比价文件，并对比价文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从供应商须知规定的响应日期起遵循本比价文件，并在供应商须知规定的比价有效期之前均具有约束力。
4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何证据、数据或资料。

供应商公章：                      
日      期：                      
[bookmark: _Toc15886][bookmark: _Toc27496]













三、供应商资格声明书 
致：          （采购人）
在参与本次项目比价中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：             
日      期：             








[bookmark: _Toc19132][bookmark: _Toc3425]四、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表有效身份证明扫描件：


授权代表身份证反面



授权代表身份证正面













授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：             
日      期：             


注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc1834][bookmark: _Toc31060]五、谈判响应表
5.1商务响应表（供应商根据所投标包的要求填写，错填或未填视为无效响应）
第     包：
	序号
	商务条款
	比价文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	






供应商公章：             
日      期：             










[bookmark: _Toc19745][bookmark: _Toc25481]六、诚信履约承诺函

致：          （采购人）
如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
（3）将采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


供应商公章：             
日      期：             


[bookmark: _Toc393705367][bookmark: _Toc400805872][bookmark: _Toc15523][bookmark: _Toc16463]七、履行合同所必需的专业技术能力证明
1、服务本项目主要人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	拟派项目人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.证件应附复印件或影印件，响应人对其真实性负法律责任。
2.注册证书（或电子证书）中注册单位需与响应人名称一致。



















八、其他相关证明材料
提供符合比价邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。


特别提示：
供应商在响应文件制作时可在此栏内根据比价文件要求提供相关证明资料，如营业执照、证书等。




