铜陵学院老校区学生宿舍疏散楼梯增设工程
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上篇  专用部分

第一章  招标公告

招   标   公   告
项目编号：tlxyzb[2019]57号

一、招标条件
    1.工程名称：铜陵学院老校区学生宿舍疏散楼梯增设工程
2.  招标人：铜陵学院
3. 资金来源：自筹资金

二、工程概况与招标范围
    1.工程实施地点：铜陵学院老校区
    2.建设规模：铜陵学院老校区学生宿舍疏散钢制楼梯增设，详见招标文件及工程量清单所载明内容；招标控制价为252403.57元。 
3.计划工期：  40 日历天。

4.标段划分：一个标段
三、投标人资格要求

1.投标人资质要求：

①投标人企业资质要求：具备钢结构工程专业承包资质三级及以上,并具有有效的安全生产许可证；

②投标人拟派项目经理（建造师）资质：建筑工程专业专业贰级（含贰级）及以上资质，并具有有效的安全生产考核合格证（B类）。

2.本次招标  不接受  联合体投标；资格审查采取  资格后审方式 进行。

3.在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人或项目经理不得参与投标。

四、招标文件获取方式

有意向的投标人可委派代表持法定代表人授权委托书原件（含加盖公章的法定代表人身份证复印件），本人身份证原件及加盖单位公章的复印件到安徽阳光工程咨询有限公司现场报名，外地单位可采用邮寄资料方式报名。招标文件工本费300元/份，售后不退。

所有文件以招标代理机构发出的为准，请各投标人注意及时查看邮箱或其他接收工具里的内容，如因投标人自身原因未了解邀请书、答疑等信息的，责任自负。

五、发布公告的媒体
本招标公告同时在铜陵学院 http://www.tlu.edu.cn/、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/、安徽阳光会计师事务所官网http://www.ygkjs.com/发布。
六、联系方式

	招标人：铜陵学院
地  址：铜陵市翠湖四路东段1335号
邮 编： 244000

联系人： 徐老师

电  话：0562-5883540
	招标代理人：安徽阳光工程咨询有限公司
地 址：铜陵市天山大道与学士路交叉口邮储银行六楼

邮 编：244000

联系人：李工

电 话：0562-2808102


七、保证金账号

	户 名
	安徽阳光工程咨询有限公司

	账 号
	1990101021000519192

	开户银行
	徽商银行安徽省铜陵市狮子山支行

	保证金接受方式
	银行转账或电汇，汇款人或转账人必须和投标单位名称一致。

	金额
	2000元

	交款到账截止时间
	同投标截止时间


八、投标截止时间及地点、开标时间及地点

1、投标报名时间和招标文件获取时间:起始为公告挂网时间自2019年7月8日起始，终止时间为2019年7月29日。每日上午8时至11:30、下午2:30至17:30（北京时间，下同，法定节假日除外），报名时携带资料见招标文件获取方式的要求。
2、招标文件获取地点：安徽阳光工程咨询有限公司招标代理部
    3、递交投标文件截止（开标）时间为：2019年7月30日上午9时00 分
4、递交投标文件（开标）地点为：安徽阳光工程咨询有限公司会议室（铜陵市天山大道与学士路交叉口邮储银行6楼）
第二章 投标须知前附表

（一）前附表1

	序号
	序列名称
	序列内容

	1
	工程名称
	铜陵学院老校区学生宿舍疏散楼梯增设工程

	2
	建设地点
	铜陵市翠湖四路东段1335号 

	3
	招标人
	铜陵学院

	4
	建设规模
	招标控制价为252403.57元

	5
	招标范围
	见招标文件，工程量清单及补充（答疑）文件等全部内容

	6
	标段划分
	  一  个标段

	7
	承包方式
	施工总承包，包工包料

	8
	是否允许联合体投标
	否

	9
	资金来源
	自筹资金

	10
	计价方式
	采用  工程量清单 报价法

	11
	工程工期
	合同工期 40 个日历天。
预计开竣工日期：（具体开工时间以业主开工令为准）

	12
	质量标准要求
	合格

	13
	暂列金额
	无

	14
	踏勘现场
	自行踏勘。费用自理

	15
	评标定标办法
	详见评标办法（总价双控）

	16
	资格审查方式
	资格后审

	17
	投标人企业资质和拟派项目经理资质要求
	见招标公告，拟派项目经理需符合住建部《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定。其他管理人员需具备相应的岗位证书。


（二）前附表2

	序号
	序列名称
	序列内容

	18
	投标人的替代方案
	无

	19
	投标文件
	一份正本、二份副本（技术标、商务标）

注：（中标单位在领取中标通知书时另提供  贰  份原样副本及商务标电子版）

	20
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后：60天内有效

	21
	投标保证金
	本项目投标保证金形式为现金 2000元。
现金形式的保证金必须于开标前，由投标企业注册所在地基本账户汇达至招标公告指定的帐号。

保证金的退还时间见投标须知36.2

	22
	中标人履约担保
	中标人提供的履约保证金为合同价款的10%（不含暂列金额及甲供材）。

中标人于中标通知书发放后5个工作日内缴纳。

	23
	安全文明要求
	必须确保安全文明施工，执行国家、省、市现行相关规定。

	24
	总包及分包规定
	投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包，分包项目、内容及分包商须经监理单位及招标人同意和认可。

	25
	主要材料要求
	因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

	26
	现场条件
	具备开工条件

	27
	招标人提供招标资料
	招标文件、清单文本一份

	28
	开标注意事项
	投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议，详见投标须知中“开标”部分及评标办法。

	29
	废标条款
	详见评标、定标30.2.1重大偏差部分及评标办法

	30
	招标代理费
	中标人应在领取中标通知书时向安徽阳光工程咨询有限公司交纳中标服务费和造价咨询费，共计3500元整。招标人不再另行支付。


（三）前附表3（招标人要求一览表）

	项目
	序列名称
	序列内容

	30
	人员到岗

及履约要求
	1.中标人不得擅自更换资格审查和投标时所报项目部主要管理人员。特殊情况下，确需变更的，须报经招标人同意。更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。

2.中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。

	31
	材料要求
	①中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经发包人和监理单位认可。如发包人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

	32
	工程内容及施工重点难点
	详见“第三章《需补充或改动的格式条款》”内容


第三章   需补充或改动的格式条款

注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，如针对项目特点，需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。

	序号
	条款号
	条款名称
	改动的条款

	1
	下篇《通用部分》“第一章投标须知”


	第14.4条“投标报价编制依据”
	增加：

1.依据2018版计价：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》。
2.材料价格参考2018近期《铜陵工程造价》（除暂定价、招标人限价外）并结合市场价由投标人自行报价。

3.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工决算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价5%违约金。

4.投标人的投标报价应充分考虑工程施工期间因冬雨季、汛期发生的相关措施费，结算时不再另行计算。投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

	2
	下篇《通用部分》“第一章投标须知”


	第14.5条“投标人的费用项目编制原则”
	增加：

1.投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围档、围堰、排水、施工便道、预制场地硬化、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施）等，相关措施费投标人投标报价自行考虑；投标人应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

2.施工过程中承包人应严格控制变更，若变更造成的投资增加超过中标价的10%以上，10%以上部分发包人可能将不予支付（经批准不可预见等特殊因素除外）。竣工结算过程中，承包方不允许高估冒算，如竣工结算经审计局审计核减额超过承包方报审额5%以上的，承包方需向发包方承担核减额同等金额的违约金，发包方将向主管部门通报记企业“不良”信用记录一次，且追究其相关责任。

3.施工过程中承包人应考虑施工的特殊性，无条件听从发包人安排，由此产生的费用由承包人自行承担。

4、投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

5、投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人不再另行支付上述相关费用。

6、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。


第四章  图纸、技术标准和要求（另附）

第五章  工程量清单（另附）

第六章  合同专用条款

1. 一般约定

   1.1 词语定义

1.1.1合同

    1.1.1.10其他合同文件包括：招投标文件、工程量清单、招标控制价、施工图纸等。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                             。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   现场临时办公及施工场地         。

1.1.3.9 永久占地包括：           按照设计图纸确定       。

1.1.3.10 临时占地包括：             /                 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规。
1.4 标准和规范

    1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家现行建筑工程标准和规范 。  
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书; （3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件       。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天 ；   
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图4套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工全图     。
1.6.4 承包人文件

    需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图） ；

承包人提供的文件的期限为： 开工前 3日内                  ；

承包人提供的文件的数量为：      4  份          ；

承包人提供的文件的形式为： 书面                       ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7天内工程师进行确认和提出修改意见 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    /                          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：             ；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：                           ；

承包人指定的接收人为：                           。

监理人接收文件的地点：                         ；

监理人指定的接收人为：                     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   以现场实际施工条件为准 。  
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      承包人自行解决      。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由       承包人      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  属于发包人                 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款  。

    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：         自行承担             。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     否      。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  经甲方书面认可的工程量的递增减、设计变更及现场变更、隐蔽工程洽商等均予以调整。工程量调整在招标工程量数量5% 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                              ；

职    务：                              ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

发包人对发包人代表的授权范围如下： （1）对工程进度质量，投资负责 、抽查隐蔽工程现场和验收记录，按规定程序办签证；（2）负责协调外部关系、监督、检查监理、施工单位工作。 
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7 日内由发包人完成。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路开工前 5 日内由发包人委托承包人接至施工现场，由承包人装表计量（以铜陵市水电供应部门收取发包人的水电单价计价）。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现已具备条件，如有异议按投标规定时间提出质疑。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前  5  日内由发包人提供。(5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：均（含施工许可证办理）由承包人受托代办，且时间及责任由承包人自负。（6）双方约定发包人应做的其他工作： 无  。（7）发包人委托承包人办理的工作： 办理施工许可证涉及的易泼洒物等各类保证金、手续费由承包方代办、代缴。 
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工所需的水、电、电讯线路开工前5日内接至施工现场，由发包人装表计量   

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /            。

发包人是否提供支付担保：                /             。

发包人提供支付担保的形式：              /           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供完整的竣工资料肆套（含竣工图） 。

    承包人提交的竣工资料的费用承担： 所有费用均由承包人承担。

    承包人提交的竣工资料移交时间：  在施工合同中另行约定   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档    。
（10）承包人应履行的其他义务：  执行通用条款        。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                           ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 项目现场建造师与投标时确定的建造师要一致，并且为本工程专职建造师，必须参加各种例会。建造师、技术负责人必须保证每周不少于 5 天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于 8小时；项目部主要成员必须每周不少于 5 天常驻现场，每天在岗时间不少于 8 小时。建造师、技术负责人在关键工序施工时段应常驻现场，否则视为不到位。如建造师和技术负责人不到位，将追究违约责任，发包人有权做出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  执行通用合同条款   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按人民币 5000元（￥5000）/每天予以罚款，在按节点支付工程款前缴纳，否则发包人拒绝支付工程款。如特殊情况下，建造师需要临时离开施工现场的，须经监理、甲方代表同意，并书面指定临时代表，代为行使建造师的权利。期间，该临时代表的一切行为，均视为建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得甲方代表同意。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：        执行通用条款           。

3.2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经甲方同意，并处以10万元的经济处罚。未经发包人同意，承包人私自变更建造师，除没收建造师履约保证金（履约保证金的20%）外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的70%与承包人结算。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：施工过程中项目经理和技术负责人不得擅自更换，如发现承包人私自变更建造师，除没收建造师履约保证金外，发包人直接终止合同，并按监理签字确认的已完成工程量的50%与中标人结算。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    开工前  3日                        。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担  。

3.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每天按人民币伍仟元在当月进度款中扣罚，同时追究违约责任，发包人有权作出任何决定。     

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：              。

主体结构、关键性工作的范围：     /                 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /                。
其他关于分包的约定：      /          
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  

执行通用条款 。       
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是                   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 中标人提供的履约保证金为合同价款的10%（其中工期、质量各占4%，建造师占2%） 。担保合同做为本合同附件。            
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 质量、进度、安全管理等合同约定内容。

关于监理人的监理权限：   服务合同内权限                          。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /                   ；

（2）                /                   ；

（3）                /                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：         合格                  。

关于工程奖项的约定：             /                     。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  在共同检查前48小时书面通知监理人检查  。  
监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  ①承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。②承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系；       

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：      施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担                 

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行。   

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： ①承包人必须按照铜陵市相关文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担；②施工场地清洁卫生要求必须符合安徽省及各地市对施工场地文明施工、扬尘污染等清洁卫生的有关规定。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /    。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   执行通用条款 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前 3 日          

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在七日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定 。 
7.2 施工进度计划

7.2.1工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7日内工程师进行确认和提出修改意见。  
7.3开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用条款 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款                          

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  28 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：           /                      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 执行通用条款。             

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的千分之  1  的违约金，
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  违约金最高限额为合同价款的  5  %；工程延期  10  日以上时，发包人直接解除合同，并追究连带损失。 
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /            

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）       执行通用条款                         ；

（2）            /                               ；

（3）            /                               。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：          /         。
8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   /        。

8.3 样品

8.3.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料供应厂家须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。
8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担      。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按相关规定执行        。 
施工现场需要配备的试验设备：    按相关规定执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行        。

9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：         执行通用条款        。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    执行通用条款               。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   风险范围以内的综合单价不再调整，风险范围以外的综合单价及合同价款调整方法执行通用条款  。
10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      执行通用条款 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：             /                  
10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /           。
10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：              /                                  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：     /       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /               。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：       /        。 

风险费用的计算方法：         /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：A. 本工程采用固定总价合同，投标人一旦中标，其投标报价即为中标价，该中标价为完成本招标文件及施工图纸规定的招标范围内的全部工程的固定价格B．施工期间承包方自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和国家下发的政策性调整文件一律不予调整。C．图纸设计范围内内容的漏项和为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。D．招标人预留金为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。此部分费用为不可竞争费，一旦中标，招标人将在中标人的中标价中按招标文件规定的数额全额扣回。

E.工程实施后，由于招标工程量清单漏项、错项或工程量误差引起工程合同价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整。
风险费用的计算方法：风险范围内的报价，一次性包干。
风险范围以外合同价款调整方法：设计变更和签证价款等风险以外费用另计。

A.合同价款：中标单位的中标价作为合同价。

B.合同价款调整：发包人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。

C.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，措施费不再计取。

D.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程增减的项目，如清单中有该项目，则按承包人清单中的综合单价结算；如清单中没有该项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料双方参照市场询价另行协商）；其中管理费、利润按其相配套费用定额三类费率的下限计取,规费依据安徽省最小值计取，措施费及其他不再计取。另行组价得出M，结算价=M×中标价/拦标价（均应扣除暂定价、预留金）。

E. 暂定量工程项目及标内单项工程量增幅超过招标清单量15%以上（含本数）的项目，其投标单价若高于C值的10%及以上的[ C=招标控制价中综合单价×（1-中标单位投标时总价降标系数）,降标系数小数点保留两位小数]，工程结算时该项目单价按C值执行；反之按中标单位综合单价执行。

F. 工程实施后，由于工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整超过正负3%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）一个月内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价3%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整。

G.未尽事宜，按清单计价规范执行。

H.在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经业主重新确认。

I.承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。

J. 工程竣工决算以审计部门审计结果为准。
3、其他价格方式：    本项目不执行此条款          。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /        。
预付款支付期限：         /             。

预付款扣回的方式：       /             。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /                 。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按2018版安徽省建设工程清单计价规范执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：            /        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /                   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /                       。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /                    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后，竣工资料完整移交发包人付至合同价的80% ，结算审核结束后付至审计总价款的97%；预留结算价的3%作为工程质量保修金，待工程保修期满（贰年）后，一次性付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  由承包方编制  
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用条款  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：  执行通用条款         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /       。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48       小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款                            

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：          /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   执行通用条款                。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          

执行通用条款             。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                         。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              /           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：          /                  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：       执行通用条款     。

竣工结算申请单应包括的内容：       执行通用条款       。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    执行通用条款     。

发包人完成竣工付款的期限： 执行通用条款            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。 
竣工结算补充：1、工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。2、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。3、招标人有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由投标人综合考虑，自行承担，工程量调整在招标工程量±5%以内（含5%）结算时不予调整，最终造价以审计结果为准。4、承包人应按照图纸认真计算发包人供应材料的数量。在施工供货时，发包人将以每种材料设备标底数量的103％至97％为参考，承包人所报材料设备数量在此范围内的，按承包人所报数量进行材料设备供应；若承包人所报材料设备数量不在此范围内的，超过标底的材料设备数量，按发包人采购价的100％全额扣回。
竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工后及时上报工程决算，并对上报的决算金额负责。如发包人或审计局对承包人上报的竣工决算审计核减额超过报审额10%以上的（含本数），承包人须向发包人承担报审额10%的违约金，且发包人有权取消承包人承建发包人其他工程中标资格一次。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       肆份          。

承包人提交最终结算申请单的期限：    执行通用条款     。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限：  执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   竣工验收合格后2年           。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：         是            。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  %的工程款     ； 

（2）   5   %的工程款；

（3）其他方式:                         。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /   。

关于质量保证金的补充约定：        /                    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年。

15.4.2其他保修：执行《建筑工程质量管理条例》第四十条                。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /                           。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款                       。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                    /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        /                  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /             。

（7）其他：              /                            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   承包人应精心组织施工，要自己干、认真干、要干好。合同实施期间，如发现承包人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），或在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，导致工程质量不达标，每发现一次承包人需向发包人承担履约保证金10%的违约金，并必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同、清退出场，没收合部履约保证金和低价风险保证金，同时按已完工程量的50%与承包人结算，并追究其他相关责任。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   由承包人承担全部费用并承担相关费用     。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款      。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：       /     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 /  天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           /                   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                 /                 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用条款 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /                      。
选定争议评审员的期限：          /                      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                。

其他事项的约定：                     /                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：             /               。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向          /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     铜陵              人民法院起诉。

21．补充条款

21.1发包人委派的工程师或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任；工程师的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

21.2承包人只能从工程师或其授权代表处接受指令，发包人如需更换工程师须提前14天通知承包人。

21.3承包人的项目经理离开现场的，须经业主现场代表及监理工程师同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。

21.4承包人委派        经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。

21.5承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。

21.6承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全；。

21.7参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或不能胜任工作或危害安全，工程师有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

21.8承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工决算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价2%违约金。

21.9合同实施期间，如发现承包人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为）、合同履行不力、不守承诺、不能按期保质完成施工任务、严重影响工程进度，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，并追究相关责任。

21.10确保扬尘污染控制、施工环境达标，不得影响招标人工作，否则发现一次罚款5000元。
21.11投标人的投标报价须包含为保证施工期间施工的所有费用，招标人不因此而支付任何费用。

21.12承包人须服从发包人的建设工程安全文明检查考核办法、农民工工资管理规定等管理办法和制度。发包人有关会议确定的不受欢迎的承包人项目管理人员，承包人须按发包人要求更换，则原人选未经发包人同意不得再进入本项目或参予项目管理；如承包人拒不整改，发包人有权将承包人清退出场，没收全部履约保证金，并追究相关责任。

21.13承包人使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签定劳动合同，并按规定足额支付劳务工资，否则，因欠付农民工工资而导致农民工聚集、上访等现象，发包人可直接使用承包人工程款支付劳务工资，并按实际支付额的双倍扣除工程款（不再返还），且有权单方解除本合同，劳动合同、劳务工资支付明细表及支付情况需报发包人备案。
21.14 招标人有权细化本次招标清单项目内容，在实际实施过程中招标人有权根据现场情况进行适当调整（增减工程量或项目），中标人不得以任何理由或借口来拒绝施工。

21.15投标人的投标报价须包含为保证施工期间施工道路畅通的所有费用，招标人不因此而支付任何费用。

21.16招标人有权细化本次招标清单内容，在实际实施过程招标人有权根据现场情况进行适当调整（增减工程量或项目），中标人不得以任何理由或借口来拒绝施工。

21.17通过发包人和承包人共同招标采购的材料、设备及分包项目等材料款、设备款，承包方应按照合同约定足额支付，如截留或不按约定支付，发包人可直接使用承包人工程款（材料款）支付材料款、分包工程款。承包人按施工形象节点申请支付合同价款时，须出具银行保函，承诺按合同约定足额支付上述款项。

21.18承包人使用的农民工、材料供应商、分包项目承包商等应及时向发包人备案；承包人按施工形象节点申请支付合同价款时，应提交（应）支付农民工工资、材料款、分包款的证明材料及银行保函，否则发包人有权拒付。

21.19工程竣工后，必须进行室内外环保检测，如检测合格相关费用由发包人承担；如室内外环保检测不合格，相关费用由承包人承担，且发包人有权要求承包人整改，直至检测合格为止。

                        下篇   通用部分

第一章  投标须知

（一）总  则

1、工程说明

    1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表；

    1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《铜陵市工程招标投标管理实施细则》等有关法律、法规和规章要求，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围、承包方式

2.1 本招标工程项目的招标范围及工程内容见本须知前附表；

2.2本招标工程项目的承包方式见本须知前附表。

3、资金来源

    本招标工程项目资金来源见本须知前附表。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质要求及建造师资质要求见本须知前附表；

4.2 投标人合格条件详见本工程招标公告；

4.3 本招标工程项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。

5、踏勘现场

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

8.1.1本招标文件的全部内容；

8.1.2本工程所有发生的补充公告文件及书面通知；

8.1.3本工程资格审查文件也为招标文件的组成部分。

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件三日内向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前十日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在投标截止时间前三天公布在铜陵市招投标采购交易网，但不指明澄清问题的来源。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

10.2 招标文件的修改将在铜陵市公共资源交易中心发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足15天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

10.5如果投标人在补充公告截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

10.6 投标人对清单工程量提出异议的，必须附计算书，并接受招标人组织的核对。不能提供计算书或不能参加核对的，招标人对此异议不予受理，以后也不再调整工程量。

（三）投标文件的编制

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 (语言文字)。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附有经权威翻译机构核准的中文译文。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1 投标文件由技术标、商务标二部分组成。

12.2技术部分主要包括资格审查内容等，详见招标文件第四章投标文件格式中的“技术标”。
12.3商务部分主要包括内容详见招标文件第四章投标文件格式中的“商务标”。
13.投标文件格式    

13.1投标人须分别编制技术标、商务标。纸质文件分别打印封装。

13.2投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。

14.投标报价 

14.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

14.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。
14.3本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式。综合单价是指完成本工程项目的除措施费、规费、税金外的全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润和施工工期内的风险费用。

14.4投标报价编制依据

14.4.1招标文件；

14.4.2设计图纸；

14.4.3工程量清单；

14.4.4澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

14.4.5施工组织设计及施工方案；

14.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

14.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的 2018版安徽省建设工程计价依据（建标〔2017〕191号）；

14.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

14.4.9施工期间的风险因素。

14.5投标人的费用项目编制原则

14.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

14.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

14.5.3零星工作项目费，投标人应根据“零星项目清单”所列人工、材料、机械，分别编制综合单价，工程竣工后按实际完成的工程量结算。

14.5.4其他项目清单中招标人部分的暂估价、材料购置费用均为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。

14.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

14.5.6投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围档、围堰、排水、施工便道、施工现场周围管线的保护、原有建筑设施的维护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、原有建筑设施的维护、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

14.6投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

14.6.1不可竞争费用包括：

1、不可竞争费是指不能采用竞争的方式支出的费用。编制与审核建设工程造价文件时，其计取费用的费率不得调整。
不可竞争费由安全文明施工费和工程排污费构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费。

2、税率9%（执行安徽省建设工程造价总站造价[2019]7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》）；

3、招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费；

4、暂列金额

5、法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（2018版安徽省建设工程计价依据中安徽省建设工程费用定额中各专业工程中的不可竞争费）。
14.6.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；

(2)管理费；

(3)利润；

(4)人工费。
14.7 除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。
14.8除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

14.9工程材料

14.9.1材料供应方式：见前附表

14.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。

14.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。
14.10工程造价的确定与控制

14.10.1本工程经招标定标后，工程总造价在招标范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。

14.10.2开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在投标截止日10日前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

14.11中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。

14.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

14.13材料价格及人工费调整

见合同专用条款合同价款及调整

15. 商务标投标文件的工程量清单报价书封面相应位置必须加盖本单位造价专业人员“执业章”。（印章上没有单位名称的，须由注册地造价管理部门出具该造价人员为本单位人员的证明）。

16.投标货币：

本工程投标报价采用的币种为  人民币  。 

17.投标有效期

17.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人有权利拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第18条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

18.投标担保

18.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

18.2投标人应按要求提交投标担保，本工程投标担保采用现金、保函等形式；接受投标保证金的银行及帐号等规定详见本须知前附表。任何未按上述规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。
18.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

18.4投标人的投标担保将在前附表规定时间内予以退还。

18.5如投标人发生下列情况之一时，投标担保金将不予退还：
18.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的；

18.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

18.5.3投标人在招标活动中存在违规和违法行为的。

18.5.4投标人中标后因中标人自身原因放弃中标资格的。
19.投标替代方案

19.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第19.2条规定。

19.2如果本须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

20.投标文件的份数和签署

20.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

20.2 投标文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人章。
20.3报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。

20.4 投标人按照本须知第20.3条款规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

20.5 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

20.6纸质投标文件建议采用双面打印(此条不作为废标条件)。

（四）投标文件的提交

21.投标文件的装订、密封和标记

21.1投标人应将商务标投标文件和技术标投标文件分别密封装订并标明“商务标”、“技术标”。

21.2商务标和技术标投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；

21.3 商务标投标文件和技术标投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

21.3.1 招标人名称；

21.3.2 招标编号；

21.3.3 工程名称；

21.3.4        年       月      日      时      分开标，此时间以前不得开封；

21.3.5投标人名称和地址。

22.投标文件的提交

22.1投标人应按招标时间安排表中规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

22.2 投标文件提交的截止时间见招标时间安排表的规定。
22.3 招标人可按本须知第9、10条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22.4 到投标截止时间止，招标人收到的有效投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

23.迟交的投标文件

招标人在本前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

24.投标文件的补充、修改与撤回

24.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知21条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

24.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

25.开标

25.1招标人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议，委托代理人必须出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式)、有效身份证件原件，以便开标会议上证明其身份，不能出示者视同投标人未参加开标会议，其投标文件将不予接受。

25.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

25.3投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。

25.4开标由招标人或招标代理机构主持，主持人并按下列程序进行：

25.4.1公证人员宣布开标纪律；

25.4.2由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

25.4.3宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称，并现场核实到场投标人身份证明。
25.4.4招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的质疑和投诉。
25.4.5告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的质疑和投诉。

25.4.6主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。各投标单位对开标情况记录进行签字确认。

25.4.7开标结束。

25.5招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

26.投标文件的有效性

投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受： 

（一）逾期送达的或者未送达指定地点的； 

（二）未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。

（六）评标、定标

27.评标委员会与评标

27.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

27.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29.投标文件的澄清

29.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

29.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出书面说明并提供相关材料：

（一）设有控制价的，投标报价低于控制价合理幅度的；

（二）不设控制价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

30.投标文件的评审程序

30.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

30.2投标偏差的界定和评审

30.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

30.2.1.1投标文件未按照招标文件的要求予以装订、密封的；

30.2.1.2未按招标文件中要求提供相关资格审查证书原件或提供的证书原件不符合要求的；

30.2.1.3投标文件封面、投标函、投标函附录、工程量清单报价书、投标总报价表未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的（其中工程量清单报价书、投标总报价表必须为法定代表人签字或盖章）。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书（原件必须装入标书内）。
30.2.1.4未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

30.2.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

30.2.1.6 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求；

30.2.1.7未按招标文件要求提交投标保证金的；

30.2.1.8投标文件商务标的工程量清单报价封面未加盖投标单位章和本单位造价人员资格章的[造价人员执业资格章上没有本单位名称的，须提供注册所在地造价管理部门该造价人员为本单位人员的证明]；

30.2.1.9投标文件中的其它重大偏差（包括缺项、漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。
②需评审材料价格不符合评标办法规定的。

③不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。
④投标报价高于控制价的。
⑤因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用。
⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。
⑦投标报价中变更暂列金额或预留金或招标人提供的暂定价格的。
⑧法律、法规规定的其它情形。
30.2.1.10技术标文件或商务标文件经评审委员会评审不合格的。
30.2.1.11法律、法规规定的其它情形；

30.3  细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

30.4 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

30.5如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30.6经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

30.7评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。
31.投标文件计算错误的修正

31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

31.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

31.1.2各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

31.1.3工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。

31.1.4投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

31.1.5投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。

31.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作

32.按照第30.4条款、第31条款规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

33.投标文件的评审、比较和否决

33.1评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

33.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

33.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出书面评标报告并推荐的中标候选人。

33.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

33.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
（七）合同的授予

34.合同授予标准：本招标工程的施工合同将授予中标人。

35.招标人拒绝投标的权力：招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

36.中标通知书

36.1招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

36.2非预中标人的投标保证金将在中标公示后五日内退还。预中标人（排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还。退还保证金时应当同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用应当先予扣除。（退还利息条款仅限保证金缴入虚拟账户项目）

37.合同协议书的签订：

37.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

38.履约担保

38.1 合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第24项规定的金额向招标人提交履约担保。

38.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

39.履约担保返还时限

履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后28天；

40.支付担保

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。

第二章 评标办法
1.总则：本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本市实际制定本办法。

2.评标程序

2.1开标时，按顺序开启技术标和商务标。

2.2首先对投标人资格进行评审，对资格评审通过的投标人进行技术标评审，技术标评审通过的方开启商务标进行商务标评审。

2.3评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。

3.资格审查

	序

号
	合格条件
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及

相关情况说明

	1
	投标保证金
	按招标文件规定的金额、账号、提交形式等要求从投标单位基本账户转入投标保证金并在投标截止时间前到达指定账户
	转账记录复印件加盖公章装订在标书内
	

	2
	独立的法人营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业执照（副本）
	复印件加盖公章装订在技术标内，原件审查。



	3
	企业资质证书
	具备招标公告规定的资质
	有效的企业资质等级证书 （副本）
	

	4
	企业安全生产许可证
	具有建设行政主管部门核发的施工安全生产许可证。
	有效的企业安全生产许可证书
	

	5
	拟派项目经理资格
	具备招标公告规定的资质
	有效的资质证书
	复印件加盖公章装订在标书内，原件审查。

	6
	项目经理安全生产考核证书
	安全生产考核B证
	有效的B证
	复印件加盖公章装订在标书内，原件审查。

	7
	招投标诚信记录
	至投标截止之日不在被限制投标期内
	由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书
	必须原件装订在标书内。

	8
	授权委托书、法定代表人身份证明书
	法人到场的，无需授权委托书
	按给定格式要求填写、签字（盖章）
	


备注: 

 ；

(3) 以上评审内容均应在技术标文件中体现。

(4) 以上所有证书原件与投标文件同一时间递交，超过投标规定截止时间外提交或补交的证书原件一律不再接收并评审。

(5) 在本项目开标地点同一时间参加两个及以上不同项目投标的，经核实后相关原件可在合理时间内暂缓提交。

(6) 资格审查未通过的投标文件将不得进入技术标及商务标的评审。

(7) 投标人所提供信息及其他原件如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，并列入不良行为予以记录，是中标候选人的，取消其中标候选人资格。

4.技术标评审

由评标委员会对资格审查符合要求投标人的技术标书进行符合性评审，评审结论分为通过和不予通过。

技术标评审表
	序号
	评 审 内 容 及 要 求
	是否合格

	
	
	通过

（√）
	不通过

（×）

	1
	项目经理：拟任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资质等级等方面一致。
	
	

	2
	确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	
	

	3
	确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	
	

	4
	确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	5
	确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	
	

	6
	工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。
	
	

	7
	施工总平面布置图：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	8
	其他内容（如有）
	
	

	
	技术标是否合格。
	
	


说明：

1.技术标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否通过，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3.合格标准：上述各项技术标必须全部通过，有一项不通过即为不合格。不合格者不得进入商务标评审。

5.商务标评审

投标报价评审方法（投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与以下平均值的计算和抽取，以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数）：
设招标控制价为A，投标报价算术平均值为b，评标基准价为B。

①平均值b计算：
设所有通过前述各步骤评审的投标人数量为M,按下表方法，去掉n个最高和n个最低投标报价后，在其他投标报价中现场随机抽取N个投标报价进行算术平均，算术平均值为b。

	投标人数量（M）
	去除的报价

数量（n）
	抽取的投标

数量（N）

	M≤5
	n=0
	N=2

	5﹤M≤10
	n=1
	N=3

	10﹤M≤20
	n=2
	N=4

	20﹤M≤30
	n=3
	N=5

	30﹤M≤40
	n=4
	凡M>30,N=6



	M值以此类推
	n值以此类推
	


②评标基准值B计算：

由投标人代表在开标现场从备选范围（0.17、0.19、0.21、0.23、0.25）中随机抽取K值后,按以下公式计算出评标基准值B：

B=A×K+b×（1-K）

③正常情况下的商务标排名方法：

设A值的85%为C，B值的95%为D。低于C且低于D的投标报价为无效报价，其余报价为有效报价。评标委员会按照有效报价由低到高的顺序确定商务标评审的排名。

④报价异常情况下的商务标处理方法：

当按第③步骤计算后所有有效报价均高于A×90%时，属于报价异常情况，则按以下方法处理：

不再按第③步骤所列方法确定无效和有效报价，有效报价范围为A×70%至A×90%内的投标报价（含A×70%、A×90%），并按照报价由高到低的顺序确定商务标评审的排名。在此范围内如无有效报价，本次招标做流标处理。

⑤报价相同的排名方法：

在按第③或第④步骤进行排名时，如遇报价相同的，由投标人在相关部门的监督下现场抽签确定排序，不论何种理由不能参加现场抽签的投标人均应无条件认可抽签结果。

6.推荐中标候选人

投标资格审查、技术标评审、商务评审均合格的投标人，按照商务评审排名顺序，由评标委员会推荐有排序的3名中标候选人。
第三章  合 同 通 用 条 款

通用合同主要条款详见（GF—2017—0201）标准建筑工程施工合同范本（2017版本），其中实质性条款不能改变。
第四章  投标文件格式

一、技术标

                                              工程施工招标
投  标  文  件

招标编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：    
      投标文件技术标

           
投 标 人：                （盖公章）                    

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）          

日    期：       年      月     日

技术标目录

　　
（1）法定代表人身份证明书 

（2）授权委托书 

（3）企业营业执照 

（4）企业资质证书 

（5）企业安全生产许可证书 

（6）项目经理资格证书及安全考核证书（B证）

（7）诚信承诺书

（8）保证金缴纳情况表

（9）投标人认为需要提交的其他资料

（10）投标人递交原件材料清单一览表

（11）施工组织设计

（12）项目管理机构配备情况

（13）投标人认为需要提交的其它资料

 （一）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日

（二） 授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。
代  理  人：         （本人签字）性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

投  标  人：                                      （盖公章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
                   授权委托日期：     年     月     日
注：法人签署投标文件并到开标现场则无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。
（七）诚信承诺书

致招标人：                  

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派经理不在招投标行政主管部门限制投标处罚期内。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                   （盖章）

法定代表人：                  （签名或盖章）
年    月    日
 （八）保证金缴纳情况表

                    （招标人名称）：

          （投标人名称）（以下称“我单位”）于    年    月     日参加     （项目名称）         标段施工的投标。对于我单位在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的等其它法律法规中规定的其它行为，我单位承担保证责任。

我单位投标保证金用下述形式中         方式来缴纳，金额为       （大写），并在投标截止时间前到达指定账户。

投标人名称：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
地址：                                               

邮政编码：                                           

电话：                                               

传真：                                               

                                                 年       月        日

投标人递交原件材料清单一览表
（注：此表不附在投标文件中，在开标时由委托代理人交由工作人员）

                                               （项目名称）
投标单位名称：（盖公章）

日        期：    年   月    日

	序号
	证件、材料名称
	份数
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表由投标单位根据招标文件要求自行打印填写（一式两份），并报送原件；由此产生任何责任皆由投标人自行全部承担。

投标人签字：

接收人签字：

退还原件时间：      年   月   日     时   分

投标人签字：

（11）施工组织设计

（12）项目管理机构配备情况

（13）投标人认为需要提交的其它资料

二、商务标
                         工程施工招标
投  标  文  件

招标编号：

项目名称：                                                         
投标文件内容：    
           投标文件商务标
    
            
投 标 人：                                             （盖公章）    

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）                            

日  期：       年      月     日

注：1、投标人商务标格式条款内的表格具体以2018清单计价规范为准，本格式内表格仅供投标人参考

投 标 函
致：   {招标人名称}   

1.根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        （小写      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为        ，其项目经理资质为         。               

3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、主体分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。 

13.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）     %作为履约保证金。

14.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

15.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政主管管理部门依法进行的处罚。

16.其他补充说明：如我方中标，我方安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施方案执行建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》、（建管2018[24]号）《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》等国家、省、市现行相关规定（相关文件表述不一致时，以高要求为准），以满足发包人及行业主管部门要求为准。         
投 标 人：      名称   （盖章）   




单位地址：
                                                    

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）   

邮政编码：

电话：

 传真：                         

开户银行名称：





开户银行账号：



  
     
日期：       年      月      日

附录

	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容

	1
	履约保证金
	/
	按合同价款的10%(其中质量4%、工期4%,建造师2%)

	2
	施工准备时间
	/
	签订合同后5天内

	3
	误期违约金额
	/
	详见上篇第六章合同专用条款“第7.5条”内容

	4
	误期赔偿费
	/
	详见上篇第六章合同专用条款内容

	5
	提前工期奖
	/
	详见上篇第六章合同专用条款“第7.8条”内容

	6
	施工总工期
	/
	        日历天

	7
	质量标准
	/
	 

	8
	投标总价
	/
	按商务标中报价

	9
	工程质量违约金
	/
	按结算价款的4%

	10
	预付款金额
	/
	无

	11
	进度款付款时间
	/
	签发月付款凭证后14天内

	12
	竣工结算款付款时间
	/
	签发竣工结算付款凭证后28天内

	13
	总包服务费
	/
	/


投 标 人：      名称   （盖章）  


法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）   

日期：       年      月      日
	投标总价

	

	
	招  标  人：
	
	
	

	
	
	

	
	工 程 名 称：
	
	
	

	
	
	

	
	投标总价（小写）：
	
	
	

	
	
	

	
	        （大写）：
	
	
	

	
	
	

	
	投  标  人：
	
	
	

	
	
	（单位盖章）
	
	

	

	
	法定代表人

或其授权人：
	
	
	

	
	
	（签字或盖章）
	
	

	

	
	编  制  人：
	
	

	
	
	
	
	


	
	编  制  时 间：
	


 (一) 投标报价说明
1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为 人民币 。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送
	D.1 建设项目投标报价汇总表

	工程名称： 
	
	第 页 共 页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合计
	 
	 
	 

	

	


	D.2 单项工程投标报价汇总表

	工程名称： 
	
	第 页 共 页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合计
	 
	 
	 


	D.3 单位工程投标报价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：材料、设备暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	 
	 

	1.1


	
	
	

	…
	
	
	

	2
	措施项目费
	 
	 

	2.1
	  
	 
	 

	2.2
	  
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	3
	不可竞争费
	 
	 

	3.1
	  安全文明施工费
	 
	 

	3.2
	  工程排污费
	 
	 

	…

	
	
	

	4
	其他项目
	 
	 

	4.1
	  暂列金额
	 
	 

	4.2
	  专业工程暂估价
	 
	 

	4.3
	  计日工
	 
	 

	4.4
	  总承包服务费
	 
	 

	5
	税金
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	工程造价=1+2+3+4+5
	 
	 


	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	附录F 措施项目清单与计价表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	夜间施工增加费
	
	 
	 

	2
	
	二次搬运费
	
	 
	 

	3
	
	冬雨季施工增加费
	
	 
	 

	4
	
	已完工程及设备保护费
	
	 
	 

	5
	
	工程定位复测费
	
	 
	 

	6
	
	临时保护设施费
	
	 
	 

	7
	
	行车、行人干扰增加费
	
	 
	 

	8
	
	赶工措施费
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	 


	附录G 不可竞争项目清单与计价表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	环境保护费
	
	
	 

	2
	
	文明施工费
	
	
	 

	3
	
	安全施工费
	
	
	 

	4
	
	临时设施费
	
	
	 

	5
	
	工程排污费
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	 


	H.1 其他项目清单与计价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	暂列金额
	 

	2
	专业工程暂估价
	 

	3
	计日工
	 

	4
	总承包服务费
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 


	H.2 暂列金额明细表

	工程名称：绿化工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	 
	

	

	
	

	


	H.3 专业工程暂估价计价表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	 
	

	

	


	H.5 总承包服务费计价表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(％)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 

	

	说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


	附录I 税金计价表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(％)
	金额(元)

	1
	增值税
	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额
	 
	9.000
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 


	J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	风险系数(%)
	基准单价
	投标单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。

   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


	人材机汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	材料编号
	材料名称
	单位
	用量
	现行价
	合价

	
	人工小计
	元
	 
	 
	 

	
	材料小计
	元
	 
	 
	 

	
	机械小计
	元
	 
	 
	 

	
	总合计
	元
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	主要材料价格表 

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合 计
	
	
	
	
	 
	


	分部分项工程量清单综合单价分析表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额
编码
	定额项
目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	(   )元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单
价(元)
	暂估合
价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	 
	 
	 
	

	
	材料费小计
	 
	 
	 
	 


商务标中需要提交的其它资料


